**UMOWA Nr TP-VI-0/2/2018**

# zawarta dnia ……………………….. roku w Szczecinie,

# **pomiędzy:**

**Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o. o.**,71-682 Szczecin, ul. Golisza 10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym 222.334.500 zł, zwaną dalej **Zamawiającym**, którą reprezentuje:

Ryszard Wójcik - Prokurent Dyrektor Techniczny

a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………

wspólnie nazwanymi **Stronami.**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego. Postępowanie było przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykoszeniu traw na obszarze o łącznej powierzchni 38,4840 ha znajdujących się na terenach ujęć wody oraz na nasypie rurociągu miedwiańskiego  
wraz z wywozem pokosu lub rozdrobnieniem, cztery razy w 2018 roku, tj.:

a) PW Zdroje: – ul. Batalionów Chłopskich123 - 10 000 m2,

– wał przeciwpowodziowy o dł. 1 000 mb i szer. 9 mb.

– pobocze drogi dojazdowej do wału przeciwpowodziowego z obu stron drogi na szer. 2 mb i dł. 270 mb.

– pobocze drogi dojazdowej do budynku ZPW z obu stron drogi  
na szerokość 3 m o długości 200 mb.

– plac przy pompowni melioracyjnej wraz z dojazdem pow. 250 m2

– plac wokół starego budynku ZPW Zdroje 5 000 m2

b) Zbiorniki – ul. Wschodnia – 4000 m2,

c) PW – ul. Lechicka – 6000 m2 ,

d) Pilchowo – ul. Wodociągowa 5 – 17 ha, w tym 3 ha ręcznie,

e) Skolwin – ul. Biwakowa 60 – 3,5 ha (w tym skarpy)

f) Świerczewo – ul. Przygodna 1 – 9 ha, w tym 1,5 ha ręcznie,

g) Pomorzany – ul. Szczawiowa 9-14 – 2,5 ha, w tym 1,0 ha ręcznie (skarpy),

h) Kurów (ujęcie) – Kurów – 0,47 ha, w tym 2 500 m2 ręcznie (skarpa)

i) Nasyp rurociągu miedwiańskiego na odcinku ZPW Miedwie - Kołbacz o dł. 2500 mb i szer. 10 mb.

§2

1. Wykonanie usługi nastąpi w czterech etapach

a) pierwsze koszenie – od 15 maja 2018 r. do 10 czerwca 2018 r.

b) drugie koszenie – od 21 czerwca 2018 r. do 19 lipca 2018 r.

c) trzecie koszenie – od 29 lipca 2018 r. do 26 sierpnia 2018 r.

d) czwarte koszenie – od 11 września 2018 r. do 07 października 2018 r.

2. Zakończenie każdego etapu potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym.

§3

1. Za zgodne z umową, za całkowite wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto: ……………….. zł.

słownie: …………………………………………………………………………………….

1. Strony ustalają płatność przelewem w czterech częściach po 25% łącznego wynagrodzenia brutto, według następującego harmonogramu:

1. po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a);

2. po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b).

3. po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c).

4. po wykonaniu czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. d).

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin Nr 12 1240 3813 1111 0000 6375, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania  
przez Zamawiającego każdej faktury, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego danego etapu wykonania przedmiotowej umowy, podpisanego  
przez powołaną w tym celu komisję Zamawiającego.

4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

5. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny bez zgody drugiej strony.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kar umownych z jakiegokolwiek tytułu przewidzianego w niniejszej umowie.

§4

1. Odbioru wykonanych usług dokonają w imieniu Zamawiającego kierownicy ujęć.
2. W przypadku wystąpienia wad wykonanych usług, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia w ciągu 7 dni.
3. W razie stwierdzenia wad, protokół odbioru danego etapu sporządzony zostanie po ich usunięciu.

§5

1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne:

a) za uchybienie terminów określonych w §2 ust.1 umowy w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0.3% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego  
na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

3. Odstąpienie winno nastąpić w terminie 30 dni od powstania zdarzenia  
je uzasadniającego.

4 Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia kary umownej.

5. W przypadku wystąpienie jednocześnie kilku podstaw uprawniających Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych, strony oświadczają, że wyrażają zgodę na ich łączne naliczenie.

§6

1. Strony mogą odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy.

§7

Strony postanawiają, że sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów związanych  
z niniejszą umową będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

## WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY