
Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego dla Kontraktu Nr 2000/PL/16/P/PE/016-22 pn. „Inżynier Kontraktu dla Kontraktów:

1. „Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”

2. „Renowacja sieci wodociągowej”

3. „Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Miedwie”

Pytanie nr 1

Czy Czas Trwania Zamówienia (Termin wykonania Przedmiotu Umowy) wynosi maksymalnie 33 miesiące oraz czy Zamawiający dopuszcza, że Czas Trwania Zamówienia (Termin wykonania Przedmiotu Umowy) może wydłużyć się poza datę 31.12.2010r., skoro 33 m-ce licząc np. od początku czerwca 2008 r. przypadają na koniec marca 2011r.?

Odpowiedź nr 1

Termin wykonania zamówienia upływa 31 grudnia 2010r. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia tego terminu

Pytanie nr 2

Prosimy o jednoznaczne: miesiąc i rok- wskazanie terminu rozpoczęcia, zakończenia realizacji zamówienia, gdyż: 

SIWZ, cz. I, pkt 8 „Czas trwania zamówienia kontraktu wynosi max 33 miesiące licząc od daty zawarcia ostatniego z trzech kontraktów; jednak nie może przekroczyć 31.12.2010 r.
SIWZ, cz. II, § 4 pkt 1 „Termin wykonania Przedmiotu umowy mija po upływie trzech miesięcy licząc od daty zakończenia okresu gwarancyjnego na roboty tj. nie dłużej niż 31.12.2010 r. 

SIWZ, cz. III, pkt 6.2 „Data rozpoczęcia i okres realizacji: Termin wykonania umowy wynosi około 30 miesięcy od daty jej podpisania, z czego 12 miesięcy planowane jest w okresie zgłaszania wad podczas okresu zgłaszania wad.” 

Odpowiedź nr 2

Patrz odpowiedź 1

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenia ponad ustalone w § 5 Wzoru Umowy wynagrodzenia ryczałtowe w przypadku wydłużenia Czasu Trwania Zamówienia (Terminu wykonania Przedmiotu Umowy) określonego w § 4 pkt 1 Wzoru Umowy? 

Odpowiedź nr 3

Patrz odpowiedź 1

Pytanie nr 4

SIWZ, cz. I Instrukcja dla Wykonawców, pkt 23 ppkt 1) „Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” oraz Ogłoszenie o zamówieniu, pkt IV.3.7) „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60”, natomiast SIWZ, cz. I Instrukcja dla Wykonawców, zał. nr 1 – Wzór Formularza Oferty, pkt 4 ppkt 4) „niniejsza oferta nas wiąże przez 30 dni od upływu  ostatecznego terminu składania ofert”.  

Prosimy o sprecyzowanie terminu związania ofertą.

Odpowiedź nr 4

Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

· W SIWZ, cz. I Instrukcja dla Wykonawców, zał. nr 1 – Wzór Formularza Oferty, pkt 4 ppkt 4)wy6stąpił błąd pisarski. 
Jest napisane:

… „niniejsza oferta nas wiąże przez 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert”.
Powinno być:
… „niniejsza oferta nas wiąże przez 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert”. 

Pytanie nr 5

Ekspert Kluczowy – Kierownik Zespołu – SIWZ, cz. I Instrukcja dla Wykonawców, pkt 9.1.3 ppkt I. „doświadczenie: (…)pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta nad realizacją przynajmniej 2 kontraktów według procedur FIDIC lub równoważnych, w  tym 1 dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej lub obiektów gospodarki wodno –ściekowej lub renowacji bezwykopowej sieci wod-kan.”, natomiast SIWZ, cz. III –Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 7.1.1 ppkt I. „(…)pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta nad realizacją przynajmniej 3 kontraktów według procedur FIDIC lub równoważnych, w tym 2 dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej lub obiektów gospodarki wodno – ściekowej lub renowacji bezwykopowej sieci wod-kan.”
Prosimy o jednoznaczne określenie, jakim doświadczeniem musi wykazać się Ekspert Kluczowy – Kierownik Zespołu? Czy prawidłowy zapis SIWZ to „…przynajmniej 2 kontraktów…” czy „…przynajmniej 3 kontraktów…” oraz „…w tym 1 dotyczącego budowy…” czy „… w tym 2 dotyczących budowy…”?

Odpowiedź nr 5

Ekspert Kluczowy – Kierownik Zespołu –winien spełniać wymagania opisane w SIWZ, cz. I Instrukcja dla Wykonawców, pkt 9.1.3 ppkt I..

W SIWZ, cz. III –Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 7.1.1 ppkt I. wystąpił bład. 
Jest napisane:
 (…)pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta nad realizacją przynajmniej 3 kontraktów według procedur FIDIC lub równoważnych, w tym 2 dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej lub obiektów gospodarki wodno – ściekowej lub renowacji bezwykopowej sieci wod-kan.”
Powinno być:

 (…)pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta nad realizacją przynajmniej 2 kontraktów według procedur FIDIC lub równoważnych, w tym 1 dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej lub obiektów gospodarki wodno – ściekowej lub renowacji bezwykopowej sieci wod-kan.”
Pytanie nr 6

Ekspert Kluczowy – Kierownik dla Kontraktu na roboty sanitarne oraz Ekspert Kluczowy - Kierownik dla Kontraktu na roboty budowlane. 

Funkcja Kierownika Kontraktu (Projektu) (wymagana przez Zamawiającego w doświadczeniu  Eksperta Kluczowego – Kierownika dla Kontraktu na roboty sanitarne oraz Eksperta Kluczowego - Kierownika dla Kontraktu na roboty budowlane) zwyczajowo znajduje się tylko po stronie Zamawiającego/Inwestora co powoduje znaczące nieuzasadnione ograniczenia personalne.  Prosimy o wyjaśnienie, czy pod pojęciem Kierownika Kontraktu/Projektu mieszczą się takie funkcje jak: Inżynier Kontraktu, Koordynator Kontraktu, Kierownik budowy, czy tylko funkcja Kierownika Kontraktu/Projektu, który występuje po stronie Zamawiającego/Inwestora? 

- Prosimy o jednoznaczne określenie, jakim doświadczeniem winni się wykazać Ekspert Kluczowy – Kierownik dla Kontraktu na roboty sanitarne oraz Ekspert Kluczowy - Kierownik dla Kontraktu na roboty budowlane, jeżeli zapisy SIWZ dla tych ekspertów stanowią:

· Ekspert Kluczowy – Kierownik dla Kontraktu na roboty sanitarne

         SIWZ cz. I, pkt 9.1.3, ppkt II „doświadczenie: co najmniej 7 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć zarządzanie kontraktem, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony inwestora dla robót(…). Przynajmniej jeden z zaproponowanych ekspertów winien posiadać doświadczenie w nadzorowaniu renowacji sieci w technologii bezwykopowej.”, 

natomiast SIWZ cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 7.1.1, ppkt II „… Przez prace podobne należy rozumieć nadzorowanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) dla robót(…). Przynajmniej jeden z zaproponowanych ekspertów winien posiadać doświadczenie w renowacji sieci w technologii bezwykopowej. ” 

· Ekspert Kluczowy - Kierownik dla Kontraktu na roboty budowlane

SIWZ cz. I, pkt 9.1.3, ppkt III „co najmniej 7 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć zarządzanie kontraktem, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robot budowlanych…”,
 natomiast SIWZ cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 7.1.1, ppkt III „co najmniej 7 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć nadzorowanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu)  dla robót budowlanych…”

Odpowiedź nr 6

Ekspert Kluczowy – Kierownik dla Kontraktu na roboty sanitarne oraz Ekspert Kluczowy - Kierownik dla Kontraktu na roboty budowlane winni spełniać wymagania opisane w SIWZ cz. I, pkt 9.1.3

W SIWZ cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 7.1.1, ppkt II i III wystąpił błąd. 

Jest napisane:

 „II Kierownik dla Kontraktu na roboty sanitarne - co najmniej 7 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć nadzorowanie  robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) dla robót polegających na realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej, w tym zarządzanie jako Kierownik  Kontraktu (Projektu) przynajmniej jednym zadaniem realizowanym wg procedur FIDIC lub równoważnych. Przynajmniej jeden z zaproponowanych ekspertów winien posiadać doświadczenie w renowacji sieci w technologii bezwykopowej".

Powinno być:

„II Kierownik dla Kontraktu na roboty sanitarne -co najmniej 7 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć zarządzanie kontraktem, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym zarządzanie jako Kierownik Kontraktu (Projektu) przynajmniej jednym zadaniem realizowanym wg procedur FIDIC lub równoważnych. Przynajmniej jeden z zaproponowanych ekspertów winien posiadać doświadczenie w nadzorowaniu renowacji sieci w technologii bezwykopowej.

Jest napisane:

III. Kierownik dla Kontraktu na roboty  budowlane - co najmniej 7 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć nadzorowanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu)  dla robót budowlanych w   zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym zarządzanie jako Kierownik Kontraktu (Projektu) przynajmniej jednym zadaniem realizowanym wg procedur FIDIC lub równoważnych.
Powinno być:

III. Kierownik dla Kontraktu na roboty  budowlane -co najmniej 7 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć zarządzanie kontraktem, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym zarządzanie jako Kierownik Kontraktu (Projektu) przynajmniej jednym zadaniem realizowanym wg procedur FIDIC lub równoważnych.
Pytanie nr 7

Ekspert Kluczowy - Inspektor Nadzoru (Roboty sanitarne)

Prosimy o określenie, czy Ekspert Kluczowy – Inspektor Nadzoru (Roboty sanitarne) może wykazać się doświadczeniem Kierownika Budowy zgodnie z SIWZ cz. I, pkt 9.1.3, ppkt IV, czy jedynie jako Inspektor Nadzoru zgodnie z SIWZ cz. III, pkt. 7.1.1 ppkt IV, jeżeli SIWZ cz. I, pkt 9.1.3, ppkt IV „co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy dla robót budowlanych(…)”, 
natomiast SIWZ cz. III, pkt. 7.1.1 ppkt IV „co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla robót budowlanych(…)” 

Czy analogicznie Zamawiający uzna „pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy” za spełnienie warunku w przypadku pozostałych Inspektorów Nadzoru, tj. Inspektora Nadzoru -Roboty elektryczne i energetyczne, Inspektora Nadzoru – roboty drogowe, Inspektora Nadzoru – Automatyka? 

Odpowiedź nr 7

Ekspert Kluczowy - Inspektor Nadzoru (Roboty sanitarne) winien spełniać wymagania opisane w  SIWZ cz. I, pkt 9.1.3, ppkt IV.

W SIWZ cz. III, pkt. 7.1.1 ppkt IV wystąpił błąd.

Jest napisane:

„IV. Inspektor Nadzoru (Roboty sanitarne) - co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla robót budowlanych polegających na realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej, 
Powinno być:

„IV. Inspektor Nadzoru (Roboty sanitarne) - co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac. Przez prace podobne należy rozumieć pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy dla robót budowlanych polegających na realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej”. 

Zamawiający uzna „pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy” za spełnienie warunku w przypadku pozostałych Inspektorów Nadzoru, tj. Inspektora Nadzoru -Roboty elektryczne i energetyczne, Inspektora Nadzoru – roboty drogowe, Inspektora Nadzoru – Automatyka
Pytanie nr 8

Ekspert Kluczowy - Inspektor Nadzoru (Roboty elektryczne i energetyczne) 

Prosimy o określenie, czy Inspektor Nadzoru robót elektrycznych i energetycznych jest Ekspertem Kluczowym czy tez Niekluczowym? Zgodnie z SIWZ cz. I, pkt  9.1.3, ppkt V – jest Ekspertem Kluczowym, zaś zgodnie z SIWZ, cz. III, pkt 7.1.2, ppkt VII jest Ekspertem Niekluczowym. 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ przez Inspektora elektrycznego i energetycznego: co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi przy realizacji sieci i obiektów elektroenergetycznych dla obiektów gospodarki wodno – ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie)?

Odpowiedź nr 8

Inspektor Nadzoru robót elektrycznych i energetycznych jest Ekspertem Kluczowym.
W SIWZ cz. III, pkt. 7.1.1 ppkt V  wystąpił błąd.

Jest napisane:

 „V  Inspektor Nadzoru (Automatyka) - co najmniej 5 lat  doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych
oraz automatyki i sterowania dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie)”

Powinno być:

 „V Inspektor Nadzoru (Roboty elektryczne i energetyczne) – co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i obiektów elektroenergetycznych  dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).

Pytanie nr 9

Inspektor Nadzoru – roboty drogowe

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ przez Inspektora robót drogowych: co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami drogowymi?
Odpowiedź nr 9

Tak
Pytanie nr 10

Inspektor Nadzoru – Automatyk

- Prosimy o określenie, czy Inspektor Nadzoru - Automatyk jest Ekspertem Kluczowym czy też Niekluczowym? Zgodnie z SIWZ cz. I, 9.1.3 ppkt  VII – jest Ekspertem Niekluczowym, zaś zgodnie z SIWZ, cz. III, pkt 7.1.2, ppkt V jest Ekspertem Kluczowym. 

- Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ: co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami?

- Prosimy o jednoznaczne określenie, jakim doświadczeniem winien się wykazać Inspektor Nadzoru – Automatyk, jeżeli zapisy SIWZ stanowią:

SIWZ, cz. I, pkt. 9.1.3, ppkt VII „co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).”, 

SIWZ, cz. I, pkt7.1.1, ppkt V „co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych oraz automatyki i sterowania dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).”

- Zgodnie  z SIWZ, cz. I, pkt 9.1.3, ppkt VII Inspektor Nadzoru -  Automatyk winien posiadać kwalifikacje: „dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej – kierunek elektronika, cybernetyka, automatyka lub pokrewne”. 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadanych kwalifikacji w przypadku osoby, która ukończyła studia wyższe zawodowe w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie w Instytucie Inżynierii Materiałowej w zakresie technologia materiałów elektronicznych?
Odpowiedź nr 10

Inspektor nadzoru Automatyk jest Ekspertem Niekluczowym.

Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ: posiadanie przez Eksperta co najmniej 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami.

Inspektor Nadzoru – Automatyk winien wykazać się doświadczeniem opisanym w SIWZ, cz. I, pkt 9.1.3, ppkt VII.
W SIWZ cz. III, pkt.. 7.1.2 ppkt VII wystąpił błąd.

Jest napisane:

VII. Inspektor Nadzoru - roboty energetyczne - co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych
dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).

Powinno być:

VII. Inspektor Nadzoru - Automatyk - co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).

Pytanie nr 11

Główny technolog

Czy Zamawiający uzna kwalifikacje Głównego technologa, który ukończył studia magisterskie w Instytucie Inżynierii Środowiska w zakresie urządzenia sanitarne, jeżeli SIWZ, cz. I, pkt 9.1.3, ppkt VIII wymaga „dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej kierunek inżynieria środowiska lub ochrona środowiska”?
Odpowiedź nr 11

Tak. Zamawiający uzna kwalifikacje Głównego technologa, który ukończył studia magisterskie w Instytucie Inżynierii Środowiska w zakresie urządzenia sanitarne,
Pytanie nr 12

Projektant 

Czy Zamawiający uzna kwalifikacje Projektanta, który ukończył studia wyższe magisterskie 5 – letnie na Wydziale Budownictwa i Architektury w zakresie inżynierii sanitarnej, specjalność urządzenia sanitarne, jeżeli SIWZ, cz. I, pkt 9.1.3 ppkt XI wymaga „dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej – kierunek inżynieria środowiska, budownictwo lub ochrona środowiska”?

Odpowiedź nr 12

Tak. Zamawiający uzna kwalifikacje Projektanta, który ukończył studia wyższe magisterskie 5 – letnie na Wydziale Budownictwa i Architektury w zakresie inżynierii sanitarnej, specjalność urządzenia sanitarne,
Pytanie nr 13

Personel pomocniczy 

Czy zgodnie z zapisem SIWZ cz. I pkt 9.1.3. „w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć(…)

- dokumenty potwierdzające, że wskazane w pkt 9.1.3. IDW osoby które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,

- informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW”, czyli:

1)  Czy dołączyć do oferty dokumenty… oraz informacje… dla całego personelu, tj. Ekspertów Kluczowych, Ekspertów Niekluczowych oraz Personelu Pomocniczego? 

2) Czy dołączyć do oferty dokumenty…oraz informacje… tylko dla Ekspertów Kluczowych na podstawie zapisu pkt 7.1.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia „Życiorysy innych specjalistów niż specjaliści kluczowi nie są badane na etapie oceny ofert. Nie powinny one być zawarte w ofertach”?

Odpowiedź nr 13

Do oferty należy dołączyć stosowne dokumenty oraz przedłożyć informacje dotyczące Ekspertów Kluczowych i Ekspertów Niekluczowych.

Pytanie nr 14

Czy w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców? 

Odpowiedź nr 14






Tak.
Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

Nazwa zamówienia:

Inżynier Kontraktu dla Kontraktów na Roboty:

1. „Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”

2. „Renowacja sieci wodociągowej”

3. „Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Miedwie”

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	2000/PL/16/P/PE-016-22


1. Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

tel. 091 422-12-61 (do 65)

e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl
2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)
	Numer telefonu i faksu

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


3. Osoba uprawniona do kontaktów: 

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń,

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

a)
cena ofertowa (bez VAT): 


_________________EURO(słownie:__________________________________ EURO)

b)
należny podatek VAT w wysokości 22 % tj. __________________ EURO

(słownie:__________________________________ EURO)

c)
łączna całkowita CENA OFERTY (włącznie z VAT)


_________________EURO)(słownie:__________________________________ EURO)

przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT. 

4) niniejsza oferta nas wiąże przez 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

5) zobowiązuję(emy) się wykonać zamówienie w terminie określonym w treści SIWZ,

6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ,

7) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 12 IDW,

8) Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca  jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

10) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę konsorcjum lub inną równoważną umowę, zgodnie z treścią SIWZ.
11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:

	l.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)

	
	
	od
	do

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


12)
nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom
: 

	l.p.
	Nazwa części zamówienia

	1.
	

	2.
	


5. Podpis(y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy

(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy

(ów)
	Miejscowość

i data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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