Załącznik  Nr 2  do SIWZ
wzór umowy wykonania zamówienia
UMOWA NR__________
Zawarta w dniu __________ 2016 r. w Szczecinie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości 219.416.500 zł.

NIP: 851-26-24-854

REGON: 811931430

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

oraz 
I. (Dla osób prawnych):
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

NIP - _________________________ REGON - ___________________________________

zwanym /ą/ dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________
II. (Dla osób fizycznych):
Panem/Panią/_________________________zam. ______________________________________

________________________ zam. ______________________________________

prowadzącym/ą/ działalność gospodarczą pod firmą _______________________________________

z siedzibą _________________________________________________________________________

wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

NIP - ________________________

REGON _____________________________

zwanym /ą/ dalej Wykonawcą
zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie było prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2.
§ 1
Przedmiot Umowy

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór inwestorski) dla zadania pn. „Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE” (Przedmiot Umowy). Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, stanowiącym jej integralną część.
§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) Przedstawicielu Zamawiającego (Kierowniku Projektu) - należy przez to rozumieć osobę działającą w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z Umowy, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie wykonywania Przedmiotu Umowy.

2) Wykonawcy Robót - należy przez to rozumieć Wykonawcę realizującego roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”

3) Kontrakcie na Roboty - należy przez to rozumieć  umowę na roboty budowlane zawartą przez Zamawiającego w celu realizacji zadania pn. „Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”

4) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „Czysta Odra w Szczecinie” współfinansowane z Funduszu Spójności.

§ 3

Opis przedmiotu zamówienia

1. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

1)  „Opis przedmiotu zamówienia” – stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami: 

2. W    przypadku     rozbieżności    pomiędzy    postanowieniami     niniejszej     Umowy    oraz któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1. pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, poszczególne dokumenty mają znaczenie hierarchiczne zgodnie z kolejnością ich przywołania w ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

4. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w Przedmiocie Umowy, niniejszą Umowę oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu należytej staranności.

5. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje między innymi:

a) ogólne obowiązki Inżyniera:
1) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego w zakresie zarządzania technicznego, administracyjnego i finansowego, prowadzonego zgodnie z procedurami programu Funduszu Spójności, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją  robót budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,  w tym m. in. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), a także z umowy z Wykonawcą Robót, oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofertą Wykonawcy, 

2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją robót, 

3) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania, 

4) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, 

5) zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla działalności całego zespołu Inżyniera na placu budowy wraz z poniesieniem wszelkich kosztów z tym związanych, 
6) przygotowywanie wszelkich dokumentów w wersji drukowanej i elektronicznej  oznakowanych  logo wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego
7) zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy.
b) obowiązki - etap poprzedzający realizację zadania (do dnia zawarcia umowy 
z Wykonawcą Robót):

1) dokonania szczegółowej weryfikacji poprawności i sprawdzenia kompletności projektu budowlanego,  wykonawczego, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego.( Dz.U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 ze zmianami), 
2) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacja projektową.

3) sporządzenia raportu wstępnego z czynności opisanych w pkt 1. i 2.

4) opracowywania w ścisłej współpracy z Projektantem, w przypadku zaistnienia potrzeby, odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu na wybór Wykonawcy Robót.

5) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, w tym zaproponowania osoby pełniącej funkcję koordynatora inspektorów nadzoru w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

c) obowiązki - etap realizacji zadania:
1. Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do: 

1) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego niezbędnego zespołu inżyniera kontraktu odpowiedniego dla prowadzonego etapu robót; biuro zespołu inżyniera będzie funkcjonować codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00. lub dłużej w zależności od czasu pracy Wykonawcy robót. 

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę; 

3) sprawdzenie, czy ubezpieczenia Wykonawcy Robót są utrzymywane zgodnie z Kontraktem na Roboty;

4) koordynowanie działań Wykonawcy Robót i Służb Eksploatacyjnych Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków i zminimalizowania zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków. 

5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim; 

6) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; 

7) przekazania Wykonawcy Robót placu budowy ; 

8) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.

9) odpowiednio wyprzedzające informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów;

10) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na placu budowy;

11) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

12) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

13) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 

14) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

15) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub w sposób niezgodny z wymaganiami Kontraktu na Roboty i niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz proponowanie stosownych rozwiązań,

16) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót , w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inżynier, Zamawiający, Nadzór Autorski oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 3 dni;

17) organizowania cotygodniowych narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 3 dni od dnia narady; 

18) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;

19) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;

20) nadzorowania badań materiałów, urządzeń i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót; 

21) polecanie usunięcia z placu budowy wszelkich osób materiałów i urządzeń niezgodnych z wymogami zawartymi w Kontrakcie na Roboty; 

22) nadzorowanie przeprowadzanych przez Wykonawcę Robót wszelkich prób i rozruchów  oraz weryfikacja  i zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawcę Robót instrukcji eksploatacyjnych i stanowiskowych, w celu usprawnienia przekazania obiektów do eksploatacji,

23) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

24) zatwierdzanie proponowanego przez Wykonawcę Robót  sposobu wykonania robót zabezpieczających lub tymczasowych,

25) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości; Projektów montażu konstrukcji, Projektów zagospodarowania i organizacji budowy po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego; 

26) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego; 

27) weryfikowania i zatwierdzania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót; 

28) bieżącego dokonywania obmiaru wykonanych robót; 

29) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

30) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

31) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad; 

32) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

33) sprawdzenia i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy Robót dot. ilości i wartości wykonanych robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności; 

34) poświadczenia terminu zakończenia robót;

35) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

36) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót; 

37) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

38) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót;

39) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia rozwiązania;

40) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 

41) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym;

42) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki.

43) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy.

44) Przygotowywania comiesięcznych komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych ZWiK.

45) Składanie comiesięcznych raportów z postępu prac i płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

46) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiająćemu raportów zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówioenia.

47) przygotowywania Zamawiającemu danych niezbędnych do naliczania kar umownych,

48) zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom w szczególności poprzez analizę pod względem technicznym, prawnym i finansowym przedkładanych umów o podwykonawstwo robót budowlanych, usług i dostaw, przedstawianie Zamawiającemu niezwłocznie wszelkich zastrzeżeń i sprzeciwów do wyżej wymienionych umów, prowadzenie korespondencji z wykonawcą i podwykonawcą po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

49) sporządzanie wszelkiej wymaganej dokumentacji w zgodzie z kontraktem na roboty budowlane 

50) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania innych robót:

a)  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

b) Inżynier Kontraktu przygotowuje dla Zamawiającego Protokół Konieczniości spisany przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i Wykonawcy Robót, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót

c) Inżynier Kontraktu przedstawia Zamawiającemu kalkulację kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót. Wartość i zakres robót każdorazowo będzie podlegać weryfikacji dokonanej przez Inżyniera i akceptacji Zamawiającego

d) Wydanie przez Inżyniera Kontraktu polecenia wykonania robót odbywać się może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego

e) Zasady uznawania zasadności robót oraz sposób ich wyceny wynikały będą z zapisów umowy na roboty budowlane

2. Inżynier Kontraktu będzie wnioskował do Zamawiającego o

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę;
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

4) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;

5) zlecenie wykonania robót dodatkowych.

6) zatwierdzenie Harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót;

7) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany kierownictwa Wykonawcy Robót na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót,

3. Etap po zakończeniu robót.

 Do obowiązków Inżyniera Kontraktu po zakończeniu robót należało będzie: 

1) dokonanie odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie protokołów odbioru robót.

2) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów;

4)  przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książek obiektu;

5) sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań;

6) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu.

7) wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót, Końcowego Świadectwa Płatności i innych dokumentów wymaganych warunkami Kontraktu.

8) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

9) Organizowanie i uczestnictwo w corocznych przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy Robót. 

4. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej , które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy ( Kontraktu) i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy (Kontraktu).

d) zakres  robót przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę Robót w ramach zadania, nad którym ma być sprawowany nadzór:

Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE polega na przebudowie lub niewielkiej rozbudowie istniejących instalacji do oczyszczania ścieków i przyczyni się głównie do poprawy niezawodności istniejącego systemu oczyszczania ścieków i poprawy efektów ich oczyszczania  .

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących zadań:

· rozbudowa i przebudowa komory wlotowej,

· przebudowa i rozbudowa pompowni głównej,

· rozbudowa przedmuchiwanych piaskowników poziomych,

· przebudowa osadników wstępnych,

· modernizacja reaktorów biologicznych

· rozbudowa i przebudowa osadników wtórnych,

· przebudowa pompowni osadu powrotnego i nadmiernego,

· wykonanie drugiego zbiornika na koagulant do redukcji bakterii nitkowatych

· modernizacja  nieczynnej  komory fermentacyjnej.

· modernizacja galerii rurociągów

· modernizacja maszynowni

· modernizacja systemu AKPiA

· wykonanie punktu mycia samochodów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – 

· wykonanie punktu opróżniania samochodów z zanieczyszczeń płynnych

·  przebudowa istniejącej siei ciepłowniczej.

· wykonanie instalacje dozowania antyskalanta w obiekcie suszarni (obiekt 209)
Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania  został opisany w punkcie 3 (Rozwiązania techniczne i technologiczne) w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy
6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych w trakcie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót.

7. Na każdym etapie realizacji Robót Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie wynikającym z umowy.

§ 4
Pisemność postępowania

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej

2. Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o  potwierdzenie odbioru.

3. O ile nie określono inaczej, wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek osobę i wymagane na podstawie niniejszej Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie.

4. Wszystkie ustne polecenia nabierają mocy w czasie przekazu i winny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

§ 5
Dokumentacja

1. Wykonawca będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej umowy.
2. Wykonawca zezwoli  Przedstawicielowi Zamawiającego lub każdej  osobie upoważnionej przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wszelkich należności wymagalnych w momencie niewykonania tego zobowiązania. Powstrzymanie powyższe nie stanowi zwłoki Zamawiającego.

3.  Wykonawca musi sporządzać raporty z postępu robót w czasie realizacji Umowy w zakresie i terminach określonych w rozdziale 9 Opisu przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać następujące Raporty według wymogów opisanych w „Opisie przedmiotu zamówienia” i wymogów Instytucji Zarządzających Funduszem Spójności.

1) Raport Wstępny dla Kontraktu na Roboty, w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy uwzględniający uwagi i komentarze Wykonawcy dotyczące Kontraktu na Roboty, 

2) Miesięczne Raporty z postępu robót budowlanych i zaawansowania finansowego Kontraktu na Roboty,

3) Raporty Przejściowe, Kwartalne i Półroczne dla  Kontraktu na Roboty zawierające podsumowanie głównych działań Wykonawcy w tych okresach i listę zaangażowanych w tym okresie ekspertów,

4) Raport Końcowy dla Kontraktu na Roboty zawierający pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas wdrażania projektu, krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, jak również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze oraz wydania przez Inżyniera Świadectwa Wykonania
5) Raport Końcowy dotyczący Kontraktu na usługi obejmujący audyt finansowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać Raporty w formie: 

1) 2 egzemplarze w wersji papierowej,  
2) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 
§ 6

Prawa własności dotyczące dokumentów
1. Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte , zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu.
Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z Umową beż uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego

2. Wykonawca nie będzie publikował informacji dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie  świadczenia jakichkolwiek usług  innym osobom,  lub  nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody.

§ 7

Podwykonawcy:

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2. Przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia jej projektu Zamawiającemu oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na jej zawarcie,

3. Nie mogą być powierzane podwykonawcom części Przedmiotu Umowy polegające na pełnieniu niżej wymienionych funkcji:

1) Kierownik zespołu
2) Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych,
3) Inżynier Technolog
4) Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych,

5) Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Energetycznych

6) Inżynier Automatyk

7) Inżynier Geolog
8) Specjalista ds. rozliczeń finansowych
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą,

5. Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez Wykonawcę dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawców  zgodnie z umową podwykonawczą, 
7. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wynagrodzenie zapłacone bezpośrednio podwykonawcy będzie potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez odrębnych wezwań, na co Wykonawca wyraża zgodę
8. Wszelkie zmiany umów z podwykonawcami wymagają formy pisemnej 
i wymagają pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem nieważności,

9. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.

§ 8
Termin realizacji zamówienia
1.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy  ( w tym 36miesięcy nadzór nad robotami i 3 miesiące na rozliczenie Kontraktu na Roboty). Wykonawca będzie również pełnił funkcję Inżyniera w czasie trwania 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady Kontraktu na Roboty (licząc od daty końcowego odbioru Robót).

2.
 Okres rękojmi – 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego nadzorowanego zadania. 

§ 9
Płatności

1. Za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu od dnia podpisania umowy do dnia rozliczenia robót zrealizowanych w ramach Kontraktu na Roboty (wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w czasie trwania okresu rękojmi za wady i gwarancji w zakresie wskazanym w SIWZ), w tym przekazanie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej do wystawienia przez Zamawiającego dokumentów OT oraz odrębnego raportu końcowego z zakresu Gospodarki nieruchomościami dla Kontraktu) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

…………......... złotych netto + 23% VAT (…………..)      = …………..złotych brutto (słownie ……………………………………………………………………………………………….) 

zgodnie z ceną ofertową Wykonawcy.

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 

4. Pierwsza faktura, w wysokości nie większej niż 5 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1 – za prace w etapie poprzedzającym realizację zadania – wystawiona zostanie 
po zawarciu umowy z Wykonawcą Robót. 

Kolejne płatności będą następowały zgodnie z niżej przedstawionym planem płatności
	Płatność
	Procent wynagrodzenia

	I
	5%

	II
	10%

	III
	15%

	IV
	10%

	V
	10%

	VI
	10%

	VII
	10%

	VIII
	10%

	IX
	10%

	X
	10%


5. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego wymaganych Raportów do wykonania których w danym okresie zobowiązany jest Wykonawca.
6. Ostatnia płatność w wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT), będzie wypłacona Wykonawcy, po upływie okresu gwarancyjnego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego dla kontraktu na Roboty i Raportu na wykonywane usługi Inżyniera.

7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy: ............................................................................................................. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

8. Jako datę zapłaty poszczególnych faktur, traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Za pełnienie funkcji Inżyniera w okresie rękojmi za wady w Robotach, w przypadku konieczności wystąpienia dodatkowej wizyty, która nie wchodzi w zakres przewidziany umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1000,00 zł brutto dla każdego członka zespołu, który zostanie wezwany przez Zamawiającego, lecz nie więcej niż 3000,00 brutto za każdą z wizyt. 
10. Wynagrodzenie za czynności określone w ust. 9 będzie wyliczane na podstawie ilości pobytów, potwierdzonych przez Zamawiającego, według stawek za jeden pobyt.
11. W przypadku braku sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie określonym w ust 9 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
12. W przypadku gdy czas wykonania umowy (od dnia podpisania umowy do dnia rozliczenia robót zrealizowanych w ramach Kontraktu na Roboty) będzie krótszy niż 39 miesięcy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o 1/39 kwoty, o której mowa w ust. 1, za każdy miesiąc o który czas wykonania został skrócony.
§ 10
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Projektu) uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest __________________________________________tel. _______________________, e-mail ___________________________________

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest _________________________________

___________________________________________________________________
tel. _______________________, e-mail ___________________________________________,
3. Korespondencja  wysłana  telefaksem   oraz   pocztą  elektroniczną  będzie   każdorazowo niezwłocznie potwierdzana na piśmie.

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Kierownika Projektu. 
§ 11
Personel i sprzęt
1. Wykonawca skieruje do wykonania Przedmiotu Umowy,  w odniesieniu do kluczowych funkcji (Eksperci Kluczowi) określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, personel wskazany w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca zapewni swojemu personelowi sprzęt, materiały, pomieszczenia,
oprogramowanie i urządzenia a także środki transportu i łączności niezbędne do wykonania przy pomocy personelu Przedmiotu Umowy.

3. Dni i godziny pracy personelu Wykonawcy zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące prawo, z uwzględnieniem potrzeb i wskazówek Zamawiającego.

4. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu osobom wchodzącym w skład personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy złożonej w Przetargu. 

5. Nieobecność osób wchodzących w skład personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy może nastąpić na następujących warunkach:

1) terminy nieobecności zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,
2) Wykonawca   zobowiązany jest   wskazać   terminy   nieobecności   osób   wykonujących zamówienie oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem,
3) wszystkie osoby zastępujące osoby wykonujące zamówienie w okresie ich nieobecności muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.
§ 12
Zmiany w składzie personelu
1. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Zamawiający może nakazać zmianę którejkolwiek z osób personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę wykonującą niniejsze zamówienie na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
4. W przypadku zmiany osoby wykonującej niniejsze zamówienie, nowa osoba musi spełniać wymagania dla danego eksperta kluczowego określone w SIWZ oraz posiadać  kwalifikacje porównywalne do eksperta kluczowego wymienianego (co najmniej równe lub lepsze).
5. Wykonawca   nie   będzie   rekrutował   personelu   spośród   pracowników   Zamawiającego. Naruszenie  powyższego  zobowiązania  stanowi   podstawę  do  odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
 § 13  

Dostarczanie informacji

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyjątek stanowi również dokument poświadczający wykonanie usługi Inżyniera przez Wykonawcę. 
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca osobie upoważnionej przez Zamawiającego umożliwi skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu przedmiotu umowy. 
§ 14
Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §2, własność nośników oraz autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Z 2016 r.. poz. 666 ze zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie używania,

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 15
Odszkodowania i kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za nienależyte wykonanie każdej czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany w danym miesiącu, wynikającej z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdą nienależycie wykonaną czynność, 

2) za niewykonanie czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany w danym miesiącu, wynikającej z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy

3. Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w wykonaniu czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany w danym miesiącu, wynikającej z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, przekroczy 7 dni,

3) Zamawiający w kolejnych trzech miesiącach realizacji przedmiotu umowy naliczy Wykonawcy kary umowne,

4) Wykonawca podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego;

4. W przypadku nienależytego wykonania każdej czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany w danym miesiącu, wynikającej z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub zwłoki w wykonaniu czynności, do której Wykonawca jest zobowiązany w danym miesiącu, wynikającej z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, Zamawiający – niezależnie od przysługujących mu uprawnień – może wstrzymać płatność faktury miesięcznej, do czasu wywiązania się przez Wykonawcę ze nienależycie wykonanych lub niewykonanych czynności, wynikających z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.
7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień    zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 16
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązany jest przed  podpisaniem Umowy zawrzeć odrębną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami określonymi poniżej i przekazać Zamawiającemu kopię polisy wraz z dowodem uiszczenia składki. 
2. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust.1 Zamawiający, zgodnie ze swoim wyborem, może odstąpić od Umowy albo ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt.

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe, z ubezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy. W terminie 7 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu kopie polisy wraz z dowodem uiszczenia składki, potwierdzającą kontynuację ochrony ubezpieczeniowej od dnia następnego po dniu ustania ochrony z tytułu poprzedniej umowy.

4. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający, zgodnie ze swoim wyborem może odstąpić od Umowy albo ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe, z ubezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

5. Warunki ubezpieczeniowe
1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, odrębną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie realizacji zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzór inwestorski) dla zadania pn. „Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE”, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki:

(1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający (w zakresie realizacji niniejszego kontraktu), Podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszego kontraktu.
(2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych ubezpieczeniem, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans), a także szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.

(3) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialność cywilna za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych w budownictwie, w tym pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

c) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, nie wynikającej ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 3.000.000,00 PLN.

(4) Czasowy zakres ochrony (trigger): act committed.

(5) Zakres terytorialny ochrony: teren RP.

2) Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową.

3) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

4) Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki w pełnej wysokości.

5) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać umowy ubezpieczenia spełniające powyższe warunki przez pełny okres realizowanej inwestycji.

§ 17
Zabezpieczenie wykonania
1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w okresie 39 miesięcy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę ………………… zł, (słownie…………………………………………………..)
w  formie ......................................................................................................................... .

w pieniądzu * , w formie gwarancji, * poręczenia*  

2. *
Zamawiający w terminie 7 dni, liczonych od daty wpływu zabezpieczenia w formie pieniądza, utworzy rachunek bankowy – lokatę terminową. Rachunek ten służyć będzie jedynie dla wykonania niniejszej umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                    i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

4. * 
Przedłożona gwarancja (poręczenie) Nr ____________ wystawiona w dniu __________ przez _______________________________________________________

do kwoty _________________ zł ważna jest do dnia _____________

(30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane), a do kwoty _______________________________ zł

służącej zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi – do dnia -__________________  (15 dni od zakończenia okresu rękojmi).

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca niezwłocznie przedłoży gwarancję (poręczenie) z odpowiednio zmienionymi terminami.

5. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy  zabezpieczenie w jakiejkolwiek części i formie utraci swoją ważność, wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie 
do kwoty określonej w umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać 
od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie                                  w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia.

6. *
W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku, o którym mowa w ust. 2. Polecenie przelewu lub wypłata, może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. W takim przypadku utrata prawa 
do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy. 

7. *
W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może zrealizować gwarancję (poręczenie). Realizacja gwarancji może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia.

(* niepotrzebne pominąć)

§ 18
Wierzytelności
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 19
Rozwiązanie Umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:

1) unieważnienia przetargu nieograniczonego na realizację nadzorowanego zadania pn.  „Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE”.

2) nie podpisania umowy z Wykonawcą Robót, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na realizację nadzorowanego zadania pn.  „Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE”.   

W ww. przypadkach Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany zakres prac na danym etapie realizacji umowy. 

§ 20
Rozstrzyganie sporów
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

§ 21
Zmian Umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, a mianowicie:
1) zmiany stanu prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT;

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zmiany terminu realizacji nadzorowanego zadania, 

3) zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego z powodu ograniczenia zakresu prac,

4) zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego z powodu skrócenia terminu realizacji nadzorowanego zadania.

5) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy,

6) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.
§ 22
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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