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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

dla zamówienia sektorowego o wartości nie przekraczającej 418 000,00 euro pod nazwą:

„Inżynier kontraktu dla zadania – Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”
CPV      71541000-2
Usługi zarządzania projektem budowlanym

       71247000-1         Nadzór nad robotami budowlanymi
ZATWIERDZAM:

Szczecin dnia: ...........................
Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt.4 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Rozdział I:
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

ul. M. Golisza 10

71 – 682 Szczecin 



NIP 851-26-24-854

 
www.zwik.szczecin.pl
Wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy – 219 416 500,00 zł
tel.: (091) 44 26 200 faks.: (091) 422 12 58


2. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.). Wyłączenia dokonano na podstawie art. 133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt.4 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia  jest świadczenie przez Wykonawcę usługi inżyniera Kontraktu  dla robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym o nazwie: „Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE”.

Obowiązki Inżyniera określone są szczegółowo w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załacznik nr 1 do SIWZ

2. Zakres zamówienia.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załacznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca, pełniąc funkcje Inżyniera, zobowiązany jest wykonywać obowiązki przypisane Inżynierowi ściśle według wymagań zawartych w: Opisie przedmiotu zamówienia, umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Kontrakcie na Roboty  i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,we  wszystkich tych miejscach, które dotyczą działań Inżyniera. 

Wykonawca wszystkie powierzone działania będzie wykonywał w ścisłej współpracy z Zamawiającym.  

Zadania w swym zakresie obejmują  między innymi:
2.1. Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu
1) Weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności i poprawności;


2) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
3) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu,
4) działanie we współpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym i na rzecz Zamawiającego w całym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

2.2. Etap poprzedzający budowę

1) dokonania szczegółowej weryfikacji poprawności i sprawdzenia kompletności projektu budowlanego wykonawczego, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego.( Dz.U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 ze zmianami), 
2) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacja projektową.
3) sporządzenia raportu wstępnego z czynności opisanych w pkt 1. i 2.
4) opracowywania w ścisłej współpracy z Projektantem w przypadku zaistniałej potrzeby odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu na wybór Wykonawcy Robót.
5) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, w tym zaproponowania osoby pełniącej funkcję koordynatora inspektorów nadzoru w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)
2.3. Etap budowy.

Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do: 

1) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego niezbędnego zespołu inżyniera kontraktu odpowiedniego dla prowadzonego etapu robót; biuro zespołu inżyniera będzie funkcjonować codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00. lub dłużej w zależności od czasu pracy Wykonawcy robót. 

2) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę; 

3) sprawdzenie, czy ubezpieczenia Wykonawcy Robót są utrzymywane zgodnie z Kontraktem na Roboty;

4) koordynowanie działań Wykonawcy Robót i Służb Eksploatacyjnych Zamawiającego w celu zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków i zminimalizowania zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków. 

5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim; 

6) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; 

7) przekazania Wykonawcy Robót placu budowy ; 

8) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.

9) odpowiednio wyprzedzające informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów;

10) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na placu budowy;

11) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

12) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

13) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 

14) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

15) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub w sposób niezgodny z wymaganiami Kontraktu na Roboty i niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz proponowanie stosownych rozwiązań,

16) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót , w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inżynier, Zamawiający, Nadzór Autorski oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 3 dni;

17) organizowania cotygodniowych narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 3 dni od dnia narady; 

18) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;

19) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;

20) nadzorowania badań materiałów, urządzeń i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót; 
21) polecanie usunięcia z placu budowy wszelkich osób, materiałów i urządzeń niezgodnych z wymogami zawartymi w Kontrakcie na Roboty; 

22) nadzorowanie przeprowadzanych przez Wykonawcę Robót wszelkich prób i rozruchów  oraz weryfikacja  i zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawcę Robót instrukcji eksploatacyjnych i stanowiskowych, w celu usprawnienia przekazania obiektów do eksploatacji,

23) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
24) zatwierdzanie proponowanego przez Wykonawcę Robót  sposobu wykonania robót zabezpieczających lub tymczasowych,

25) zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości; Projektów montażu konstrukcji, Projektów zagospodarowania i organizacji budowy po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego; 
26) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego; 
27) weryfikowania i zatwierdzania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót; 
28) bieżącego dokonywania obmiaru wykonanych robót; 
29) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
30) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 
31) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad; 
32) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
33) sprawdzenia i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy Robót dot. ilości i wartości wykonanych robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności; 
34) poświadczenia terminu zakończenia robót;
35) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;
36) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót; 
37) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;
38) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót;
39) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia i rozwiązania;
40) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 
41) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym;
42) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki.
43) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy.
44) Przygotowywania comiesięcznych komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych ZWiK.

45) Składanie comiesięcznych raportów z postępu prac i płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
46) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiająćemu raportów zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówioenia.

47) przygotowywania Zamawiającemu danych niezbędnych do naliczania kar umownych,

48) zapobieganie nieuzasadnionym roszczeniom w szczególności poprzez analizę pod względem technicznym, prawnym i finansowym przedkładanych umów o podwykonawstwo robót budowlanych, usług i dostaw, przedstawianie Zamawiającemu niezwłocznie wszelkich zastrzeżeń i sprzeciwów do wyżej wymienionych umów, prowadzenie korespondencji z wykonawcą i podwykonawcą po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

49) sporządzanie wszelkiej wymaganej dokumentacji w zgodzie z kontraktem na roboty budowlane 

50) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania innych robót:

a)  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

b) Inżynier Kontraktu przygotowuje dla Zamawiającego Protokół Konieczniości spisany przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i Wykonawcy Robót, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót
c) Inżynier Kontraktu przedstawia Zamawiającemu kalkulację kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót. Wartość i zakres robót każdorazowo będzie podlegać weryfikacji dokonanej przez Inżyniera i akceptacji Zamawiającego

d) Wydanie przez Inżyniera Kontraktu polecenia wykonania robót odbywać się może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego

e) Zasady uznawania zasadności robót oraz sposób ich wyceny wynikały będą z zapisów umowy na roboty budowlane

Inżynier Kontraktu będzie wnioskował do Zamawiającego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego rzeczoznawcę
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
5) zlecenie wykonania robót dodatkowych.
6) zatwierdzenie Harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót;
7) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany kierownictwa Wykonawcy Robót na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót,
2.4. Etap po zakończeniu robót.
 Do obowiązków Inżyniera Kontraktu po zakończeniu robót należeć będzie: 
1) dokonanie odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie protokołów odbioru robót.
2) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad;
3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń sporów;
4)  przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książki obiektu;
5) sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań;
6) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu.
7) wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót , Końcowego Świadectwa Płatności i innych dokumentów wymaganych warunkami Kontraktu.

8) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
9) Organizowanie i uczestnictwo w corocznych przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy Robót.

10) Kwartalne raportowanie Zamawiającemu postępu w usuwaniu wad i usterek w Kontrakcie na Roboty.
2.5. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej , które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy ( Kontraktu) i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy (Kontraktu).

3. Termin realizacji zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia: 39 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wykonawca będzie również pełnił funkcję Inżyniera w czasie trwania 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady Kontraktu na Roboty (licząc od daty końcowego odbioru Robót)
Rozdział III: 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.1. Prawidłowo złożona oferta zawiera następujące dokumenty:

a) Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia). 

b) Oświadczenie Nr 1 (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia). 

c) Oświadczenie Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich). 

d) Oświadczenie Nr 4 (Oświadczenie Wykonawcy w zakresie doświadczenia Kluczowych Specjalistów zaangażowanych w realizację zamówienia), na potwierdzenie okoliczności , o których mowa w pkt 13.3 – w zakresie przyznawania punktów w kryterium oceny ofert jakim jest „Doświadczenie Kluczowych Specjalistów”
e) Oświadczenie Nr 5 (Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Doświadczenia Wykonawcy), na potwierdzenie okoliczności , o których mowa w pkt 13.4 – w zakresie przyznawania punktów w kryterium oceny ofert jakim jest „Doświadczenie Wykonawcy”
f) Dowód wniesienia wadium;

                   dla potwierdzenia dokonania wpłaty wadium Wykonawca do swojej oferty winien 

                  załączyć: 

· w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kopię potwierdzenia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 

lub,

· w przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, kopię złożonego w kasie Zamawiającego dokumentu zabezpieczającego wadium.

g) Umowę spółki cywilnej, w przypadku Wykonawców prowadzących działalność            gospodarczą w formie spółki cywilnej.
h) Dokumenty i zaświadczenia określone w pkt 4 Rozdziału III SIWZ – w przypadku oferty, która zostanie oceniona najwyżej, o ile Zamawiający wezwie wykonawcę do ich przedstawienia.
1.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.1.2. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być sporządzone w języku polskim (nie dotyczy dokumentów, przy których zamawiający zezwolił na złożenie ich w innej wersji językowej), czytelnie (na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem), zaś każdy wymagany przez Zamawiającego dokument oferty powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy − opatrzony imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, ewentualnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze, wpisie do ewidencji). 
W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania na końcu dokumentu zamiast na każdej jego stronie. Oryginalne dokumenty urzędowe z oryginalnymi pieczęciami i podpisami osób je wystawiających nie wymagają podpisu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
1.1.3 
Dokumenty sporządzone i składane w języku obcym, winny być załączone do oferty wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza na język polski.
1.1.4. Wszelkie wolne (wykropkowane) miejsca w formularzu nr 1, w oświadczeniu nr 1,2,3 oraz 4 stanowiących integralną część SIWZ, należy wypełnić zgodnie z załączonymi informacjami. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących wpisów w wolnych miejscach formularza nr 1, oświadczeniu nr 1,2,3 w razie ich nie wypełnienia (nie dotyczy wszelkich wpisów związanych z ceną za przedmiot zamówienia). 
1.1.5. Wykonawca w sporządzanej przez siebie ofercie nie musi użyć załączonych w rozdziale IV wzorów formularzy, ale musi w stworzonych przez siebie dokumentach zamieścić wszystkie określone w owych formularzach oświadczenia i informacje.

1.1.6. Dokumenty winny być aktualne, przedstawione w oryginale lub w kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (jak w pkt. 1.1.2. opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę, ewentualnie czytelnie wpisanym imieniem i nazwiskiem osoby lub osób podpisujących ofertę). Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

1.1.7. Zaleca się, aby wszystkie strony dokumentów tworzących ofertę były ułożone we właściwej kolejności i spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty oraz załączonych dokumentów była oznaczona kolejnym numerem. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki (przerobienie, przekreślenie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc.), zaleca się, aby zostały zaparafowane przez osobę(-y) podpisującą/e ofertę. 
1.1.8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.1.9. Cena oferty ma być podana w polskich złotych liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których Wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza
1.1.10. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego kilku wykonawców występuje wspólnie (konsorcjum) składając jedną ofertę i ponosząc solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, obowiązani są oni spełnić następujące wymagania:

a) oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, przy czym Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia) powinien być podpisany przez pełnomocnika i wskazywać Wykonawców składających ofertę wspólną
b) każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć Oświadczenie Nr 1 (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia) oraz na wezwanie Zamawiającego winien przedstawić  dokumenty określone w pkt 4.10.1) rozdziału III SIWZ na potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. 
c) co   najmniej  jeden   z  Wykonawców  ma  obowiązek  złożyć   Oświadczenie Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich) oraz na wezwanie zamawiającego winien przedstawić dokumenty określone w pkt 4.10.2) rozdziału III SIWZ na potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
d) każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć Oświadczenie Nr 3 (Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej).

e) Oświadczenie nr 4 (Oświadczenie Wykonawcy w zakresie doświadczenia Kluczowych Specjalistów zaangażowanych w realizację zamówienia) składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
f) Wykonawcy występujący w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
g) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez pełnomocnika;
h) wniesienie wadium musi jednoznacznie wskazywać na wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę;

i) z pełnomocnikiem prowadzona będzie wszelka korespondencja w trakcie postępowania ze skutkiem dla całego konsorcjum;
j) w formularzu nr 1 i oświadczeniach nr 1-4, powinni być wyraźnie wskazani wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
1.1.11. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej obowiązane są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej.

1.2. Kompletne dokumenty ofertowe zaleca się umieścić w podwójnym opakowaniu.
1.2.1. opakowanie zewnętrzne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, zaadresowane na zamawiającego, opisane:
„Oferta na: Inżyniera kontraktu dla zadania Modernizacja O.Ś.K. „ZDROJE””
Nie otwierać przed dniem 07.12.2016 r. godz. 11.30
1.2.2. opakowanie wewnętrzne, zawierające dokumenty ofertowe, oznaczone pełnymi danymi wykonawcy (nazwa i adres), tak, aby można je było odesłać bez otwierania jeżeli wpłynie po terminie.
1.3. Zmiana lub wycofanie oferty

1.3.1.  Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed   upływem terminu składania ofert.

 1.3.2.  W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. 1.2.1, z dopiskiem „Wycofane”.

1.3.3.
W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te załączyć. Powyższe oświadczenie jak i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętych kopertach wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt. 1.2.1 i 1.2.2, przy czym koperta zewnętrzna powinna nosić dopisek „Zmiana”.

1.4. Oferty złożone po ustalonym w SIWZ terminie będą zwracane bez otwierania opakowania wewnętrznego.
2. Odrzucenie ofert.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu ofertę.

2.1. 
Ofertę odrzuca się, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
f) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 10.10. ppkt. 3 SIWZ;
g) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt. 11.2 SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą;

h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 

i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2.2. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykonawcom z tytułu odrzucenia ofert nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Informacje dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania.
3.1 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

3.1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.2;
3.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3.1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
3.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
3.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
3.1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
3.1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
3.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.1.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.1.13. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

3.1.14. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3.1.15. Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3.2. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania – uznaje się za odrzuconą.
3.3. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego  Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

1.1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Minimalny poziom zdolności: 

-
zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)
jego roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 350.000,00 zł w każdym roku/średniorocznie. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać. co najmniej jeden z wykonawców w całości.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 netto złotych
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum.

c)
jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 złotych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości

2) zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności: 

-
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)
wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę, polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji obejmującej swym zakresem budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/dobę o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych;

Zamawiający nie dopuszcza w tym przypadku powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w żadnym zakresie tj. warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
b) dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi odpowiednie   wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie,

I. Kierownik Zespołu

Wykształcenie i kwalifikacje:
· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej lub ekonomicznej
Doświadczenie:
· co  najmniej  7  lat doświadczenia jako  kierownik zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych;

· pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Projektu lub   Inżyniera   Rezydenta   nad   realizacją   przynajmniej  2  kontraktów, w tym 1 dotyczącego budowy obiektów gospodarki wodno-ściekowej;

· zarządzanie kontraktem, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót nie mniejszej niż 15.000.000,00zł.

II.  Inspektor nadzoru robót budowlanych
Ilość: 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje 
· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej - kierunek budownictwo;


· uprawnienia   budowlane   do   nadzorowania bez ograniczeń  robót   budowlanych   w   specjalności   konstrukcyjno   - budowlanej,

  Doświadczenie:
· co najmniej 7 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d,
III  Inżynier Technolog

Ilość: 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje 

· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej - kierunek Inżynieria środowiska/ Inżynieria sanitarna 

Doświadczenie:
· co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu i przekazywaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków.

· doświadczenie zawodowe jako Inżynier Technolog (lub równoważny) przy budowie oczyszczalni ścieków o przepływie nie mniejszym niż 15.000 m3 na dobę o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów.

IV. Inspektor nadzoru robót sanitarnych 

Ilość: 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje:

· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej 

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń  do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 Doświadczenie:

· co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
V.  Inspektor Nadzoru robót elektrycznych i energetycznych
Ilość: 1 osoba

Wykształcenie i kwalifikacje:

· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej 

· uprawnienia   budowlane   do   nadzorowania bez ograniczeń robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Doświadczenie:

· co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).

VI.  Inżynier Automatyk

Ilość: 1 osoba 

Wykształcenie i kwalifikacje:

· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej - kierunek elektronika, cybernetyka, automatyka lub pokrewne.

Doświadczenie:

· co   najmniej   7   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).

VII.  Inżynier Geolog

Ilość: 1 osoba 

Wykształcenie i kwalifikacje:

· dyplom ukończenia wyższej uczelni - kierunek geologia

· Posiadanie uprawnień geologicznych kategorii V i VI.

Doświadczenie:

· co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych.

VIII.  Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Ilość: 1 osoba

Wykształcenie i kwalifikacje:

·  dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej lub ekonomicznej

Doświadczenie:

·   doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów na Roboty budowlane,  w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00zł .

Życiorysy tych specjalistów  nie są sprawdzane przed podpisaniem kontraktu. Nie powinni oni być włączeni do oferty.
Wszyscy zatrudnieni przez Inżyniera Kontraktu Inżynierowie i Specjaliści  muszą być niezależni oraz wolni od konfliktu interesów względem przypisanych im zakresów odpowiedzialności.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą  spełniać wspólnie wszyscy wykonawcy w ramach konsorcjum 

1.2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1 oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie nr 2 -o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik do siwz.

1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.2 potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ.
1.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem punktu 8.2. Opisu przedmiotu zamówienia, którego zakres stanowi dla Zamawiającego kluczową część zamówienia. 
1.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

1.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.9. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 4.6, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 4.10.1).
1.10. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 3, tj.:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;


W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;


W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4, tj.:

5) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
8) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są  wykonywane,  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
9) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dokumenty wymienione w pkt 4.10.2 lit. b) zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza  spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu
1.11. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy          kapitałowej:

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w pkt 3.1.12 Rozdziału III SIWZ, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

4) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji o:

- kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firmach oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cenach, terminach wykonania zamówienia, okresach gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach.

5) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

6) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
1.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

1.13. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IV SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

1.14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie  odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

1.15. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa  w rozdziale IV SIWZ.

1.16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w rozdziale IV SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone     

rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
6.    Wadium

6.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium 
w wysokości 30.000,00 PLN 
6.2. Wadium może być wnoszone :

1) w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego : 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin 

Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360

Nr rachunku IBAN: PL 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 

                               SWIFT: PKOPLPW

z dopiskiem „Wadium – Inżynier Kontraktu dla zadania „Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”” 

Dla skuteczności wniesienia wadium w pieniądzu wymagane jest, aby rachunek Zamawiającego został uznany przed upływem terminu do składania ofert

2) w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową, nieodwołalną płatność przez poręczyciela (gwaranta kwoty poręczanej) gwarantowanej na żądanie zamawiającego, przy czym termin ważności poręczeń lub gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą Wykonawcy;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, zapewniających bezwarunkową, nieodwołalną płatność przez gwaranta sumy gwarancyjnej na żądanie Zamawiającego, przy czym termin ważności gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą Wykonawcy;

6.3. Dla potwierdzenia dokonania wpłaty wadium Wykonawca do swojej oferty winien załączyć: 

1) potwierdzenie dokonania przelewu na konto Zamawiającego, przy czym nie jest to warunek wystarczający do skutecznego wniesienia wadium, lub

2) w przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, oryginał dokumentu zabezpieczającego wadium.                                               

6.4. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, jeżeli:

1) upłynie termin związania ofertą,

2) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia,

            
3) zamawiający unieważni postępowanie,         

6.5.  Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:

1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) który zostanie wykluczony z postępowania,

3) którego oferta zostanie odrzucona, 

6.6. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

6.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w ofercie, 
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn   leżących  po stronie Wykonawcy,
7. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

7.1 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

7.2 Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom bez wskazywania źródła zapytania umieszczając je na oficjalnej stronie internetowej Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców oraz zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy, którzy dokonali rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Zamawiającego otrzymają w formie elektronicznej powiadomienie 
o wprowadzeniu przez Zamawiającego zmian do SIWZ. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienie 
w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania i otwarcia ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały wtedy nowemu terminowi.
7.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 

7.4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                                   i Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
7.6. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych  jest :

- w sprawach formalnych – Agnieszka Bereszko - tel. 91 44-26-244
- w sprawach merytorycznych – Ewa Nowicka. – tel. 91 44-26-167
(poniedziałek – piątek w godzinach 800 do 1400)

8. Miejsce i termin składania ofert.
8.1. Oferty należy składać w Sekretariacie (pok. 124 – I piętro) siedziby zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie w terminie do dnia 07.12.2016 r. do godz. 11.00 Termin składania ofert może ulec zmianie.
8.2. Każda złożona oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.

8.3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania opakowania wewnętrznego.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie w sali konferencyjnej nr 323 – III piętro. Termin otwarcia ofert może ulec zmianie.
10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
10.1. Postępowanie o przyznanie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego i Członka Zarządu Dyrektora Technicznego ZWiK Spółka z o.o.
10.2. Postępowanie komisji jest jawne.
10.3. W wyznaczonym czasie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, oraz warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania.

10.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację dotyczące:

1)kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

10.5. Wykonawca w odpowiedzi na powyższą informację, złoży w terminie do 3 dni oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
10.6. Zamawiający dokona badania oferty w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki do wykluczenia Wykonawcy oraz, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.

10.7. Zamawiający dokona wyboru oferty, która zgodnie z kryteriami oceny ofert zostanie oceniona najwyżej. Wówczas Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 4.10.1). oraz 4.10.2) Rozdziału III SIWZ. 

10.8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

10.9. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy  lub  nie złożyli pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń i dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym.
10.10. 
Zamawiający poprawia w ofercie:


1) oczywiste omyłki pisarskie,


2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

                dokonanych poprawek,


3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

                zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
10.11.  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty, 
i informacje składane przez Zamawiającego, i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia stanowią załączniki do protokołu.

10.12.  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

10.9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 10.3.

10.10. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który złożył ofertę ocenioną najwyżej zgodnie z kryteriami oceny ofert oraz będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ. 

10.11. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 
10.12. W przypadku składania ofert dodatkowych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 10.11 Zamawiający wskaże również cenę oferty na podstawie, której zaproszono Wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej oraz cenę oferty dodatkowej.
11. Okres związania ofertą.
11.1. 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11.2. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
11.4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko                      z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

12. Sposób obliczenia ceny oferty

12.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się cenę brutto.

12.2. Cena brutto obejmuje:

 C –cena brutto za  pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu od dnia podpisania umowy do dnia wydania Wykonawcy Robót rozliczenia ostatecznego (wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego w zakresie ujętym w ROZDZIALE II pkt. 2.4 ppkp 9) oraz 10) niniejszej SIWZ) ,
12.3. Cena ofertowa brutto musi zawierać  wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie przy realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zakresem opisanym w SIWZ i z obowiązującymi przepisami prawa.

12.4. Przy ustalaniu ceny Wykonawca powinien przewidzieć m.in., ale nie tylko.:

1) Koszty dojazdu związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
2) Koszty drukowania lub powielania dokumentacji projektowej, o której mowa w SIWZ;
3) Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ubezpieczenia na zasadach opisanych we wzorze umowy.
12.5. Szczegółowe zasady wypłacania wynagrodzenia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

12.6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

12.7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

12.8. Ceny netto i brutto powinny być wyliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

12.9. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty.

13. Kryteria i sposób oceny ofert
13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

	NR
	KRYTERIUM
	WAGA w pkt

	  1.
	CENA BRUTTO
	60 pkt

	 2.
	DOŚWIADCZENIE KLUCZOWYCH SPECJALISTÓW
	20 pkt

	
	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
	20 pkt


13.2. Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena” (C): 

                       najniższa cena ofertowa    

     C  = ---------------------------------------------------- x 60 pkt
    cena ofertowa w ofercie ocenianej

13.3. Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie Kluczowych Specjalistów”  (DS): Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w oparciu o ocenę załączonych do oferty dowodów w postaci oświadczenia nr 4 na potwierdzenie kwalifikacji przedstawionych w poniższej tabeli.
	Tabela dla wyliczenia punktów w kryterium „Doświadczenie Kluczowych Specjalistów

	I.  Kierownik Zespołu (Maks. 3 pkt)
	Maksymalna ilość pkt. Jaką Zamawiający przyzna za :

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co  najmniej  7  lat doświadczenia jako  kierownik zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych;

· pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Projektu lub   Inżyniera   Rezydenta   nad   realizacją   przynajmniej  2  kontraktów, w tym 1 dotyczącego budowy obiektów gospodarki wodno-ściekowej;

· zarządzanie, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   co najmniej jednego obiektu gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00zł.


	1,5 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co  najmniej  10  lat doświadczenia jako  kierownik zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych;

· pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Projektu lub   Inżyniera   Rezydenta   nad   realizacją   przynajmniej  3  kontraktów, w tym przynajmniej 1 dotyczącego budowy rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 10.000m3/d;

· zarządzanie, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   co najmniej jednego obiektu gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00zł.


	2,5 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co  najmniej  15  lat doświadczenia jako  kierownik zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych;

· pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Projektu lub   Inżyniera   Rezydenta   nad   realizacją   przynajmniej  4  kontraktów, w tym przynajmniej 1 dotyczącego budowy rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 10.000m3/d;

· zarządzanie, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   co najmniej jednego obiektu gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 25.000.000,00zł.
	3 pkt

	II.  Inspektor nadzoru robót budowlanych   (Maks. 2,5 pkt)
	Maksymalna ilość pkt. Jaką Zamawiający przyzna za :

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 7 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	1 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	1.50 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 15 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	2,5 pkt

	III.  Inżynier Technolog  (Maks. 3 pkt)
	Maksymalna ilość pkt. Jaką Zamawiający przyzna za :

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu i przekazywaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków.

· doświadczenie zawodowe jako Inżynier Technolog (lub równoważny) przy budowie lub rozbudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepływie nie mniejszym niż 15.000 m3 na dobę o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów.
	1 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu i przekazywaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków.

· doświadczenie zawodowe jako Inżynier Technolog (lub równoważny) przy budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków o przepływie nie mniejszym niż 15.000 m3 na dobę o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów.
	2 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu i przekazywaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków.

· doświadczenie zawodowe jako Inżynier Technolog (lub równoważny) przy budowie lub rozbudowie co najmniej trzech oczyszczalni ścieków o przepływie nie mniejszym niż 15.000 m3 na dobę o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów.
	3 pkt

	IV. Inspektor nadzoru robót sanitarnych  (Maks. 2,5  pkt)
	Maksymalna ilość pkt. Jaką Zamawiający przyzna za :

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	1 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 10lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	1,5 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	2,5 pkt

	V. Inspektor Nadzoru robót elektrycznych i energetycznych (Maks. 2 pkt)
	Maksymalna ilość pkt. Jaką Zamawiający przyzna za :

	Kwalifikacje i umiejętności: 
· co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	0,5 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności: 
· co   najmniej   8 lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	1 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności: 
· co   najmniej   10   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	2 pkt

	VI.  Inżynier Automatyk  (Maks. 2,5 pkt)
	Maksymalna ilość pkt. Jaką Zamawiający przyzna za :

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co   najmniej   7  lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	1 pkt

	Ogólne doświadczenie zawodowe: 

· co   najmniej   10   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	1,5 pkt

	Specjalistyczne doświadczenie zawodowe:

· co   najmniej   12   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów
	2,5 pkt

	VII.  Inżynier Geolog  (Maks. 2,5 pkt)
	Maksymalna ilość pkt. Jaką Zamawiający przyzna za :

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych realizowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
	1 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co   najmniej   8   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych realizowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
	1,5 pkt

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co   najmniej   10   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych realizowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
	2,5 pkt

	VIII. Specjalista ds. rozliczeń finansowych

         (Maks. 2 pkt)
	Maksymalna ilość pkt. Jaką Zamawiający przyzna za :

	Kwalifikacje i wymagania

·     doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów na Roboty budowlane,  w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00zł .
	1 pkt

	Kwalifikacje i wymagania

·   doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów na Roboty budowlane,  w tym co najmniej dwóch kontraktów o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00zł .
	1,5 pkt

	Kwalifikacje i wymagania

·   doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów na Roboty budowlane,  w tym co najmniej dwóch kontraktów o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00zł, w tym co najmniej jednej inwestycji polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d.
	2,0 pkt


13.4. Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”  (DW): Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w oparciu o ocenę załączonych do oferty dowodów w postaci oświadczenia nr 5 na potwierdzenie doświadczenia przedstawionego w poniższej tabeli.
	Tabela dla wyliczenia punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” max 20 pkt

	Posiadane przez Wykonawcę doświadczenie
	Ilość przyznanych punktów

	Doświadczenie Wykonawcy
· wykonał należycie minimum 1 usługę, polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji obejmującej swym zakresem budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/dobę o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych;
	8 pkt

	Doświadczenie Wykonawcy
· wykonał należycie minimum 3 usługi, polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym co najmniej jedną przy realizacji inwestycji obejmującej swym zakresem budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/dobę
Każda z wykonanych usług dotyczyła robót o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych;
	12 pkt

	Doświadczenie Wykonawcy
· wykonał należycie minimum 4 usługi, polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym co najmniej dwie przy realizacji inwestycji obejmującej swym zakresem budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/dobę
Każda z wykonanych usług dotyczyła robót o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych;
	20 pkt


13.5. Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów:
S = C + DS + DW
13.6. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ)
13.7.  Sposób oceny ofert:
Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego oceni oferty w oparciu o wyżej wymienione kryteria oceny ofert.
14. Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez          Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

14.1. Dwóch Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane w SIWZ oraz, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach przedmiotowego zamówienia, Zamawiający może zaprosić do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nie dotyczy zmian w przedmiocie zamówienia i ilościach. Oferty dodatkowe dotyczą tylko i wyłącznie ceny.  
14.2. W przypadku, gdy ofertę w postępowaniu złożył tylko jeden Wykonawca, który spełnił warunki wymagane w SIWZ, Zamawiający może zaprosić do złożenia oferty dodatkowej tylko tego Wykonawcę. 
14.3. Jeżeli, któryś z zaproszonych Wykonawców nie wyraża woli złożenia oferty dodatkowej, pozostaje on związany swoją ofertą w niezmienionej postaci. 
14.4. O terminie złożenia ofert dodatkowych Wykonawcy, o których mowa w pkt. 14.1 i 14.2., zostaną poinformowani na piśmie.

14.5. Zaproszenie przez zamawiającego Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych nie powoduje ustania stanu związania ofertą, z wyjątkiem korzystniejszych dla Zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt. 13.7.
14.6. Zamawiający poprosi Wykonawców, o których mowa w pkt. 14.1 i 14.2 do złożenia dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty na podstawie, której zaproszono wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej. 

14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną netto na daną część, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty wykonawcy, o którym mowa w pkt.14.3, w takiej sytuacji zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy.
15. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy.
W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.
16. Zawarcie umowy.
16.1. Rozdział IV SIWZ zawiera wzór umowy (załącznik nr 2), jaką Zamawiający zawrze 
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach danej części na zasadach określonych w SIWZ. 

16.2. W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu umowy zmiany. Zaproponowane przez Wykonawców zmiany nie są wiążące dla Zamawiającego.

16.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana w ramach danej części, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ich ponownej oceny.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
17.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej                  w ofercie.
17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed zawarciem umowy.

17.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca obowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

17.6. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia wniesione jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla uznania ich przez Zamawiającego za satysfakcjonujące winny:

1) wskazywać Zamawiającego jako uprawnionego z tytułu gwarancji lub poręczenia,

2) umożliwiać bezwarunkowo i nieodwołalnie płatność kwoty zabezpieczenia,

3) termin zobowiązania gwaranta lub poręczyciela winien być równy co najmniej przewidzianemu w umowie okresowi wykonania zamówienia,

4) wymieniać wykonawcę (w przypadku wykonawców występujących wspólnie zaleca się, aby wymienieni byli wszyscy wykonawcy występujący wspólnie),

17.7. Wzór gwarancji stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy,

Gwarancja/poręczenie nie może wygasnąć wcześniej niż z upływem powyższego terminu..
18. Informacja dotycząca podwykonawców. 

W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie w oświadczeniu nr 1 wskazać:

a) pełną nazwę podwykonawcy(ów) 

b) zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę(ów)

19. Informacja o unieważnieniu postępowania. 

18.1.    Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) 
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3)  
wystąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

4) 
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

18.2.   Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia pkt. 18.1 stosuje się odpowiednio.

18.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
18.4.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem pkt. 18.3.
Rozdział IV:
FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI
Formularz nr 1 - Oferta warunków realizacji zamówienia
Oświadczenie nr 1 - Oświadczenie nr 1 Wykonawcy

Oświadczenie nr 2 - Oświadczenie nr 2 Wykonawcy

Oświadczenie nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie nr 4 - Oświadczenie wykonawcy w zakresie doświadczenia Kluczowych Specjalistów zaangażowanych w realizację zamówienia

Oświadczenie nr 5- Oświadczenie wykonawcy w zakresie doświadczenia wykonawcy
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Formularz nr 1 – oferta warunków realizacji zamówienia

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................ Nr NIP  ..............................................................

Nr konta bankowego: ...................................................................................................................

nr telefonu ................................................ nr faxu .......................................................................

e-mail  ......................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Inżynier kontraktu dla zadania – Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”,

składam niniejszą ofertę: 

4. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę umowną brutto ( C) :

netto:  ______________ PLN

brutto: ______________ PLN

(słownie_______________________________) 

w tym podatek VAT – wg stawki 23% w kwocie. ________________________ PLN

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 39 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

4. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi na okres wskazany w siwz.

5. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia: 

	Lp.
	Firma (nazwa) podwykonawcy
	Część (zakres) zamówienia

	1.
	
	

	2.
	
	


(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

6. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

..............................., dn. ...............................

....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców

Oświadczenie nr 1 

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Inżynier kontraktu dla zadania – Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”
oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale III pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

..............................., dn. .......................

..................................................................

                                                                             


(podpis(y) osób uprawnionych

 do reprezentacji wykonawcy)

 

Oświadczenie nr 2
.........................................

( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH

Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

    „Inżynier kontraktu dla zadania – Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”

oświadczam(my), co następuje: 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale III pkt 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................., dn. ...............................

....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):

1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale III pkt 4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):

	Lp.
	Pełna nazwa/firma i adres oraz KRS/CEiDG podmiotu trzeciego
	Wskazanie warunku określonego w Rozdziale III pkt 4.1, którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego  

	1.
	
	

	2.
	
	


2. Oświadczam, że podmiot/ty wymienione w pkt II. ppkt 1 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................., dn. ...............................

....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Oświadczenie nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

.....................................................

(pieczęć nagłówkowa Oferenta)

Oświadczenie Wykonawcy

 o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)

Oświadczam, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Inżynier kontraktu dla zadania – Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”
(ja/my) niżej podpisany(y/i)……………………………………………………………......…

reprezentując …………………………………………………………………….........………... …………………………………………………………………………………………………...

w imieniu swoim oraz reprezentowanego Wykonawcy oświadczam/my, że:

Wykonawca należy / nie należy
 do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 PZP.

Lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej

1. …………………………………………………….

2. …………………………………………………….

3. …………………………………………………….

4. …………………………………………………….

5. …………………………………………………….

6. …………………………………………………….

7. …………………………………………………….

8. …………………………………………………….

...............................................................
(miejsce i data)

...................................................................
                (podpisy i pieczęcie)

Oświadczenie nr 4 

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA KLUCZOWYCH SPECJALISTÓW ZANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

    „Inżynier kontraktu dla zadania – Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”

oświadczam(my), że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć Kluczowi Specjaliści posiadający  doświadczenie w stopniu odpowiadającym dla :

	I Kierownik Zespołu 
	Odpowiednie zaznaczyć „X”

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co  najmniej  7  lat doświadczenia jako  kierownik zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych;

· pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Projektu lub   Inżyniera   Rezydenta   nad   realizacją   przynajmniej  2  kontraktów, w tym 1 dotyczącego budowy obiektów gospodarki wodno-ściekowej;

· zarządzanie, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   co najmniej jednego obiektu gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00zł.


	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co  najmniej  10  lat doświadczenia jako  kierownik zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych;

· pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Projektu lub   Inżyniera   Rezydenta   nad   realizacją   przynajmniej  3  kontraktów, w tym przynajmniej 1 dotyczącego budowy rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 10.000m3/d;

· zarządzanie, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   co najmniej jednego obiektu gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00zł.


	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co  najmniej  15  lat doświadczenia jako  kierownik zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych;

· pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Projektu lub   Inżyniera   Rezydenta   nad   realizacją   przynajmniej  4  kontraktów, w tym przynajmniej 1 dotyczącego budowy rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 10.000m3/d;

· zarządzanie, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   co najmniej jednego obiektu gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 25.000.000,00zł.


	

	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………… 

Opis kwalifikacji na potwierdzenie spełnienia wyżej wskazanego kryterium oceny ofert:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	II.  Inspektor nadzoru robót budowlanych

	Odpowiednie zaznaczyć „X”

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 7 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 15 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	

	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………… 

Opis kwalifikacji na potwierdzenie spełnienia wyżej wskazanego kryterium oceny ofert:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	III.  Inżynier Technolog
	Odpowiednie zaznaczyć „X”

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu i przekazywaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków.

· doświadczenie zawodowe jako Inżynier Technolog (lub równoważny) przy budowie lub rozbudowie co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepływie nie mniejszym niż 15.000 m3 na dobę o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów.
	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu i przekazywaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków.

doświadczenie zawodowe jako Inżynier Technolog (lub równoważny) przy budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków o przepływie nie mniejszym niż 15.000 m3 na dobę o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów.
	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu i przekazywaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków.

· doświadczenie zawodowe jako Inżynier Technolog (lub równoważny) przy budowie lub rozbudowie co najmniej trzech oczyszczalni ścieków o przepływie nie mniejszym niż 15.000 m3 na dobę o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów.
	

	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………… 

Opis kwalifikacji na potwierdzenie spełnienia wyżej wskazanego kryterium oceny ofert:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	IV.  Inspektor nadzoru robót sanitarnych  
	Odpowiednie zaznaczyć „X”

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 10lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, 
	

	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………… 

Opis kwalifikacji na potwierdzenie spełnienia wyżej wskazanego kryterium oceny ofert:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	V.  Inspektor Nadzoru robót elektrycznych i energetycznych
	Odpowiednie zaznaczyć „X”

	Kwalifikacje i umiejętności: 
· co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	

	Kwalifikacje i umiejętności: 
· co   najmniej   8 lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	

	Kwalifikacje i umiejętności: 
· co   najmniej   10   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	

	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………… 

Opis kwalifikacji na potwierdzenie spełnienia wyżej wskazanego kryterium oceny ofert:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	VI.  Inżynier Automatyk  
	Odpowiednie zaznaczyć „X”

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co   najmniej   7   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	

	Ogólne doświadczenie zawodowe: 

· co   najmniej   10   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).
	

	Specjalistyczne doświadczenie zawodowe:

· co   najmniej   12   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d, o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów
	

	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………… 

Opis kwalifikacji na potwierdzenie spełnienia wyżej wskazanego kryterium oceny ofert:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	VII.  Inżynier Geolog  
	Odpowiednie zaznaczyć „X”

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych realizowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co   najmniej   8   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych realizowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
	

	Kwalifikacje i umiejętności:

· co   najmniej   10   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych realizowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.
	

	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………… 

Opis kwalifikacji na potwierdzenie spełnienia wyżej wskazanego kryterium oceny ofert:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	VIII.  Specjalista ds. rozliczeń finansowych
	Odpowiednie zaznaczyć „X”

	Kwalifikacje i wymagania

·     doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów na Roboty budowlane,  w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00zł .
	

	Kwalifikacje i wymagania

·   doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów na Roboty budowlane,  w tym co najmniej dwóch kontraktów o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00zł .
	

	Kwalifikacje i wymagania

·   doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów na Roboty budowlane,  w tym co najmniej dwóch kontraktów o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00zł, w tym co najmniej jednej inwestycji polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000m3/d.
	

	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………… 

Opis kwalifikacji na potwierdzenie spełnienia wyżej wskazanego kryterium oceny ofert:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


*W wyżej zamieszonej tabeli należy wskazać w jakim zakresie Wykonawca spełnia kryterium oceny oferty.
Oświadczenie składa się w celu dokonania oceny oferty w kryterium „Doświadczenie  Kluczowych Specjalistów”
..............................., dn. .......................

..................................................................

                                                                             


(podpis(y) osób uprawnionych

 do reprezentacji wykonawcy)

 

Oświadczenie nr 5 

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

    „Inżynier kontraktu dla zadania – Modernizacja O.Ś.K. Zdroje”

oświadczam(my), że w posiadamy  doświadczenie w stopniu odpowiadającym dla :

	Posiadane przez Wykonawcę doświadczenie
	Odpowiednie zaznaczyć „X”

	Doświadczenie Wykonawcy

· wykonał należycie minimum 1 usługę, polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji obejmującej swym zakresem budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/dobę o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych;
	

	Nazwa i miejsce wykonywanej usługi oraz termin jej wykonania:

……………………………………………………………………………………………………… 

Opis zakresu wykonywanej usługi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Doświadczenie Wykonawcy

· wykonał należycie minimum 3 usługi, polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym co najmniej jedną przy realizacji inwestycji obejmującej swym zakresem budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/dobę. Każda z wykonanych usług dotyczyła robót o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych;

	

	1. Nazwa i miejsce wykonywanej usługi oraz termin jej wykonania:

……………………………………………………………………………

Opis zakresu wykonywanej usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nazwa i miejsce wykonywanej usługi oraz termin jej wykonania:

…………………………………………………………………………………

Opis zakresu wykonywanej usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Nazwa i miejsce wykonywanej usługi oraz termin jej wykonania:

………………………………………………………………………………… 

Opis zakresu wykonywanej usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Doświadczenie Wykonawcy

· wykonał należycie minimum 4 usługi, polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym co najmniej dwie przy realizacji inwestycji obejmującej swym zakresem budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 10 000 m3/dobę

Każda z wykonanych usług dotyczyła robót o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych;
	

	. Nazwa i miejsce wykonywanej usługi oraz termin jej wykonania:

……………………………………………………………………………

Opis zakresu wykonywanej usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nazwa i miejsce wykonywanej usługi oraz termin jej wykonania:

…………………………………………………………………………………

Opis zakresu wykonywanej usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Nazwa i miejsce wykonywanej usługi oraz termin jej wykonania:

………………………………………………………………………………… 

Opis zakresu wykonywanej usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nazwa i miejsce wykonywanej usługi oraz termin jej wykonania:

………………………………………………………………………………… 

Opis zakresu wykonywanej usługi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	


*W wyżej zamieszonej tabeli należy wskazać w jakim zakresie Wykonawca spełnia kryterium oceny oferty.

Oświadczenie składa się w celu dokonania oceny oferty w kryterium „Doświadczenie  Wykonawcy”

..............................., dn. .......................

..................................................................

                                                                             


(podpis(y) osób uprawnionych

 do reprezentacji wykonawcy)
 

Załącznik Nr 3  do SIWZ

Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Do:
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10  
71-682 Szczecin 

Dotyczy: wykonania przedsięwzięcia pn. „………………………………”

nazwa zadania

My, niżej podpisani (nazwisko, nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu (nazwa, adres Zamawiającego) jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zapłaty kwoty (kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy)  stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana umowy nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do 30 dnia od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

Sporządzono w : ___________________________, dnia _____________________

Nazwisko i imię : ___________________________________________________________________

W imieniu: __________________________________________________________

Podpis: __________________________

 (pieczątka  instytucji wystawiającej gwarancję) Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje. 

. 





NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704


w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 219 416 500,00 zł 





Zakład Wodociągów 


i Kanalizacji Sp. z o.o. 


w Szczecinie


ul. Maksymiliana Golisza 10


71-682 Szczecin


tel. 091 44 26 200


faks 091 422 12 58





� HYPERLINK "mailto:zwik@zwik.szczecin.pl" ��zwik@zwik.szczecin.pl�


www.zwik.szczecin.pl








� Niewłaściwe skreślić


� Tylko w przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.   


   Należy podać co najmniej: nazwę podmiotu, adres siedziby.
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