
Szczecin, 09.02.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 16
1. Dot. § 2 ust. 3, 4, 5 umowy
-Wnosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia umowy poprzez rezygnację z wymogu przedłożenia przez Wykonawcę kopii umów o pracę w celu udokumentowania ilości osób zatrudnionych. Wnosimy o zastąpienie tego zapisu , obowiązkiem przedłożenia przez Wykonawcę stosownych oświadczeń, zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów.
W opinii Generalnego Inspektora Danych Osobowych wyrażonej w piśmie z dn.23 września 2016 r. - przepisy obowiązujące w tym zakresie w żaden sposób nie formułują uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełnienia postawionych wymagań poprzez pozyskiwanie umów o pracę. Powyższe dotyczy także uzyskiwania zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych. Przekazywanie Zamawiającemu kopii umów o prace i udostępnianie w ten sposób szerokiego zakresu danych osobowych, nie są Zamawiającemu niezbędne z
punktu widzenia celu jakim jest kontrola wymagań w zakresie zatrudnienia.
2. Dot. § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 umowy
- Wnosimy o modyfikację w/w postanowień umowy i nadanie im brzmienia:.
1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz Dokumentację projektową.
2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy nastąpi w ciągu 10 dni od terminu przekazania terenu budowy.
3.   Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
Zwracamy uwagę, że obecne brzmienie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 stanowi naruszenie
równowagi stron w umowie i sprawia, że 36- miesięczny czas na wykonanie zamówienia, określony przez Zamawiającego w SIWZ ulega skróceniu o 14 dni z przyczyn nie leżących po stronnie Wykonawcy.
3. Dot. § 15 umowy
-Wnosimy o modyfikację zapisu, poprzez, wprowadzenie ograniczenia naliczania kar umownych do wartości 15 % wynagrodzenia brutto.
4. Dot. SIWZ
- w związku z art. 29 ust.3, oraz art. 30 ust.4 ustawy P.Z.P wnosimy o uzupełnienie SIWZ i zamieszczenie „opisu parametrów równoważności” jakie zamawiający będzie stosował w ocenie produktów równoważnych.
Odpowiedź 16
1. Zamawiający zmienia treść § 2 ust. 3 nadając nowe brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującymi”. 

2. Zapis pozostaje bez zmian. 

3. Zapis pozostaje bez zmian. 

4. Podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych i odbioru robót budowlanych nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się wyroby, materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane wyroby, materiały, urządzenia i technologie będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego opis materiałów i produktów równoważnych."
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