UMOWA Nr …………….………………

# Zawarta dnia ………………………w Szczecinie,

# pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o. o.,71-682 Szczecin, ul. Golisza 10, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym 222.334.500 zł, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują:

1	Waldemar Gill	- 	Prezes  Zarządu Dyrektor Generalny

2	Ryszard Wójcik	- 	Członek Zarządu Dyrektor Techniczny

oraz

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

reprezentowan….. przez:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

wspólnie nazwanymi Stronami.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego. Postępowanie było przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykoszeniu traw na obszarze o łącznej powierzchni 37,4840 ha znajdujących się na terenach ujęć wody oraz na nasypie rurociągu miedwiańskiego,
wraz z wywozem pokosu lub rozdrobnieniem, cztery razy w 2017 roku, tj.:

a)	PW Zdroje: 	–	ul. Batalionów Chłopskich 5000 m2,

–	wał przeciwpowodziowy o dł. 1000 mb i szer. 9 mb.

–	pobocze drogi dojazdowej do wału przeciwpowodziowego z obu stron drogi na szer. 2 mb i dł. 270 mb.

–	pobocze drogi dojazdowej do budynku ZPW z obu stron drogi
na szerokość 3 m o długości 200 mb.

–	plac przy pompowni melioracyjnej wraz z dojazdem pow. 250 m2

b)	Zbiorniki 	– 	ul. Wschodnia – 4000 m2,

c)	PW	– 	ul. Lechicka – 6000 m2 ,

d)	Pilchowo	–	17 ha, w tym 3 ha ręcznie,

e)	Skolwin	–	3,5 ha (w tym skarpy)

f)		Świerczewo	–	9 ha, w tym 1,5 ha ręcznie,

g)	Pomorzany	–	2,5 ha, w tym 1,0 ha ręcznie (skarpy),

h)	Kurów (ujęcie), Kurów – 0,47 ha, w tym 2500 m2 ręcznie

i)	Nasyp rurociągu miedwiańskiego na odcinku ZPW Miedwie - Kołbacz o dł. 2500 mb

i szer. 10 mb.

§2

1.	Wykonanie usługi nastąpi w czterech etapach

a)	pierwsze koszenie	– od 24 kwietnia 2017 r.	do 20 maja 2017 r.

b)	drugie koszenie 	– od 05 czerwca 2017 r. 	do 08 lipca 2017 r.

c)	trzecie koszenie 	– od 29 lipca 2017 r. 	do 26 sierpnia 2017 r.

d)	czwarte koszenie 	– od 11 września 2017 r. 	do 07 października 2017 r.

2.	Zakończenie każdego etapu potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym.

§3

- Za zgodne z umową, całkowite wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:.................................................

słownie: ..........................................................................................................................

- Strony ustalają płatność przelewem w czterech częściach, według następującego harmonogramu:

1.	25% łącznego wynagrodzenia brutto – po wykonaniu czynności, o których mowa
w § 2 ust. 1 lit. a);

2.	25% łącznego wynagrodzenia brutto – po wykonaniu czynności, o których mowa
w § 2 ust. 1 lit. b).

3.	25% łącznego wynagrodzenia brutto – po wykonaniu czynności, o których mowa
w § 2 ust. 1 lit. c).

4.	25% łącznego wynagrodzenia brutto – po wykonaniu czynności, o których mowa
w § 2 ust. 1 lit. d).

3.	Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I O/Szczecin Nr 12 1240 3813 1111 0000 6375, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego każdej faktury, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego danego etapu wykonania przedmiotowej umowy, podpisanego
przez powołaną w tym celu komisję Zamawiającego.

4.	Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

5.	Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny bez zgody drugiej strony.

6.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kar umownych z jakiegokolwiek tytułu przewidzianego w niniejszej umowie.

§4

- Odbioru wykonanych usług dokona w imieniu Zamawiającego powołana Komisja
w skład której wchodzą kierownicy ujęć.

- W przypadku wystąpienia wad wykonanych usług, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia w ciągu 7 dni.

- W razie stwierdzenia wad protokół odbioru danego etapu sporządzony zostanie po ich usunięciu.

§5

1.	Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne :

a)	za uchybienie terminów określonych w §2 ust.1 umowy w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

b)	za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0.3% wynagrodzenia umownego netto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad.

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2.	Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

3.	Odstąpienie winno nastąpić w terminie 30 dni od powstania zdarzenia
je uzasadniającego.

4	Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia kary umownej.

5.	W przypadku wystąpienie jednocześnie kilku podstaw uprawniających Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych, strony oświadczają, że wyrażają zgodę na ich łączne naliczenie.

§6

- Strony mogą odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.

§7

Strony postanawiają, że sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów związanych
z niniejszą umową będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

## WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY