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Szczecin, 26.09.2017 r.
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Dot. postępowania: „Rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą         

                                  techniczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje niżej wymienionych modyfikacji treści SIWZ:

1. Zmianę zapisu SIWZ, Rozdział VII, tj.:

w Rozdziale VII ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wymaga, aby zadanie zostało zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy.”

w Rozdziale VII ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi -  36 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, lecz nie dłuższy niż 60 miesięcy.
Wykonawca w ofercie warunków realizacji zamówienia powinien podać oferowany okres gwarancji i rękojmi określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.”

2. Zmianę zapisu SIWZ, Rozdział XII, ust.1. tj.:

w Rozdziale XII ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: 
1 )
Cena – 90 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 

                                 najniższa cena ofertowa    

     C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 90 %

                     cena ofertowa w ofercie ocenianej

           2) Termin gwarancji i rękojmi – 10 %.
Sposób przyznania punktów w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi” (W): 

   termin gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej


------------------------------------------------------
   x 100 pkt x 10 %

             najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi

Powyższy wzór nie będzie obowiązywał w przypadku podania przez Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi w wymiarze 36 miesięcy. Wykonawca, który poda taki termin otrzyma 0 punktów w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi”.

Okres gwarancji i rękojmi nie może być dłuższy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi” zostanie mu policzony termin 60 miesięcy jako maksymalny zgodny.

    

                             S = C + W

Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.”

3. Zmianę zapisu SIWZ, Rozdział XVI, pkt. III., p.pkt. 1) tj.:

w Rozdziale XVI, pkt. III., p.pkt. 1)  otrzymuje brzmienie: „W granicach określonych w Umowie, w ramach Ceny Ofertowej, Wykonawca z należytą starannością i pilnością wykona i ukończy wszelkie Roboty objęte zakresem  Umowy, dostarczy urządzenia i materiały wymienione w PFU, opracuje wszelką wymaganą dokumentację wymienioną w PFU w tym: Koncepcję szczegółowych rozwiązań technicznych, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentację powykonawczą. Uzyska wymagane zezwolenia i decyzje oraz zapewni Personel niezbędny do realizacji Umowy. Wykona wszystkie roboty tymczasowe, stałe a także usunie wszystkie stwierdzone wady i usterki w terminie określonym Umową.”

4. Zmianę zapisu SIWZ, Rozdział XVI, ust.1., pkt. III., p.pkt. 23) tj.:

w Rozdziale XVI, pkt. III., p.pkt. 23 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca ma obowiązek wykonania zaplecza budowy i biura budowy, w tym pomieszczenia przeznaczonego na rady budowy dla ok. 15 osób, oraz jego rozbiórkę i uprzątnięcie po zakończeniu budowy.”

5. Zamawiający wprowadza nowy Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty: 
- nowy Formularz Oferty w załączeniu.

6. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: - w § 1, ust. 3, pkt. 1) - „ Opracowanie o których mowa w § 1 pkt. 2.”  

- w § 1, ust. 7). -  „Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z zakresem umowy.”

- w § 2, ust. 8). – „Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotuje i uzyska wszystkie pozwolenia i decyzje, w szczególności Pozwolenie na budowę i Pozwolenie na użytkowanie.”

- w § 3, ust. 2. – „Zamawiający wymaga aby umowa była zrealizowana w terminie 36 miesięcy licząc od dnia jej podpisania.”

- w § 5, ust. 25) – „Wykonawca jest zobowiązany do udziału w organizowanych i prowadzonych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.”

- w § 10, ust. 6. – „Faktury częściowe Wykonawca wystawia za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym, o którym  mowa w § 3 ust. 3 i 4, na podstawie protokołu(ów) odbioru częściowego podpisanego(ych) przez przedstawicieli obu stron.”

- w § 10, ust. 6. – „Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli obu stron.” 

Przesuwa się termin  składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 16.10.2017 r. 

Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Ilekroć w SIWZ występuje data 05.10.2017 r, zastępuje się ją datą 16.10.2017 r.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
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