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Remont kanału ogólnospławna  w ul. Kurza Stopka  w Szczecinie.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla zamówienia sektorowego pod nazwą:

„Remont kanału ogólnospławnego  w ul. Kurza Stopka  w Szczecinie”.

CPV: 45.232410-9 Roboty w zakresie sieci kanalizacyjnych
CPV:   45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

ZATWIERDZAM:

Szczecin dnia: ………………………………….
Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Rozdział   I
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

1. 
Zamawiający
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. M. Golisza 10, 71 – 682 Szczecin

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości – 
222 334 500 zł.
NIP: 851-26-24-854,     
REGON: 811931430.
tel.: 91 422 12 61/66,  91 44 26 200,  fax: 91 422 12 58


        zwik@zwik.szczecin.pl
2.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2 tej ustawy.
Rozdział   II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiot  zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 
„Remont kanału ogólnospławnego dn 500 w ul. Kurza Stopka na odcinku od ul. Nabrzeże Wieleckie do ul. Targ Rybny w Szczecinie”
CPV:   45232410-9,4533200-1
2.        Opis zakresu zamówienia         
                   
  Zakres zamówienia obejmuje : 

      Remont kanału  ogólnospławnego  dn 500 metodą wykopu otwartego o dł.72mb

      wraz z  wymianą   1 szt studni dn 1200 i renowację  chemią budowlaną 3 szt istniejących 
      studni dn 1200 oraz wymianę 2 szt przykanalików i  wymianę 3 szt wpustów ulicznych .
     – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

    Branża sanitarna 

        Remont kanału  ogólnospławnego  dn  500   - polegający   na wymianie istniejącego 

        kanału o średnicy dn 500   na  kanał dn  500  z rur    kamionkowych  nowej generacji 
        o długości 72mb i 2 szt przykanalików  dn  200  o długości 5m na rury z kamionki  nowej 

       generacji oraz 3 szt wpustów ulicznych   

           oraz 

· wymianę 1 szt studni betonowej  dn 1200 z kręgów betonowych 
· renowację chemią budowlaną 3 szt studni dn 1200 
· montaż stopni złazowych powlekanych z tworzywa /żeliwne poprzez wmurowanie lub wbetonowanie.

· wymianę  włazów  kanałowych  i wpustów ulicznych D -400
Z uwagi na wykonywanie robót na czynnej kanalizacji należy  zapewnić  ciągłość odbioru ścieków.  
       Branża drogowa 

· demontaż kostki brukowej regularnej i nieregularnej 

· odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej regularnej i nieregularnej 
· odtworzenie poboczy /zieleńców, chodników / po robotach
Roboty odtworzeniowe
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia wszystkich elementów infrastruktury drogowej (takich jak: jezdnie, pobocza, chodniki, zjazdy na posesje, wpusty deszczowe, ścieki uliczne, krawężniki i inne), obiektów budowlanych, zieleni, oraz wszelkich innych elementów zagospodarowania terenu, uszkodzonych bądź zniszczonych w wyniku prowadzenia Robót. Sposób odtworzenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i odpowiednimi właścicielami i/lub zarządcami.

   Po wykonaniu robót  ziemnych   odtworzenia  nawierzchni  do stanu  pierwotnego należy 

   wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami Technicznymi 

   prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni” stanowiącymi

   załącznik do Zarządzenia nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dn. 15.10.2014r. 

  ( dostępny na stronie zditm ) 
  Powstałe odpady należy wywieźć na wysypisko oprócz włazów kanałowych i wpustów ulicznych , które należy przekazać na nasz magazyn mieszczący się  w Szczecinie przy ul. Szczawiowej -9-14. 

Podstawą prawno-techniczną wykonania zamówienia jest:

1. zgłoszenie  robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu  przez Urząd Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej  
2.    Warunki wykonawstwa  i odbioru:
· Roboty są objęte gwarancją i rękojmią za wady przez okres podany przez Wykonawcę w ofercie warunków wykonania zamówienia. Min.  okres  gwarancji i rękojmi  60 miesięcy. 
· Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z  zakresem wymienionym  w pkt. 2 SIWZ oraz postanowieniami   umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.
· Harmonogram rzeczowo –finansowy realizacji inwestycji zostanie  uzgodniony po wyborze wykonawcy przy zawieraniu umowy na realizację zadania.                                  Z harmonogramu powinno wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia  poszczególnych elementów robót. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji robót .
· Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.
· Tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.
· Wykonawca uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia  robót.
· Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać opracowania : Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt odtworzeń nawierzchni oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy dostosowany do realizowanego zakresu robót, wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień. 

· Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
· Wykonawca uzyska zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – od Inspektora Nadzoru, przekazywać będzie na bieżąco certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobat technicznych dla tych materiałów,
· Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach Dz. U. z 2016r poz. 716  z póź. zm. o odpadach. Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.
· Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez zamawiającego
· Wykonawca  nie ponosi opłaty z tytułu  wykonywania 1 przeglądu  ( za ponowny przegląd   w przypadku  usterek lub niedoróbek wykonawca wystawi zlecenie dla danego rejonu).
· Roboty kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod. – kan. Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Szczecina ZWiK.” http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow
· Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  przygotowaną zgodnie z wytycznymi  ( 2 egz. forma papierowa + 1 egz. skan).
· Zamawiający wymaga, aby do każdego protokołu częściowego robót Wykonawca dostarczał:  atesty i deklaracje na wbudowane materiały zatwierdzone przez Inwestora, 
   Wytyczne  dla  dokumentacji  odbiorowej powykonawczej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji 

      powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej 

      Zamawiającemu –  inspektorowi nadzoru z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru 

      końcowego przedmiotu  umowy . 

2.   Dokumentacja powinna być : spięta, odpowiednio posegregowana.

3.   Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że 

      jest  to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

4.  Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i 

     przekazane w formie elektronicznej Inwestorowi w 2 egz.

5.  Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.  W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

       Rozdział I: Dokumenty Budowy 

1) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przyjęte bez sprzeciwu

2) Protokół przekazania placu budowy

3) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu 

4)   Uprawnienia  kierownika budowy 

    Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 

1) Kopia mapy zasadniczej

2) Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w MODGiK             w skali 1:500

3) Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie

4) Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez inspektora

5) Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone:

a) ogólne zestawienia długości inwentaryzowanej sieci ,

         Dokumentacja inwentaryzacyjna przez zatwierdzeniem przez MODGiK winna 

być przedłożona inwestorowi celem weryfikacji.

       Rozdział III : Zastosowane Materiały i Urządzenia

1) Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat 

        Rozdział IV. Sprawozdania i potwierdzenia 

1) Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu 

2) Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych

3) Dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu zdemontowanej armatury, urządzeń wraz z wykazem tych urządzeń

4) Potwierdzenie zapłaty za zużycie wody z tytuły płukania sieci (  w przypadku płukania sieci kanalizacyjnej  po remoncie  ) 

         Rozdział V: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń 

1) Protokół z przeglądu i odbioru końcowego  kolektora i komór   

      Rozdział VI : Oświadczenia właścicieli działek 

1) Wykaz właścicieli działek

2) Oświadczenia właścicieli działek traktujące o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

3) Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców ( Zarząd dróg, Urząd Gminy itp.)
  Rozdział VII : Minimalny zakres badań  

Minimalny zakres badań przeprowadzanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie jest następujący:

1. Badanie wizualne oczyszczenia kanału i przygotowania do renowacji – Inspekcja  telewizyjna 

1.1 Inspekcja telewizyjna
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej całości sieci kanalizacyjnej po zakończeniu remontu , w stanie zakrytym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis video i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Przed dokonaniem przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt Wykonawcy.

Inspekcja Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Inspekcja takich Robót będzie dokonana w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie:

1. dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda dostarczona partia winna posiadać atest.
Materiały będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Wymaganiami Zamawiającego, 

2. Wymagania dodatkowe 

dostarczenia oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy.

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz wersję elektroniczną (skan) –   w 2 egz. 

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy.

 
Wynagrodzenie  i  warunki  płatności 


1.
Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową – formularz nr 9 do siwz.


2.  Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.




Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 




odbioru robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisany 

         przez  inspektora nadzoru.

    3.  Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktur – w przypadku nie 

         wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 

         z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia

         w zapłacie.

       Odbiór  końcowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w siwz         

2. Podstawą wykonania przedmiotu umowy w terminie, będzie pismo zawiadamiające  o zakończeniu realizacji zadania.

     3.  Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego 

           odbioru i  przekazania do eksploatacji
3.       Termin realizacji zamówienia

       Zamawiający wymaga, aby zadanie zostało zrealizowane w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy . 
Rozdział  III  
 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Opis sposobu przygotowania ofert
1.  Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

1.1. Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia). 
1.2. Formularz Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia). 

1.3. Formularz Nr 3 (Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich). 

1.4. Dowód wniesienia wadium;

                   dla potwierdzenia dokonania wpłaty wadium Wykonawca do swojej oferty winien 
                  załączyć: 

a) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kopię potwierdzenia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
lub,
b) w przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, kopię złożonego w kasie Zamawiającego dokumentu zabezpieczającego wadium.

1.3. Umowę spółki cywilnej, w przypadku Wykonawców prowadzących działalność            gospodarczą w formie spółki cywilnej.
1.4. Dokumenty i zaświadczenia określone w pkt 6 Rozdziału III SIWZ – w przypadku oferty, która zostanie oceniona najwyżej, o ile Zamawiający wezwie wykonawcę do ich przedstawienia.
2. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być sporządzone w języku polskim, czytelnie i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Dokumenty w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza.
5. Dokumenty winny być aktualne, przedstawione w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy (imienną pieczęcią i podpisem).
6. Wszystkie strony dokumentów tworzących ofertę powinny być spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty oraz załączonych dokumentów była oznaczona kolejnym numerem.
7. Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  poprawki,  winny być           
parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
8.  Dokumenty tworzące ofertę należy umieścić w  opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i opisanym w następujący sposób:
Oferta na  wykonanie zadania pod nazwą:
                         „Remont kanału ogólnospławnego w ul. Kurza Stopka w Szczecinie.”
”Nie otwierać przed dniem   29. 11.2017 r. godz. 1005”
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i  złożeniem oferty.
2.
Zmiana lub wycofanie oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 1. p. pkt.  8  rozdziału III SIWZ z dopiskiem „Wycofane”.

3. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te załączyć. Powyższe oświadczenie jak i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej  jak w pkt. 1. p. pkt 8   rozdziału III SIWZ, przy czym na kopercie powinien być dopisek „Zmiana”.
3.
Oferty składane wspólnie /konsorcja/
Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówieni (tzw. konsorcjum), to obowiązani są spełnić następujące wymagania:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty. Z pełnomocnikiem zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję w trakcie postępowania, ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu powinny zostać spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg następujących zasad: 
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt 5 rozdziału III SIWZ,
b) warunki określone w pkt 6.1. rozdziału III SIWZ powinny być spełnione, przez co najmniej 1 z Wykonawców lub łącznie przez wszystkich Wykonawców.
4. Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia) powinien być podpisany przez pełnomocnika i wskazywać Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ; wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być przedłożone w następujący sposób: 
a) każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć Formularz Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy) oraz na wezwanie Zamawiającego winien przedstawić  dokumenty określone w pkt 6. 8. 1) rozdziału III SIWZ na potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. 
b) co   najmniej  jeden   z  Wykonawców  ma  obowiązek  złożyć   Formularz Nr 3 (Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich) oraz na wezwanie zamawiającego winien przedstawić dokumenty określone w pkt 6. 8. 2) rozdziału III SIWZ na potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.
c) inne dokumenty, nie wymienione  powyżej w lit. a) i b)  powinny być podpisane przez pełnomocnika i wskazywać Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zalecane jest, aby wniesione wadium jednoznacznie wskazywało na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
      odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 
4. 
Odrzucenie ofert
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą   odrzuceniu. Ofertę odrzuca się, jeżeli:
1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                          o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

5. zawiera błędy w obliczeniu ceny, a w szczególności zastosowanie złej stawki podatku VAT,
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
8. Wykonawca nie złożył w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w stosownym wezwaniu wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
9. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej 
do Wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,                            w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.
Informacje dotyczące wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ustępie poprzedzającym;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty.  
5. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz 2  Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert Formularz nr 2 – (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia). 
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.
Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)     Posiada zdolności techniczne lub zawodowe, przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)
wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie  minimum 100 m sieci kanalizacyjnej wybudowanej metodą wykopu otwartego o średnicy minimum Ø 300, . Powyższe warunki muszą być spełnione w obrębie jednej lub większej ilości robót.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości,
b)  dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz posiadającą min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży dla której wymagane jest posiadanie powyższych uprawnień.
UWAGA:   

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1322 z późn. zm.).osoby, które przed wejściem w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego Formularz 4,5 i 6 do SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa niniejszym rozdziale w pkt 6.4., Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 pkt  6.8.1) SIWZ.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

UWAGA:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

       W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

       Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;


W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

       Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;


W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

       Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 

      Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj. złoży do oferty:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;


W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.


Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.


Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w pkt 5.1.12 Rozdziału III SIWZ, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji o:

- firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cenach, terminach wykonania zamówienia, okresach gwarancji i rękojmi oraz warunkach płatności zawartych w ofertach.
3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
7. 
Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane 
w złotych polskich.
8.         Okres gwarancji i rękojmi
1. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca w ofercie warunków realizacji zamówienia powinien podać oferowany okres gwarancji i rękojmi określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
9.        Wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych). Dla skuteczności wniesienia wadium wymagane jest uznanie rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w:
1)
pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie, 

Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360              

        z dopiskiem:  

            „Wadium – „Remont kanału ogólnospławnego w ul. Kurza Stopka w Szczecinie”
         2)    poręczeniach bankowych, 
         3)    gwarancjach bankowych, 
         4)   gwarancjach ubezpieczeniowych.

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione tytułem wadium będą uznane przez Zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem że będzie zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

c) kwotę gwarancji lub poręczenia,

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

· odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
· nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

· zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

f) Gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

g) Zapisy w pkt. 9.2.4. odnoszą się również do poręczeń.
Oryginały gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń bankowych winny być złożone w kasie Zamawiającego; kasa Zamawiającego jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1430.
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na konto podane w formularzu ofertowym, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.
4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
5. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:

1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) który zostanie wykluczony z postępowania,

3) którego oferta zostanie odrzucona, 
6. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta 

       zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego wykonawcy, zaliczane jest 

       przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ, porozumiewania się    Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy najpóźniej na trzy dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
    W sytuacji, gdy wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

    Zamawiający informuje jednocześnie, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

    Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Wykonawcy który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz zamieści je na stronie internetowej (wraz z zapytaniami) bez ujawniania źródła zapytania: 

    http://www.bip.zwik.szczecin.pl/zamowienia
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania ofert. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
4.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
5. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:  
    Pani Agnieszka Poręczewska-Bereszko - tel. 91 44 26 244 w godz. 700-1500,  

    e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl

    fax 91 422 12 58  (czynny całą dobę).

11.
Zakres ceny ofertowej              
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
 Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w rozdziale II i w załączniku nr 2 do SIWZ .  Wykonawca dokona również wizji lokalnej przyszłego terenu budowy celem uwzględnienia wszystkich warunków  wpływających na ostateczną cenę oferty.

Wykonawca winien złożyć ofertę cenową na całość zamówienia .
2.  Cena  oferty winna  uwzględniać wszystkie  składniki  i  warunki  wpływające  na  nią,
          zarówno wynikające z Zakres Zamówienia określony w rozdziału II i załączniku nr 2

          do SIWZ  jak również    nie ujęte w niej, w  szczególności:  
· Zaoferowany okres  gwarancji i rękojmi nie  może być krótszy niż 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
· Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z  załącznikiem nr 2 i zakresem robót określonym  w rozdziale II SIWZ , postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.
· Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:

· koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

· koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, 

· koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy, 

· koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· koszty związane z  opracowaniem czasowej organizacji ruchu 

· koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych,  składowania i recyklingu materiałów odpadowych, wywozu i składowania nadmiaru urobku,

· koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), Koszty zajęcia pasa drogowego reguluje uchwała Rady Miasta nr XXVIII/567/04 z póź. zmianami. 
· koszty związane z opracowaniem projektu odtworzeni nawierzchni wraz z jej zatwierdzeniem w ZDiTM 
· koszty odtworzenia nawierzchni drogowej 
· koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· koszty pełnej obsługi geodezyjnej budowy,

· tymczasowe zajęcie terenów przyległych do linii rozgraniczających, 

       niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we  

      własnym zakresie i na swój koszt

· Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji poprzez cały okres prowadzenia prac.

· koszty przeprowadzenia prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
· koszty regulacji włazów na istniejących studniach kanalizacyjnych 
· Protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym.

· Wykonawca  nie ponosi opłaty z tytułu  pierwszych  przeglądów  sieci i przyłączy (za ponowny przegląd sieci i przyłączy w przypadku  usterek lub niedoróbek wykonawca wystawi zlecenie dla danego rejonu).

· koszty opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy;
· podatek VAT,

· wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Cena oferty musi obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
12.
Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10                                                      w Szczecinie, w terminie do dnia 29.11.2017 r. do godz. 1000  w Sekretariacie pok. nr 124. Termin składania ofert może być zmieniony.   
2. Każda złożona oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.

3. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona jak w pkt. 1. p. pkt. 7. Rozdziału III SIWZ, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty, w szczególności nie będzie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona we  wskazanym pokoju, lecz wpłynie do kancelarii Zamawiającego.  

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.11.2017 r. o godz. 1005 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,  przy ul. M.  Golisza 10  w Szczecinie, w sali konferencyjnej pok. nr 328. Termin otwarcia ofert może być zmieniony.
13.
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Przetargowym Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Szczecinie.
2. Postępowanie Komisji Przetargowej jest jawne.
3. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu trwania gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści również na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

2) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Wykonawca w odpowiedzi na powyższą informację, złoży w terminie do 3 dni oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
6. Komisja Przetargowa dokona badania oferty w celu wstępnego stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostaną wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.

7. Zamawiający dokona wyboru oferty, która zgodnie z kryteriami oceny ofert zostanie oceniona najwyżej. Wówczas Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5 oraz 6 Rozdziału III SIWZ. 
8. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Zamawiający może poprawić  w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki   rachunkowe  w  obliczeniu  ceny  z  uwzględnieniem   konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została skorygowana.
10. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy  lub  nie złożyli pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń i dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym.

11. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

12. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 13. p. p. 3 rozdziału III.  
14. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi      Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 


1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,


2)
odrzuceniu ich ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,


3)
o ich wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
14.
Okres związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

15. Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty
1. Dwóch Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane w SIWZ oraz, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, Zamawiający może zaprosić do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nie dotyczy zmian w przedmiocie zamówienia. Oferty dodatkowe dotyczą tylko i wyłącznie ceny.
2. W przypadku mniejszej liczby Wykonawców, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert dodatkowych tych Wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane przez zamawiającego w SIWZ.
3. Jeżeli, któryś z zaproszonych Wykonawców nie wyraża woli złożenia oferty dodatkowej, pozostaje on związany swoją ofertą w niezmienionej postaci.
4. O terminie złożenia ofert dodatkowych Wykonawcy, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2, zostaną poinformowani na piśmie.
5. Zaproszenie przez Zamawiającego Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych nie powoduje ustania stanu związania ofertą, z wyjątkiem korzystniejszych dla Zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt. 15.6.
6. Zamawiający poprosi Wykonawców, o których mowa w pkt. 15.1 i 15.2 o złożenie dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty na podstawie, której zaproszono wykonawcę do złożenia oferty dodatkowej.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową z najniższą ceną brutto, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty Wykonawcy, o którym mowa w pkt.15.3, w takiej sytuacji Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy.

16.
Kryteria i sposób oceny ofert

1. Kryterium oceny ofert  złożonych ofert:

         1)  Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100 %.   
2.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

    Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

    wewnątrz wspólnotowego importu usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

      przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

     zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone  oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie  Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od wymagania ofert dodatkowych, o których mowa w 
    pkt. 14.3 jeżeli korzysta z prawa negocjacji, o których mowa w pkt. 15 SIWZ.

  5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i krótszego 
        okresu gwarancji i rękojmi niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy, 
   Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
    przeprowadzania ich ponownej oceny.
17.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.
18.
Zawarcie umowy
1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści określonej w Formularzu Nr 9 (Wzór umowy). 

2. W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu Wzór umowy  zmiany. Zaproponowane przez Wykonawców zmiany nie są wiążące dla Zamawiającego.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy. Jeżeli wykonawca nie dostarczy wymaganego dokumentu , sytuacja ta zostanie potraktowana jako okoliczność, o której mowa w Rozdziale III pkt. 9 ppkt 3  SIWZ i zostanie zastosowana procedura określona w Rozdziale III pkt 15 ppkt6. Do wykonawcy wybranego na podstawie Rozdziału III pkt.15 ppkt.6 będzie miała również zastosowanie procedura o której mowa w niniejszym punkcie.

19.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą będzie obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione przed dniem zawarcia umowy. 

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniężna, Wykonawca dostarczy wzór dokumentu (gwarancja/poręczenie) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty. Wzór w/w dokumentu winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, po czym Zamawiający określi termin podpisania umowy. Oryginał dokumentu (gwarancji/poręczenia) winien zostać przekazany Zamawiającemu najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy i winien obowiązywać od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą do 15 dnia liczonego od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi. Nie dostarczenie w tym terminie dokumentu jw.  może być przez Zamawiającego uznane jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyć do pokrycia roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Dodatkowe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Formularz nr 5)  oraz w umowie wykonania zamówienia (Formularz Nr 6).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a.   pieniądzu,

b.   poręczeniach bankowych,

c.   gwarancjach bankowych,

d.   gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca obowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank PEKAO SA I/O Szczecin Nr 12 1240 3813 1111 0000 4375 6357.

5. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy będą uznane przez Zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem, że będą zawierać zapisy zawarte we wzorze gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącego Formularz nr 5 do SIWZ oraz wskazywać Wykonawców, a w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będą wymieniać wszystkich Wykonawców.

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujący sposób:

                    1)       70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,


        2)       30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu

       gwarancji rękojmi.

 Gwarancja/poręczenie nie może wygasnąć wcześniej niż z upływem powyższych terminów.
20.           Ubezpieczenie OC
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania pn.: „Remont kanału ogólnospławnego w ul. Kurza Stopka”, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu, a także szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

c) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie wykonywania zadania określonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym w następstwie awarii instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 100.000,00 PLN,

f)    Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 100.000,00 PLN,
g) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN,

h) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunięcia lub neutralizacji substancji (szkody środowiskowe) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 100.000,00 PLN,

i) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, nie wynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 100.000,00 PLN,

j) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN (dotyczy jeżeli będą używane takie pojazdy).

3) Zakres terytorialny ochrony: teren RP.

2. Wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia udziałów własnych, franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, obejmującą okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizowanej inwestycji. Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

  21.    Informacja dotycząca podwykonawców

1. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie (na Formularzu Nr 1 Oferta warunków wykonania zamówienia) wskazać:

 1)   pełną nazwę podwykonawcy(ów),
          2)   zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę(ów).

2. Warunkiem zawarcia umowy z podwykonawcą jest akceptacja projektu tej umowy   przez Zamawiającego. Umowa powinna stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia     podwykonawcy(om) jest Zamawiający. 

3. Brak oświadczenia w zakresie powierzenia podwykonawcom części zamówienia  będzie traktowany jak oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całości  zamówienia.

4. Wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Podwykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego Formularz nr 2 do SIWZ. 

22.
Przyczyny unieważnienia postępowania 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) 
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie zwiększył tej kwoty
3)
wystąpiła zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 
4)
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
ROZDZIAŁ IV
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1:
- Mapa z zaznaczonym zakresem robót

Załącznik nr 2 :

     - Szczegółowy opis zamówienia

ROZDZIAŁ V
WZORY  FORMULARZY
Formularz nr 1: Oferta warunków wykonania zamówienia

Formularz nr 2: Oświadczenie wykonawcy
Formularz nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 


Formularz nr 4: Wykaz najważniejszych robót budowlanych 

Formularz nr 5 :Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 


Formularz nr 6: Oświadczenie o posiadaniu upranień 
               Formularz nr 7:Oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej

               Formularz nr 8:Wzór gwarancji należytego wykonania umowy 

Formularz nr 9:Wzór umowy 

                                                      Formularz nr 1  - Oferta warunków wykonania zamówienia
 

............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA 
WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego o przetargu nieograniczonym 
na udzielenie zamówienia pod nazwą:

      „Remont kanału ogólnospławnego  w ul. Kurza Stopka  w Szczecinie.”

1. W imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam(my), co następuje: 

    Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

     netto: ……….................................... zł, 

     brutto: ………................................. zł, 

         (słownie:……………………………………………………………………………)

w tym podatek VAT -  wg stawki 23% w kwocie ………………………….…… zł

2.    Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.

3.    Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  

       i formie określonej w SIWZ.

4.  Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu

     faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.

5. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres ………………licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

5.
Ponadto oświadczamy, że:

a)
zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

b)
uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;

c)
wzór umowy o wykonanie zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty do podpisania umowy w takim brzmieniu - z uwzględnieniem warunków naszej oferty określonych w pkt. 1 - 5 powyżej - w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego;

d)
nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron.

6.  Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera/ (właściwe podkreślić) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

7.    Informacja o podwykonawcach:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Numer konta Wykonawcy……………………………………………………………………

...............................................................
(miejsce i data)

...................................................................
                (podpisy i pieczęcie)

Uwaga!
Wykonawca nie jest obowiązany użyć niniejszego formularza, powinien jednak  w przygotowanym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.

Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy


............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

      „Remont kanału ogólnospławnego  w ul. Kurza Stopka  w Szczecinie.”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam (y), że:
1.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. pkt. 5  rozdziału III SIWZ. 

..............................................................
(miejsce i data)

...................................................................
(podpisy i pieczęcie)

Uwaga!
Wykonawca nie jest obowiązany użyć niniejszego formularza, powinien jednak  w przygotowanym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.

Formularz nr 3 –Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
. 

Firma (nazwa) Wykonawcy: _______________________________

Adres siedziby Wykonawcy: ______________________________

Do

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Golisza 10, 

71-682 Szczecin

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

      „Remont kanału ogólnospławnego  w ul. Kurza Stopka  w Szczecinie.”

oświadczam, że ww. wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Rozdziału III pkt 5 SIWZ 

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

____________________________________________

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*

* jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna

Formularz nr 4 – Wykaz najważniejszych robót budowlanych 

..............................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie

      „Remont kanału ogólnospławnego  w ul. Kurza Stopka  w Szczecinie.”

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy przedkładam(-y) poniższy wykaz, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót budowlanych określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
	Lp.
	Data rozpoczęcia i

zakończenia

zamówienia
	Nazwa

Zamawiającego
	Przedmiot zamówienia 
	Wartość netto

robót/prac

wykonanych

przez Wykonawcę
	Nr refer.  / lub innego

dokumentu 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


...................................



                     ...............................................


      (miejsce i data)



        

       (podpisy i pieczęcie)
Formularz nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
.....................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

      „Remont kanału ogólnospławnego  w ul. Kurza Stopka  w Szczecinie.”

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Oferenta przedkładam(-y) poniższy wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotowego zamówienia : 
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Proponowana rola w realizacji zamówienia
	Podstawa dysponowania
	Opis doświadczenia  zawodowego, rodzaj posiadanych uprawnień

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


............................................




............................................


           (miejsce i data)




  
        (podpisy i pieczęć)

Formularz nr 6– Oświadczenie 

       o posiadaniu uprawnień
.....................................................

(pieczęć nagłówkowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

      „Remont kanału ogólnospławnego  w ul. Kurza Stopka  w Szczecinie.”

będąc uprawnionym (-i) do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy: 

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w Formularzu nr 5 ), posiadają wymagane uprawnienia.

……………………..




…………………………….

          (miejsce i data)                                             



(podpis)

   Formularz nr 7 –oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

      „Remont kanału ogólnospławnego  w ul. Kurza Stopka  w Szczecinie.”

1) Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):
	Lp.
	Nazwa


	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	


 
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.



___________________________________________

                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

[image: image6.jpg][
ZW'KSzczecin



                                                                                                                                                                             
2) Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej. 

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1)  albo  pkt 2)

..............................., dn. ...............................

................................................................

Formularz nr 8 –Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy    

WZÓR GWARANCJI NA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do:
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10 
           71-682 Szczecin. 

Dotyczy: wykonania przedsięwzięcia pn. „ ………………………………...”

                                                                                  nazwa zadania


My, niżej podpisani (nazwisko, nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu (nazwa, adres Zamawiającego) jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zapłaty kwoty (kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy) stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

1. 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia od dnia odbioru końcowego.

2. 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do piętnastego dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

Sporządzono w: ___________________________, dnia _____________________

Nazwisko i imię: ____________________________________________________

W imieniu: __________________________________________________________

Podpis: _________________________

                         Formularz nr 9 – Wzór umowy 
UMOWA NR ………….

Zawarta w dniu .............................. r. w Szczecinie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zarejestrowanym w  Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063704,NIP: 851-26-24-854,REGON: 811 931430,

kapitał zakładowy: 222.334.500 zł
adres: ul Maksymiliana Golisza 10, 71-682Szczecin 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

oraz 

I.      (Dla osób prawnych):

........................................................................................................................................................z siedzibą w ………………………………………………………

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ………………………………………..,  pod numerem ………………………………………

o kapitale zakładowym w wysokości …………….. zł (w pełni wpłacony),

NIP - ........................................... REGON - ................................................................................

zwanym /ą/ dalszej części umowy Wykonawcą, 

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

II.       (Dla osób fizycznych):

1. Panem /Panią/ ........................................................ zam. ........................................................

2. ................................................................................ zam. ........................................................

3. ................................................................................ zam. ........................................................

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ......................................................................

z siedzibą .................................................................. wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji              i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej 

NIP - ........................................... REGON - ................................................................................

zwanym /ą/ dalszej części umowy Wykonawcą, 

wspólnie zaś nazywanymi Stronami

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………. Postępowanie było prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2 tej ustawy.
§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac związanych   

    z realizacją zadania  pn: „Remont kanału  ogólnospławnego  dn 500  o długości 72mb wraz z 

    wymianą   1 szt studni dn 1200 i renowacją 3 szt  studni chemią budowlaną oraz wymianą 2    

      szt.  przykanalików  dn 200  o długości 5mb   oraz 3 szt wpustów ulicznych w ul. Krzywa     

      Stopka  w Szczecinie.
2. Wszelkie odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest  pisemnie  uzgadniać z Zamawiającym          3.   Podstawą prawno – techniczną wykonania przedmiotu umowy jest:

1)  zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

2) oferta wykonawcy  stanowiąca załącznik nr 1 do umowy;

3) Wytyczne  projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów  wod- kan.

     Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta  Szczecina wydanie V styczeń  2017r (  zwane dalej: Wytyczne );

4) obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

     budowlano  – montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem 

      umowy;

  4.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-

        terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu 

        niniejszej umowy, w tym z terenem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa 

        robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

   5. W celu wykonania prac, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

        przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie 

        świadczącego tego typu usługi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   i aktualnym 

        stanem wiedzy, a nadto ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie

        odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty 

         i aprobaty techniczne.

  6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z otrzymanym 

      SIWZ . Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń , nawet na materiały i urządzenia 

      o podobnych właściwościach i parametrach wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia  robót przewidzianych umową ustala się na dzień  ………………….  

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień  …………………………..
3. Szczegółowy harmonogram realizacji i finansowania robót stanowi załącznik nr 2
 do niniejszej umowy.

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 po uzgodnieniu z Zamawiającym może podlegać aktualizacji  w trakcie wykonywania umowy. 

5. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego  podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli stron . Strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
§ 3.

    Zamawiający zobowiązuje się:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazać Wykonawcy teren budowy,

2) dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy, a także dokonywać odbiorów  częściowych i odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

3) zapewnić nadzór inwestorski zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia  7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1322 z późn. zm.),

4) dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4.

   Wykonawca zobowiązuje się:

1) przejąć i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami teren  budowy, 

2) zorganizować i utrzymać zaplecze budowy,

3) realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót uzgodnionego z Zamawiającym, 

4) zapewnić ciągłość odbioru ścieków 

5) zapewnić przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego terenu  budowy a jeśli nie będzie to możliwe, zabezpieczyć dojazd do poszczególnych posesji przez okres prowadzenia robót,

6) uzgodnić we własnym zakresie i na własny koszt tymczasowe zajęcie terenów przyległych do terenu budowy , niezbędnych do prowadzenia robót,

7) uzgodnić z właścicielami nieruchomości na terenie których wykonywane są przyłącza, termin wykonywania robót oraz uzyskać potwierdzenie o uporządkowaniu terenu po wykonaniu robót,

8) wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami, 

9) wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt odtworzeń nawierzchni wraz z uzgodnieniem w ZDiTM,

10) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem ,

11) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska itp.,

12) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a ust.2 ustawy         z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2017, poz. 1322 z późn. zm.)
13) przestrzegać ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

14)  usunąć wady i usterki jakie zostaną ujawnione w trakcie odbiorów lub też w okresie gwarancji i rękojmi,

15) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

§ 5.

1.  Wykonawca  przedłożył  polisę   ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , o której 

        mowa  w  pkt. 20 Rozdziału III SIWZ. 

2.  Polisa, o której mowa w ust.1 utrzymywana będzie w pełnej mocy i skuteczności, podczas całego czasu realizacji robót. Jeżeli  ważność ubezpieczenia, które zawarł Wykonawca zgodnie z ust. 1   traci moc w okresie    obowiązywania umowy to wówczas Wykonawca niezwłocznie ( najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem ważności starej polisy) zawrze nową umowę ubezpieczenia w takim samym zakresie jednak z nowym okresem obowiązywania do czasu zakończenia  terminu realizacji umowy. 

     Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umowy  ubezpieczenia, to wówczas    Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. 

     Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy zostaną potrącone  

     z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie takie nie było możliwe, zostaną zaspokojone                  z    zabezpieczenia. 

3.  Wykonawca, od protokólarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego powierzonego umową zakresu robót, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody na terenie budowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, wynikłe na skutek prowadzonych przez niego robót.

§ 6.

1. Wykonawca zleca do wykonania podwykonawcy(om) w rozumieniu art. 6471 k.c. następujący zakres robót:       .................................................................................................     

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt umowy                               z podwykonawcą (ami). Projekt umowy  powinien  stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia podwykonawcy jest Zamawiający oraz określać warunki zapłaty zgodnie                                   z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, a także zawierać postanowienia § 17 niniejszej umowy.

       Ponadto projekt umowy powinien przewidywać w szczególności, że:

a) wniesienie przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp. Powinno nastąpić w innych formach niż pieniężne,

b) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że ważność tych zmian uzależniona jest od  uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,
c) płatność faktur częściowych i faktury końcowej następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).
§ 7.

1) Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest ...............................................................
tel. ..............................................., e-mail ........................................................................,

2) Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest ................................................................
tel. .............................................., e-mail .........................................................................

3) Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie ..........................................  tel. ..............................., e-mail ................................ Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1322z późn. zm.) i w granicach umocowania nadanego umową.

4) Obowiązki kierownika budowy w imieniu Wykonawcy pełnić będzie ……………...................................

§ 8.

1.  Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże do Działu

     Inwestycji Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  przygotowaną   zgodnie z 

    wytycznymi dotyczącymi dokumentacji odbiorowej powykonawczej zawartymi w SIWZ 

     oraz dołączy oświadczenie kierownika budowy o kompletności dokumentacji     

     powykonawczej.

§ 9.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .......................  złotych netto + 23% VAT = .................... złotych brutto (słownie ..................................................................................) zgodnie z ceną ofertową zaproponowaną przez Wykonawcę. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. l uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej  realizacji  przedmiotu  niniejszej   umowy.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie, a Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z właściwą, obowiązującą stawką podatku VAT. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek i indeksacji cen.

5. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 

6. Faktury częściowe Wykonawca wystawia za wykonane elementy robót zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania, o jakim mowa w §2 ust.3, na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

9. Do faktur Wykonawca dołączy odpowiednie protokoły odbioru stanowiące podstawę do ich wystawienia. W przypadku robót realizowanych z udziałem podwykonawcy (ów) do każdej z faktur Wykonawca dołączy także kopie faktur otrzymanych od podwykonawcy(ów).

10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy: ............................................................................. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołami o których mowa w ust. 9.

11. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie pomniejszona o kwoty wynagrodzeń zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcy(om).

§ 10.

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wskazując datę gotowości do odbioru.

2. Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nadają się one do usunięcia to Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawcą termin na usunięcie wad. 
4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nie nadają się one do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, lub

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie. 

5. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych prac do odbioru, to Zamawiający:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy z winy Wykonawcy - wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 2 ust. 2 do dnia skutecznego odbioru,

2) jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona - może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu wykonawcy lub wykonać je siłami własnymi, a kosztami za wykonane prace obciąży Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. 

8. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego.

9. Przepisy od ust. 1 do ust. 8 stosuje się odpowiednio w przypadku odbiorów częściowych
§ 11.

1. Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić na piśmie Zamawiającemu przed ich zakryciem.

2. Osoba upoważniona przez Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych robót j.w. do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru i zezwala, lub nie, na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający nie podejmie czynności odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy równoczesnym braku zastrzeżeń odnośnie zgłoszonych robót, roboty zanikające lub ulegające zakryciu uważa się za odebrane.

3. W razie zakrycia robót bez zezwolenia lub odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać czynności umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

§ 12.

1.   
Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto :

       w kwocie ………………………zł słownie:…………………………….………………….

       w pieniądzu * , w formie gwarancji, * poręczenia*  

2*
Zamawiający w terminie 7 dni , liczonych od daty wpływu zabezpieczenia w formie pieniądza , utworzy rachunek bankowy – lokatę terminową. Rachunek ten służyć będzie jedynie dla wykonania niniejszej umowy. 

Zwrot zabezpieczenia nastąpi: 


1)  70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od odbioru końcowego,


2) 30% sumy zabezpieczenia w terminie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi,       określonego w § 14 ust.1.

3* Przedłożona gwarancja (poręczenie) Nr ……………….. wystawiona w dniu ………………………przez ………………………………………. do kwoty ………………..….. zł ważna jest do dnia ………………………… (30 dni od odbioru końcowego), a do kwoty ……… zł służącej zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi –  do dnia ………………….  (15 dni od zakończenia okresu rękojmi).


W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca niezwłocznie przedłoży gwarancję (poręczenie) z odpowiednio zmienionymi terminami.

4.    Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy  zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność, to wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie . Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie umowy, co  nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność przed upływem  terminu zapłaty ostatniej  płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia.

5*   W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku, o którym mowa w ust. 2. Polecenie przelewu lub wypłata, może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy. 

6*

W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może zrealizować gwarancję  (poręczenie). Realizacja gwarancji może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia.

(* niepotrzebne pominąć)

§ 13.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub  gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za zatrudnienie podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy taki przypadek.

3. Każda ze stron zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za odstąpienie od umowy z jej winy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

§ 14.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji i rękojmi na okres ………licząc od daty o jakiej mowa w § 10 ust.8 .

2. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie roboty oraz materiały, jakie zostały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek w terminie do 14 dni od daty pisemnego powiadomienia go o wadzie lub usterce przez Zamawiającego.

4. Jeżeli w ustalonym w ust. 3  terminie, usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie uniemożliwi korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz może obciążyć Wykonawcę kwotą do wysokości strat jakie poniesie Zamawiający  w okresie zaniechania swojej działalności z tego powodu. 

5. Jeżeli w ustalonym w ust. 3 terminie awaria, usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie nie wyłącza możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii, usterek lub wad lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym umową terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające z gwarancji i rękojmi oraz może  naliczyć Wykonawcy kary zapisane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

7. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad, usterek lub awarii oraz naliczone Wykonawcy kary umowne zapisane  w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego na okres gwarancji i rękojmi zabezpieczenia, o którym mowa w § 12.

8. Nie później jednak niż 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi strony dokonają przeglądu przedmiotu umowy z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i usterek strony uzgodnią termin ich usunięcia. 

§ 15.

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy  na zasadach opisanych niżej.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego

3) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany  w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie robót bez przyczyny i niezwłocznie nie wznowił robót pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót. 

5) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności niezgodnie dokumentacją techniczną, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz przystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,

6) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 – 6 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania robót. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykonania niezbędne roboty zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów , które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym, 

5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt Wykonawcy.

8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 16.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku :
1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia 

    przez nowe osoby  warunków określonych w SIWZ.

      2)  konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas                                   

            opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 

            przedmiotu umowy w  przypadku:

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej,

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,

f) niewypałów i niewybuchów,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.),

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

j) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.

            3)  wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

                 Zamawiającego , w szczególności :

wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy,

4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

5) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w SIWZ i załączniku nr 2 , w szczególności:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w SIWZ i załączniku nr 2 warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach  technologicznych,

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w SIWZ i załączniku nr 2  warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia podziemnych urządzeń instalacji  lub  obiektów infrastrukturalnych,     

d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, ,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

Każda ze wskazanych  w lit. a –e  zmian  może  być powiązana ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony.

W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie

kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

a)
stawka roboczogodziny R – średnia  dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

b) koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

c)
zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

d)
ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e)  nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  

6)  zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów  wykonania  po stronie  Wykonawcy, 

7) zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

8) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.

2.
Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

6) opis zmiany,

7) uzasadnienie zmiany,

8) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

9) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

3. 
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz 
z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, 
w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

4.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

5.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość     nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 umowy.   Podstawą   wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru  inwestorskiego na zasadach określonych niniejszym paragrafie.
§ 17.

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 18.

1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów 
drogą polubowną.

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji

     niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny 

     w Szczecinie.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

     Kodeksu cywilnego 

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

      egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5.   Integralną część umowy stanowią:

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

2) Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji i finansowania

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:

                                                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

               Remont  kanału ogólnospławnego  dn 500 w ul. Kurza Stopka  zgodnie 

                z załącznikiem   mapowym 

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE :

    1).  Remont kanału ogólnospławnego betonowego  dn 500 o długości około 72mb 

    2).  Zakres robót niezbędnych do wykonania remontu m innymi:

· Zasady ogólne
      Remont kanału  ogólnospławnego  dn 500 metodą wykopu otwartego   wraz z  wymianą 

      1 szt studni dn 1200 i renowacją  chemią budowlaną 3 szt istniejących studni dn 1200 oraz 

      wymianą 2 szt przykanalików  dn 200 kamionka i 3 szt wpustów deszczowych 

  Branża sanitarna 

        Remont kanału  ogólnospławnego   Ø 500   - polegający   na wymianie  istniejącego 

        kanału   na nowy kanał  o średnicy dn   500 z rur     kamionkowych   nowej   generacji o 

        długości 72mb i  wymianą 2 szt przykanalików  Ø 200 z rur kamionkowych nowej 

        generacji o długości 5mb  oraz 3 szt wpustów ulicznych.

        Głębokość posadowienia kanału 3,0-do 3,3m

           oraz 

· wymianę 1 szt studni betonowej  dn 1200 z kręgów betonowych 

· renowację chemią budowlaną 3 szt studni dn 1200 

· montażem stopni złazowych 

· wymianę  włazów ulicznych D -400

· wymianę wpustów deszczowych 

     Z uwagi na wykonywanie  robót  na czynnej kanalizacji - Wykonawca zapewnieni ciągłość  

     odbioru ścieków.  

     Powstałe odpady należy wywieźć na wysypisko -  oprócz włazów kanałowych i wpustów 

     ulicznych , które należy przekazać na nasz magazyn mieszczący się  w Szczecinie przy ul. 

     Szczawiowej -9-14
   Branża drogowa 

· demontaż kostki brukowej regularnej i nieregularnej 

· odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej regularnej i nieregularnej 
· odtworzenie poboczy /zieleńców, chodników / po robotach
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z metodą, organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia Zamawiającemu wraz z Harmonogramem Robót. Będą one uwzględniały wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne.

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm.

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia.

Odspojenie oraz odkład i wywóz urobku

· Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie.

·  Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu.

· Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

       - warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem          posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów;

      - w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej  poziomu posadowienia należy porozumieć się z Zamawiającym celem podjęcia odpowiednich decyzji.

       - Przy wykonywaniu wykopów na odkład, urobek powinien być składowany tylko po

         jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

 - Po wykonaniu Robót podstawowych, sposób zasypania wykopu (układanie                                         poszczególnych warstw w wykopie) powinien odtworzyć pierwotny układ warstw gruntowych. W związku z powyższym, konieczna jest wcześniejsza segregacja odspojonego urobku i jego magazynowanie na składowisku.

       - Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

       - Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone wcześniej, nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Zamawiającego i odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu;

       -Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; 

      - Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne;

      -Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać;

     Zasypka i zagęszczenie gruntu

Zasypywanie końcowe przewodów kanalizacyjnych należy wykonać dopiero po uprzednim wykonaniu obsypki i zasypki wstępnej wykopu zgodnie z normami. 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie głębszymi niż 20 cm z sukcesywnym zagęszczaniem.

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy wykonać gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

W przypadku stosowania wymiany kanałów w wykopie otwartym, gdy warunki geologiczne wskazują na obecność gruntów o nośności nie gwarantującej uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia, należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do zasypania wykopu.
Pod ulicami i drogami wykopy należy zasypać piaskiem z zagęszczaniem jw.

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone, oprócz złączy na przewodach wodociągowych i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub nie uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek.

Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia pod ulicami i drogami winien wynosić Is≥1, a dla pozostałych terenów do Is=0,95. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu.

Z uwagi na to, że większość Robót będzie wykonywana w pasie dróg istniejących, należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie (zagęszczenie) zasypek wykopów.

Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. (Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania).

Szerokość wykopów

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobór odpowiedniej szerokości wykopu. Wykonawca powinien przy tym należycie rozważyć potrzeby:

zapewnienia szerokości wystarczającej do umożliwienia bezpiecznej pracy i właściwej procedury montażu i połączeń rur,

minimalizacji szkód spowodowanych ruchem pojazdów i pieszych, minimalizacji uszkodzeń

sąsiednich budynków, linii zasilających i innych instalacji,

Jeśli nie podano ograniczeń, co do szerokości wykopów, powinny być one zgodne z normą PN-EN 1610:2002 i wytycznymi producentów rur.

Składowiska tymczasowe i stałe

Składowiska tymczasowe urobku winny być zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał.

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania.

Roboty rozbiórkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac rozbiórkowych niezbędnych do realizacji Robót (np. rozbiórka elementów nawierzchni, studzienki i inne). Materiał z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć z Placu Budowy i wywieźć na składowisko lub poddać utylizacji.  Włazy + wpusty  należy przekazać na magazyn  mieszczący się  przy  ul. Szczawiowej.
Podłoże wzmocnione

Na odcinkach gdzie występują niekorzystne warunki gruntowe należy wykonać podłoże wzmocnione w postaci odpowiednio przygotowanej zgodnie z projektem konstrukcyjnym ławy betonowej.

Uwaga 

Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych   -zgodnie Zarządzeniem nr 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  Miejskiego  z dnia 15.10.2014r w sprawie wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym  oraz odtworzenia nawierzchni
· Montaż kanału

Montaż kanału należy prowadzić na  podłożu przygotowanym  zgodnie z w/w warunkami. Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych - studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z osadzonymi, zgodnie z istniejącymi  rzędnymi, przejściami szczelnymi.

Dla przykanalików należy wykonać nowe włączenie do kanału i wymienić przewód przykanalika na długości min. 1 m.

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na całej długości.

Montaż kanału należy wykonywać zgodnie instrukcjami producenta rur oraz wymaganiami normy PN-EN 1610:1997.

Przewody kanalizacyjne należy  wykonać z niżej wymienionych materiałów.

Rury kanalizacyjne z kamionki

Przy  budowie kanalizacji zewnętrznej z rur kamionkowych nowej generacji (wg PN-EN 295) należy stosować cały system z rur i kształtek o połączeniach: 

kielichowych z uszczelkami poliuretanowymi lub gumowymi 

łączone za pomocą obejm polipropylenowych typu mufowego z uszczelnieniem gumowym (EPDM, NBR). 

Materiały do połączenia rur zgodne z PN EN 295-1.

 Dobór klasy rury (określenie wytrzymałości mechanicznej na zgniatanie) musi być poparte obliczeniami producenta rur oraz zgodnie z naszymi Wytycznymi  projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod- kan .Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecina ,wydanie V 2017 rok
Przejście rur kamionkowych przez studnie kanalizacyjne betonowe, za pomocą elastycznego pierścienia oraz króciec o długości ca 25-30 cm. Następne elastyczne połączenie rur przewidzieć w odległości około 60-75 cm od pierwszego zamontowanego na króciaku. 

Naprawa powierzchni studni kanalizacyjnych 

· zabezpieczenie ( kinet)  studni przy czyszczeniu hydrodynamicznym .

· wyczyszczenie studni 

· renowacja studni rewizyjnych preparatami chemii budowlanej na bazie cementu siarczanoodpornego „ na gładko” bez rys i spękań,  spełniających wymogi PN-EN 1504-3 o parametrach: 

 - przyczepność do podłoża min 2,0 MPa 

- kategoria przepuszczalności wody - Warstwa  ma być wodoszczelna o grubości 1 cm

- wytrzymałość na zginanie min.9,0 MPa (po 28dniach) 

- wytrzymałość na ściskanie min 45 MPa ( po 28 dniach) 

- odporność chemiczna i wytrzymałościowa w warunkach pH =4,0-14,0 

· naprawę  kinet w  studniach   

· renowację płyty betonowej środkami chemicznymi. 

· wymiana zwieńczeń studni zgodnie z PN-EN 124 dla wszystkich studni 

      Średnica pokrywy włazu min.  Ø 670mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu 

      w  korpusie min 50mmm,wysokośc włazu 150± /10mm

· wymianę  stopni złazowych  na stopnie złazowe  powlekane z tworzywa  / żeliwne montaż stopni złazowych przez wmurowanie lub wbetonowanie.
· zapewnienie ciągłości odbioru ścieków.  

· odtworzenie nawierzchni    i poboczy po robotach w przypadku ich naruszenia .

· wywiezienie powstałych odpadów  na wysypisko.

                W ulicach i drogach stosować włazy kanałowe  i wpusty klasy D 400mm 

Nowa studnia kanalizacyjna 

    Studnie kanalizacyjne należy stosować zgodnie z PN- EN 1917, w systemie prefabrykowanym, betonowe , żelbetowe, łączone na uszczelnienie z gumy  syntetycznej.

System musi składać się z elementów takich jak: kręgi betonowe, elementy przejściowe, płyty nastudzienne, zwężki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami betonowymi lub z cegły pełnej klinkierowej i z przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; pierścienie dystansowe  betonowe lub z tworzyw sztucznych pod wieńczenie studni . System z betonu klasy C35/45, nasiąkliwość poniżej 6%, mrozoodporny (F-50). Kręgi betonowe i fundamenty powinny być wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe.

             Zwieńczenia studni 

            Zwieńczenia studni  należy stosować zgodnie z PN-EN- 124 z żeliwa sferoidalnego, 

           szarego, lub z  wypełnieniem betonowym ( beton klasy min,C35/45 zgodny z PN-EN 

           206- 1)  z elastomerową wkładką wygłuszającą. Średnica pokrywy włazu min.  Ø 670mm. 
            Głębokość osadzenia pokrywy włazu  w  korpusie min 50mmm,wysokośc włazu 150± /10mm

  Wpusty deszczowe 

       Osadnik z prefabrykowanych elementów betonowych  i żelbetowych, w tym element z otworem 

i przejściem szczelnym dla podłączenia przyłącza ;beton klasy min C 35/45, nasiąkliwość max 4%, mrozoodporny . Średnica wewnętrzna osadnika min, 450mm.

Wpusty deszczowe włączone do kanalizacji ogólnospławnej na odpływie musza mieć zamontowane syfony odwrócone łukiem do góry. 

Maksymalna głębokość wpustu z osadnikiem 2,5 m p.p.t , w tym osadniki o głębokości min. 0,5 m

  Zwieńczenia wpustów 

   Zwieńczenia wpustów  należy stosować zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego, sferoidalnego lub z polimerobetonu. Głębokość osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50 mm. 

Wpusty uliczne kołnierzowe klasy D400 o wymiarach 620x 420 mm mocowane luźno i na zawiasie.

Wpusty uliczne kołnierzowe bez kołnierza z jednej strony do zabudowy przy krawężniku klasy D 400 o wymiarze 620x 420mm mocowane luźno i na zawiasie.

Regulacje wysokościową wykonać systemowymi pierścieniami dystansowymi betonowymi lub tworzywowymi. 
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