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Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla zamówienia sektorowego pod nazwą:

„Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”





CPV: 50760000-0 Roboty w zakresie renowacji kanałów.




CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

ZATWIERDZAM:






Szczecin dnia: …………2018 r.
Podstawa prawna:


Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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Rozdział I - INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. M. Golisza 10, 71 – 682 Szczecin wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości – 222 334 500 zł.
NIP: 851-26-24-854,

REGON: 811931430.
tel.: (091) 422 12 61/66, (091) 44-26-200, fax: (091) 422 12 58
adres email: zwik@zwik.szczecin.pl
2. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy.
Rozdział II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”

2. Opis zakresu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje: 
Remont kanału ogólnospławnego metodą bezwykopową wraz z remontem studni rewizyjnych i uszczelnieniem wszystkich włączeń kształtkami kapeluszowymi typ „B” w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego. Zakres podany jest w załączniku graficznym nr 1 do SIWZ.
Zakres zamówienia obejmuje remont kanału ogólnospławnego betonowego dn 250 o długości około 243 m, uszczelnienie około 28 szt. włączeń odgałęzień bocznych za pomocą kształtek kapeluszowych typu B (długość min 40 cm i co najmniej 15 cm poza poza pierwsze połączenie w istniejącej rurze odgałęzienia) wraz z renowacją 7 szt. studni kanalizacyjnych za pomocą chemii budowlanej. 
- Remont kanału dn 250 wykonać za pomocą wykładziny CIPP z włókniny filcowej, nasączanej żywicą epoksydową lub poliestrową w całym obwodzie kanału o sztywności obwodowej minimum SN2.
- Remont studni kanalizacyjnych wykonać w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą i regulacją włazów żeliwnych D400 i pierścieni regulacyjnych, naprawą kinet i spoczników oraz wymianą stopni złazowych na nowe ze stali kwasoodpornej lub powlekane. Preparaty chemii budowlanej na bazie cementu siarcznoodpornego powinny spełniać wymogi normy PN-EN 1504-3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Podstawą prawno-techniczną wykonania zamówienia jest:

1. Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 27.02.2018 r. wydane przez Urząd Miasta Szczecin Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.
2. Warunki wykonawstwa i odbioru:

· Roboty są objęte gwarancją i rękojmią za wady przez okres podany przez Wykonawcę w ofercie warunków wykonania zamówienia.

· Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 2 SIWZ oraz postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.

· Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji zostanie uzgodniony po wyborze wykonawcy przy zawieraniu umowy na realizację zadania. Z harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji robót .

· Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

· Tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.

· Wykonawca uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia robót.

· Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać opracowania: Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt odtworzeń nawierzchni oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy dostosowany do realizowanego zakresu robót, wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień. 

· Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

· Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia - celem uzyskania ich akceptacji przez inspektora - przed ich wbudowaniem.
· Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. z późn. zm. o odpadach. Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.
· Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez Zamawiającego
· Wykonawca nie ponosi opłaty z tytułu wykonywania 1 przeglądu (za ponowny przegląd w przypadku usterek lub niedoróbek wykonawca wystawi zlecenie dla danego rejonu).
· Roboty kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod. – kan. Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Szczecina ZWiK.” http://zwik.szczecin.pl/klienci/zalatw_sprawe/wytyczne-dla-projektantow
· Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  przygotowaną zgodnie z wytycznymi ( 2 egz. forma papierowa + 1 egz. skan).
· Zamawiający wymaga, aby do każdego protokołu częściowego robót Wykonawca dostarczał: atesty i deklaracje na wbudowane materiały zatwierdzone przez Inwestora.
Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu – inspektorowi nadzoru z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Dokumentacja powinna być : spięta, odpowiednio posegregowana.

3. Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest  to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

4. Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i przekazane w formie elektronicznej Inwestorowi w 2 egz.

5. Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

Rozdział I: Dokumenty Budowy 

1) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przyjęte bez sprzeciwu

2) Protokół przekazania placu budowy

3) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu 

4)  Uprawnienia kierownika budowy 
Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 

1. Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian)

2. Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w MODGiK w skali 1:500

3. Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie

4. Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez inspektora

5. Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone:

a) ogólne zestawienia długości inwentaryzowanej sieci,

b) zestawienia przyłączy
Dokumentacja inwentaryzacyjna przed zatwierdzeniem przez MODGiK winna być przedłożona inwestorowi celem weryfikacji.

Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia

1) Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat 

Rozdział IV: Sprawozdania i potwierdzenia 

1) Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu 

2) Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych

3) Dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu zdemontowanej armatury, urządzeń wraz z wykazem tych urządzeń

4) Potwierdzenie zapłaty za zużycie wody z tytuły płukania sieci (w przypadku płukania sieci kanalizacyjnej starej i po remoncie)
Rozdział V: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń 
1. Protokół z przeglądu i odbioru końcowego studni kanalizacyjnych
Dla renowacji metodą „utwardzanego rękawa” dodatkowo należy dostarczyć:

2. dokument potwierdzający rodzaj zastosowanego rękawa zawierający następujące informacje:

-
nazwę producenta,

-
rodzaj zastosowanego włókna,

-
rodzaj powłoki wewnętrznej,

-
średnicę zewnętrzną rękawa,

-
grubość ścianki rękawa po utwardzeniu,

-
barwę rękawa,

-
numer seryjny produkcji,

-
opis sposobu oznakowania i podziału na odcinki o długości 1 m,

-
datę produkcji rękawa,

3. dokument potwierdzający rodzaj zastosowanej żywicy zawierający następujące informacje:

-
nazwę i rodzaj zastosowanej żywicy i utwardzacza,

-
nazwę producenta żywicy,

-
numer partii żywicy,

-
datę produkcji żywicy,

4. protokoły utwardzania linera określający czas osiągnięcia i wartości kluczowych parametrów technologicznych, czas trwania podstawowych faz procesu itp.,

5. wyniki aktualnych badań laboratoryjnych sztywności obwodowej zastosowanego rękawa (dokument powinien zawierać dokładne dane identyfikacyjne rękawa i żywicy),

6. wyniki badań modułu sprężystości i wytrzymałości na zginanie materiału
Rozdział VI: Oświadczenia właścicieli działek 

1) Wykaz właścicieli działek

2) Oświadczenia właścicieli działek informujące  o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

3) Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarząd dróg, Urząd Gminy itp.)
Minimalny zakres badań przeprowadzanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie jest następujący:

1. Badanie wizualne oczyszczenia kanału i przygotowania do renowacji – Inspekcja telewizyjna 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej całości sieci kanalizacyjnej po zakończeniu renowacji, w stanie zakrytym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis video i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Przed dokonaniem przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt Wykonawcy.

W przypadku renowacji metodą „utwardzanego rękawa”, utwardzony rękaw powinien być gładki i powinien dokładnie przylegać do naprawianego przewodu. Dopuszcza się niewielkie sfalowania nie przekraczające wartości określonych w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych (wartość deformacji q przyjęta w obliczeniach). W przypadku stwierdzenia większych deformacji konieczna jest weryfikacja założeń obliczeniowych i ponowne sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe linera.

2. Badanie wykonania renowacji sieci technologią bezwykopową zgodnie z instrukcją producenta technologii i odpowiednią Aprobatą Techniczną dla renowacji metodą „rękawa utwardzanego”:

-
badanie modułu sprężystości przy zginaniu wg (PN-EN ISO 178) na min. jednej próbki z każdego odcinka roboczego (od studni do studni),

-
badanie wytrzymałości na zginanie (PN-EN ISO 178) na min. jednej próbki z każdego odcinka roboczego (od studni do studni).

Pobieranie próbek dla ww. badań: po zakończeniu prac na danym odcinku i zakończeniu procesu utwardzania rękawa; próbki o rozmiarach zgodnych z wymaganiami PN-EN ISO 178 powinny być pobrane równolegle do osi rękawa.

-
badanie laboratoryjne sztywności obwodowej zgodnie z normami PN-EN 1228 i PN-EN ISO 11296-4 na jednej próbce z każdego odcinka roboczego (od studni do studni). Próbki w postaci odcinków utwardzonego rękawa o długości 300 mm, należy pobierać w pobliżu końcowej studzienki (dalszej w stosunku do miejsca w którym rozpoczęto wprowadzanie linera)

Powyższe badania powinny zostać wykonane w jednostkach badawczych dokumentujących się uprawnieniami do prowadzenia statyczno-wytrzymałościowych analiz budowli infrastruktury podziemnej miast. Wyniki badań należy porównać z założeniami przyjętymi przez Wykonawcę w obliczeniach statyczno – wytrzymałościowych

3. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca winien zapewnić mu wszelką potrzebną do tego pomoc.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy - lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Zamawiającego zgodnie z umową i SIWZ. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4. Atesty jakości materiałów.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda dostarczona partia winna posiadać atest.

Materiały będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Wymaganiami Zamawiającego, Dokumentacją Projektową lub obowiązującymi normami, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

5. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6 Próby szczelności

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610.

UWAGA
Opłatę za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ponosi Zamawiający. 

Wymaga się oryginałów wszelkich dostarczonych protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy.

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej ( w 2 egz.) oraz  wersję elektroniczną (skan) – w 1 egz. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1.
Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową – formularz nr 8 do siwz.

2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktur – w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia zapłacie.

Odbiór końcowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w siwz i dokumentacjach projektowych.

2. Podstawą wykonania przedmiotu umowy w terminie, będzie pismo zawiadamiające o zakończeniu realizacji zadania.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji.

3. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zadanie zostało zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy . 
Rozdział III
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
1.1. Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia).

1.2. Dowód wniesienia wadium;
dla potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wykonawca do swojej oferty winien załączyć: 

a)
w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kopię potwierdzenia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, lub

b)
w przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, kopię złożonego w kasie Zamawiającego dokumentu zabezpieczającego wadium.
1.3. Formularz Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy). 
1.4. dokumenty i zaświadczenia określone w pkt.6 Rozdziału III SIWZ.
1.5. Umowę spółki cywilnej, w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
2.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być sporządzone w języku polskim, czytelnie i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
4.
Dokumenty w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.
Dokumenty winny być aktualne, przedstawione w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy (imienną pieczęcią i podpisem).

6.
Wszystkie strony dokumentów tworzących ofertę powinny być spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty oraz załączonych dokumentów była oznaczona kolejnym numerem. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

7.
Dokumenty tworzące ofertę należy umieścić w opakowaniu zaadresowanym na zamawiającego i opisanym w następujący sposób:
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:

„Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”

”Nie otwierać przed dniem 31.08.2018 r. godz. 1005”
8.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.
Zmiana lub wycofanie oferty
1.
Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
2.
W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt.1. p. p. 7 rozdziału III SIWZ z dopiskiem „Wycofane”.

3.
W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te załączyć. Powyższe oświadczenie jak i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej jak w pkt. 1. p. p. 7 rozdziału III SIWZ, przy czym na kopercie powinien być dopisek „Zmiana”.
3.
Oferty składane wspólnie /konsorcja/
Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kilku wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówieni (tzw. konsorcjum), to obowiązani są spełnić następujące wymagania:
1.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę,
2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty. Z pełnomocnikiem zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję w trakcie postępowania, ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.
Warunki udziału w postępowaniu powinny zostać spełnione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg następujących zasad: 
a)
żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt. 5 rozdziału III SIWZ,
b)
warunki określone w pkt. 6.4.1. i 6.4.2. rozdziału III SIWZ powinny być spełnione, przez co najmniej 1 z wykonawców lub łącznie przez wszystkich wykonawców.
4.
Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia) powinien być podpisany przez pełnomocnika i wskazywać wykonawców składających ofertę wspólną,
5.
Oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ; wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być przedłożone w następujący sposób: 
a)
każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć Formularz Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy) oraz dokumenty określone w pkt. 6.2. 1) –3) rozdziału III SIWZ, 
b)
co najmniej jeden z wykonawców ma obowiązek złożyć dokumenty, 
o których mowa w pkt 6.4.1) i 6.4.2) rozdziału III SIWZ, 
c)
inne dokumenty, nie wymienione  powyżej w pkt a) i b)  powinny być podpisane przez pełnomocnika i wskazywać wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.
Zalecane jest, aby wniesione wadium jednoznacznie wskazywało na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 
4. 
Odrzucenie ofert
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Ofertę odrzuca się, jeżeli:
1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

5. zawiera błędy w obliczeniu ceny, a w szczególności zastosowanie złej stawki podatku VAT,
6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
8. wykonawca nie złożył w terminie wskazanym przez zamawiającego w stosownym wezwaniu wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
9. zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.
Informacje dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania

1) 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13.

d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544). 

k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

m) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

n) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

o) Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

2) Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania – uznaje się za odrzuconą.

3) O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego  Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.
Warunki udziału w postępowaniu 

1.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, na Formularzu Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy), że: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, na podstawie pkt 5 rozdziału  III SIWZ wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

3) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć: Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rozdziale III pkt. 5, ppkt 1, ust. l, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego formularz nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia powinien spełnić również następujące warunki:
1) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia przejawiające się należytym wykonaniem jednej najważniejszej roboty. Za robotę najważniejszą Zamawiający uzna pracę polegającą na budowie, remoncie lub modernizacji co najmniej 100 m odcinka kanału deszczowego, sanitarnego lub ogólnospławnego, o średnicy co najmniej dn 200, metodą bezwykopową, z zastosowaniem wykładziny CIPP, o wartości roboty nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
- wykaz wykonanych w latach 2013 – 2018 robót, o których mowa wyżej Formularz nr 3 (Wykaz wykonanych robót),
- dokumenty wystawione przez zamawiających, potwierdzające, że roboty wykazane na Formularzu nr 3 (Wykaz wykonanych robót) zostały wykonane należycie.
2) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
- nie mniej niż 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy bezwykopowych remontach sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych;
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2017 poz. 1332 z późn. zm.).osoby, które przed wejściem w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- wykaz osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (Formularz nr 4 – wykaz osób)
– Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - Formularz nr 5;
Kopię stosownych uprawnień budowlanych o których mowa powyżej wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy.
7. 
Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

8. Wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć  tysięcy złotych). Dla skuteczności wniesienia wadium wymagane jest uznanie rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w:


1)
pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie, Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 

z dopiskiem:
„Wadium – Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego w Szczecinie”

2) poręczeniach bankowych

3) gwarancjach bankowych


4) gwarancjach ubezpieczeniowych
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione tytułem wadium będą uznane przez Zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem że będzie zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

c) kwotę gwarancji lub poręczenia,

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

· odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

· nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

· zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

f) Gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

g) Zapisy w pkt. 8.2.4. odnoszą się również do poręczeń.

Oryginały gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń bankowych winny być złożone w kasie Zamawiającego; kasa Zamawiającego jest czynna od pon. do pt. w godz. 900 – 1430 .

3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na konto podane w formularzu ofertowym, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.

4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy :

1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) który zostanie wykluczony z postępowania,

3) którego oferta zostanie odrzucona, 

7. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
9. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego wykonawcy, zaliczane jest przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ, porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego  nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W sytuacji, gdy wniosek wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.


Zamawiający informuje jednocześnie, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Wykonawcy który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz zamieści je na stronie internetowej (wraz z zapytaniami) bez ujawniania źródła zapytania:

www.zwik.szczecin.pl/przetargi/
2.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla wykonawców. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania ofert. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

3.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający wykonawcy przekazują pisemnie.
4.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
5.
Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w sprawach formalnych jest:

Pani Agnieszka Skotnicka tel. 91 44-26-276.
10.
Zakres ceny ofertowej 

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w rozdziale II. Wykonawca dokona również wizji lokalnej przyszłego terenu budowy celem uwzględnienia wszystkich warunków wpływających na ostateczną cenę oferty. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową na całość zamówienia .
3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie składniki i warunki wpływające na nią, zarówno wynikające z zakres robót określony w rozdziału II jak również  nie ujęte w niej, w szczególności:
· koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, 

· koszty Gwarancji/poręczenia 

· koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

· koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, 
· koszty pełnej obsługi geodezyjnej budowy,
· koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,
· koszty opracowania projektu odtworzenia nawierzchni wraz z jej zatwierdzeniem w ZDiTM ,
· koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby budowy wraz z jej zatwierdzeniem w WGKiOŚ Urzędu Miejskiego ,
· koszty zajęcia pasa drogowego, 
· koszty odtworzenia nawierzchni drogowej,
· koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, odtworzeniowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych,
· koszty wykonania robót,  przeprowadzenia prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz usunięcia wszelkich wad w robotach stwierdzonych w trakcie prowadzenia robót czy ich odbioru,
· koszt zużycia wody z tytułu płukania sieci kanalizacyjnej 
· podatek VAT wg. stawki obowiązującej w czasie wykonywania prac.
Cena oferty musi obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
11.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie, w terminie do dnia 31.08.2018 r. do godz. 1000  w Sekretariacie pok. nr 124. Termin składania ofert może być zmieniony.

2.
Każda złożona oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.

3.
Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona jak w pkt. 1. ppkt. 7. Rozdziału III SIWZ, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty, w szczególności nie będzie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona we  wskazanym pokoju, lecz wpłynie do kancelarii zamawiającego.

4.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2018 r. o godz. 1005 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie, w sali konferencyjnej pok. nr 328. Termin otwarcia ofert może być zmieniony.
12.
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Przetargowym nr 32/2018 z dnia 05.04.2018 r. Członka Zarządu Dyrektora Technicznego oraz Prokurenta Główną Księgową  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

2.
Postępowanie Komisji Przetargowej jest jawne.
3.
Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu trwania gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, informacje te przekazane zostaną niezwłocznie,  na ich wniosek.

4. 
Komisja Przetargowa dokona badania oferty w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie zostaną wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.

5. 
W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6.
Zamawiający może poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadamiając o tym  wszystkich  wykonawców, którzy złożyli oferty.
7. 
Zamawiający ma prawo wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub nie złożyli pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może także wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń i dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym.

8. 
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

9. 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

10.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 11. p. p. 3 rozdziału III.

11.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 


1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

2)
odrzuceniu ich ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)
o ich wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
13.
Okres związania ofertą

1. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. 
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.
Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

4.
Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

14. Informacja o negocjacjach z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty

1.
Z trzema wykonawcami, którzy spełnili  warunki wymagane w SIWZ oraz, złożyli najkorzystniejsze oferty, zamawiający może przeprowadzić dalsze negocjacje, dotyczące w szczególności ceny.

2.
W przypadku mniejszej liczby wykonawców, zamawiający zaprosi do negocjacji tych wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane przez zamawiającego w SIWZ.

3.
Jeżeli wykonawcy lub któryś z wykonawców  nie wyraża  woli udziału w negocjacjach, jego oferta w postępowaniu pozostaje niezmieniona i pozostaje on z nią związany.

4.
Negocjacje odbędą się w siedzibie zamawiającego. O terminie negocjacji wykonawcy zostaną poinformowani na piśmie. 

5.
Podjęcie negocjacji z wykonawcami nie powoduje ustania stanu związania ofertą, z wyjątkiem korzystniejszych dla zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt. 14.6

6.
Po przeprowadzonych negocjacjach zamawiający poprosi wykonawców, o których mowa w pkt.14.1i 14.2  do złożenia  dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty oraz krótszego okresu rękojmi za wady na podstawie, których zaproszono wykonawcę do negocjacji.

7.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę dodatkową, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty wykonawcy, o którym mowa w pkt. 14.3. W takiej sytuacji zamawiający wybiera ofertę tego wykonawcy.

8.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców zgodnie z pkt.12.11.

15.
Kryteria i sposób oceny ofert

1.
Kryterium oceny ofert złożonych ofert:


Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100 %.
2.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego importu usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie  wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od wymagania ofert dodatkowych, o których mowa w pkt. 14.3 jeżeli korzysta z prawa negocjacji, o których mowa w pkt. 14 SIWZ.

5.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i krótszego okresu rękojmi niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
16.
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.
17.
Zawarcie umowy
1.
Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści określonej w Formularzu Nr 8 (Wzór umowy wykonania zamówienia). 

2.
W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu Wzór umowy zmiany. Zaproponowane przez wykonawców zmiany nie są wiążące dla zamawiającego.

3.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy. Jeżeli wykonawca nie dostarczy wymaganego dokumentu, sytuacja ta zostanie potraktowana jako okoliczność, o której mowa w Rozdziale III pkt. 8. ppkt 8.3 SIWZ i zostanie zastosowana procedura określona w Rozdziale III pkt 15 ppkt 6 .Do wykonawcy wybranego na podstawie Rozdziału III pkt.15 ppkt.6 będzie miała również zastosowanie procedura o której mowa w niniejszym punkcie.
18.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą będzie obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione przed dniem zawarcia umowy. 
W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniężna, wykonawca dostarczy wzór dokumentu (gwarancja/poręczenie) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty. Wzór w/w dokumentu winien zostać zaakceptowany przez zamawiającego, po czym zamawiający określi termin podpisania umowy. Oryginał dokumentu (gwarancji/poręczenia) winien zostać przekazany zamawiającemu najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy i winien obowiązywać od dnia zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą do 15 dnia liczonego od dnia upływu okresu gwarancji. Nie dostarczenie w tym terminie dokumentu jw. może być przez zamawiającego uznane jako odmowa podpisania umowy przez wykonawcę na warunkach określonych w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyć do pokrycia roszczeń przysługujących zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę oraz roszczeń z tytułu gwarancji. Dodatkowe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Formularz nr 7) oraz w umowie wykonania przedmiotu zamówienia (Formularz Nr 8 ). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:


a. pieniądzu,


b. poręczeniach bankowych,


c. gwarancjach bankowych,


d. gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca obowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank PEKAO SA I/O Szczecin Nr 12 1240 3813 1111 0000 4375 6357.

5. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy będą uznane przez zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem, że będą zawierać zapisy zawarte we wzorze gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącego Formularz nr 5 do SIWZ oraz wskazywać wykonawców, a w przypadku wykonawców występujących wspólnie będą wymieniać wszystkich wykonawców.

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujący sposób:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu gwarancji. Gwarancja/poręczenie nie może wygasnąć wcześniej niż z upływem powyższych terminów.
19.
Ubezpieczenie OC

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania pn.: „Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 200.000,00 PLN,

c) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN,

d) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunięcia lub neutralizacji substancji (szkody środowiskowe) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 200.000,00 PLN,

f) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie wykonywania zadania określonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

g) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

h) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – limit do wysokości sumy gwarancyjnej (dotyczy jeżeli będą używane takie pojazdy).

2. Wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, obejmującą okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizowanej inwestycji. Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych.

20.
Informacja dotycząca podwykonawców

1. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie (na Formularzu Nr 1 Oferta warunków wykonania zamówienia) wskazać:

1) pełną nazwę podwykonawcy(ów)

2) zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę(ów).

2. Warunkiem zawarcia umowy z podwykonawcą jest akceptacja projektu tej umowy przez zamawiającego. Umowa powinna stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia podwykonawcy(om) jest zamawiający. 

3. Brak oświadczenia w zakresie powierzenia podwykonawcom części zamówienia będzie traktowany jak oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całości  zamówienia.

4. Wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców wymagają pisemnej zgody zamawiającego.

21.
Przyczyny unieważnienia postępowania 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) 
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie zwiększył tej kwoty,
3)
wystąpiła zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 
4)
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
ROZDZIAŁ IV:
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Mapa z zaznaczonym zakresem robót
Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia + przegląd kamerą 
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
ROZDZIAŁ V:
WZORY  FORMULARZY

Formularz nr 1: Oferta warunków wykonania zamówienia

Formularz nr 2: Oświadczenie wykonawcy
Formularz nr 3: Wykaz wykonanych robót


Formularz nr 4: Wykaz osób

Formularz nr 5: Oświadczenie o posiadaniu uprawnień


Formularz nr 6: Oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej 

Formularz nr 7: Wzór gwarancji należytego wykonania umowy 

Formularz nr 8: Wzór umowy wykonania zamówienia

Uwaga!

Wykonawca nie jest obowiązany użyć formularzy określonych w SIWZ, musi jednakże w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.




Formularz nr 1 - Oferta warunków wykonania zamówienia
............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

składamy niniejszą ofertę:

1.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ……….................................... zł, 

brutto: ………................................. zł, 


(słownie:……………………………………………………………………………)

w tym podatek VAT -  wg stawki 23% w kwocie ………………………….…… zł

Jednocześnie oświadczamy, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

2.
Przedmiotowe zamówienie wykonamy w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy . 

3.
Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.

4.
Udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

5.
Ponadto oświadczamy, że:

a)
zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

b)
uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;

c)
wzór umowy o wykonanie zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty do podpisania umowy w takim brzmieniu - z uwzględnieniem warunków naszej oferty określonych w pkt. 1 - 4 powyżej - w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego;

d)
nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron.

6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera/ (właściwe podkreślić) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

7. Informacja o podwykonawcach:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Numer konta Wykonawcy……………………………………………………………………
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2
...............................................................
(miejsce i data)

...................................................................
                (podpisy i pieczęcie)

Uwaga!
Wykonawca nie jest obowiązany użyć niniejszego formularza, powinien jednak w przygotowanym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.

Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy


............................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”

będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy oświadczam (y), że:
1.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. pkt. 5 rozdziału III SIWZ. 

..............................................................
(miejsce i data)

...................................................................
(podpisy i pieczęcie)

Uwaga!
Wykonawca nie jest obowiązany użyć niniejszego formularza, powinien jednak  w przygotowanym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.


rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Formularz nr 3 - Wykaz wykonanych robót
..............................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie

„Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy przedkładam(-y) poniższy wykaz, wraz z załączonymi dalej referencjami od wskazanych w wykazie Zamawiających:

	Lp.
	Data rozpoczęcia i

zakończenia

zamówienia
	Nazwa

Zamawiającego
	Przedmiot zamówienia 
	Wartość netto
robót/prac

wykonanych

przez Wykonawcę
	Nr referencji

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


...................................



                     ...............................................


      (miejsce i data)



        

       (podpisy i pieczęcie)
Formularz nr 4 – Wykaz osób
.....................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

„Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”

Będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu Oferenta przedkładam(-y) poniższy wykaz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotowego zamówienia: 
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Proponowana rola w realizacji zamówienia
	Podstawa dysponowania
	Opis doświadczenia  zawodowego, rodzaj posiadanych uprawnień

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


............................................




............................................


           (miejsce i data)




  
        (podpisy i pieczęć)
Formularz nr 5 – Oświadczenie 

o posiadaniu uprawnień
.....................................................

(pieczęć nagłówkowa Oferenta)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”

będąc uprawnionym (-i) do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy: 

oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w Formularzu nr 4 ), posiadają wymagane uprawnienia.

……………………..




…………………………….

          (miejsce i data)                                             



(podpis)





Formularz nr 6 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego”

1) Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):
	Lp.
	Nazwa


	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	


 
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.



___________________________________________

                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

                                                                                                                                                                             
2) Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej. 
Uwaga! Należy wypełnić pkt 1)  albo  pkt 2)
..............................., dn. ...............................

................................................................

Formularz nr 7 –Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy
WZÓR GWARANCJI NA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Do:
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10 
           71-682 Szczecin. 

Dotyczy: wykonania przedsięwzięcia pn. „ ………………………………...”

                                                                                  nazwa zadania


My, niżej podpisani (nazwisko, nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu (nazwa, adres Zamawiającego) jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zapłaty kwoty (kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy) stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

1. 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia od dnia odbioru końcowego.

2. 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do piętnastego dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

Sporządzono w: ___________________________, dnia _____________________

Nazwisko i imię: ____________________________________________________
W imieniu: __________________________________________________________

Podpis: _________________________

Formularz nr 8 – Wzór umowy 
UMOWA NR ………….
Zawarta w dniu .............................. r. w Szczecinie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063704,
NIP: 851-26-24-854,

REGON: 811 931430,

kapitał zakładowy: 222 334 500 zł
adres: ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682Szczecin 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
oraz 

I.      (Dla osób prawnych):

........................................................................................................................................................z siedzibą w ………………………………………………………

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ……………………………………….., pod numerem ………………………………………

o kapitale zakładowym w wysokości …………….. zł (w pełni wpłacony),

NIP - ........................................... REGON - ................................................................................

zwanym /ą/ dalszej części umowy Wykonawcą, 

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

II.       (Dla osób fizycznych):

1. Panem /Panią/ ........................................................ zam. ........................................................

2. ................................................................................ zam. ........................................................

3. ................................................................................ zam. ........................................................

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ......................................................................

z siedzibą .................................................................. wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

NIP - ........................................... REGON - ................................................................................

zwanym /ą/ dalszej części umowy Wykonawcą, 

wspólnie zaś nazywanymi Stronami

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………. Postępowanie było prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2 tej ustawy.
§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac związanych z realizacją remontu pn. „Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego” zwanych dalej „przedmiotem umowy”.
2. Wszelkie odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzgadniać z Zamawiającym.
3. Podstawą prawno – techniczną wykonania przedmiotu umowy są:
1) zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 27.02.2018 r. 

2) oferta wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy;

3) Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod- kan. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecina (dalej Wytyczne );

4) obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy;

5) SIWZ, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym z terenem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

5. W celu wykonania prac, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualnym stanem wiedzy, a nadto ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne.
6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z otrzymanym SIWZ. Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń, nawet na materiały i urządzenia 
7. podobnych właściwościach i parametrach wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie osoby wykonujące czynności podczas realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy czynności te będą polegały 
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnione były na umowę o pracę.

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z ust. 1 przy wykonaniu przedmiotu umowy zatrudnieni będą co najmniej pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane.

3. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, będzie trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. oświadczenie własne wykonawcy) osób, o których mowa w ust 1.

5. W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 
w ust. 1 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 14 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy.

6. Wymagania określone w ust. 1 – 5 dotyczą również osób zatrudnionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia robót przewidzianych umową ustala się na dzień  ………………….  

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień …………………………..
3. Szczegółowy harmonogram realizacji i finansowania robót stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 po uzgodnieniu z Zamawiającym może podlegać aktualizacji w trakcie wykonywania umowy.
5. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego  podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli stron . Strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazać Wykonawcy teren budowy,

2) dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy, a także dokonywać odbiorów częściowych i odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

3) zapewnić nadzór inwestorski zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia  7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r.  poz. 1322 z późn. zm.),
4) dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się:

1) przejąć i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy, 

2) zorganizować i utrzymać zaplecze budowy,

3) realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót uzgodnionego z Zamawiającym, 

4) zapewnić ciągłość odbioru ścieków 

5) zapewnić przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego terenu  budowy a jeśli nie będzie to możliwe, zabezpieczyć dojazd do poszczególnych posesji przez okres prowadzenia robót,

6) uzgodnić we własnym zakresie i na własny koszt tymczasowe zajęcie terenów przyległych do terenu budowy , niezbędnych do prowadzenia robót,

7) uzgodnić z właścicielami nieruchomości na terenie których wykonywane są przyłącza, termin wykonywania robót oraz uzyskać potwierdzenie o uporządkowaniu terenu po wykonaniu robót,

8) wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami, 

9) wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt odtworzeń nawierzchni wraz z uzgodnieniem w ZDiTM,
10) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem,

11) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska itp.,

12) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 1322 z późn. zm.)

13) przestrzegać ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

14)  usunąć wady i usterki jakie zostaną ujawnione w trakcie odbiorów lub też w okresie gwarancji i rękojmi,

15) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

§ 6.

1. Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w pkt. 19 Rozdziału III SIWZ. 

2. Polisa, o której mowa w ust.1 utrzymywana będzie w pełnej mocy i skuteczności, podczas całego czasu realizacji robót. Jeżeli ważność ubezpieczenia, które zawarł Wykonawca zgodnie z ust. 1 traci moc w okresie obowiązywania umowy to wówczas Wykonawca niezwłocznie ( najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem ważności starej polisy) zawrze nową umowę ubezpieczenia w takim samym zakresie jednak z nowym okresem obowiązywania do czasu zakończenia terminu realizacji umowy. 

Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wówczas Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy zostaną potrącone z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie takie nie było możliwe, zostaną zaspokojone z zabezpieczenia.

3. Wykonawca, od protokólarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego powierzonego umową zakresu robót, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody na terenie budowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, wynikłe na skutek prowadzonych przez niego robót.

§ 7.

1. Wykonawca zleca do wykonania podwykonawcy(om) w rozumieniu art. 6471 k.c. następujący zakres robót: .................................................................................................     

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt umowy z podwykonawcą (ami). Projekt umowy powinien  stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia podwykonawcy jest Zamawiający oraz określać warunki zapłaty zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy, a także zawierać postanowienia § 18 niniejszej umowy.
Ponadto projekt umowy powinien przewidywać w szczególności, że:
a) wniesienie przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp. Powinno nastąpić w innych formach niż pieniężne,

b) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że ważność tych zmian uzależniona jest od uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,
c) płatność faktur częściowych i faktury końcowej następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).
§ 8.

1) Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest ...............................................................
tel. ..............................................., e-mail ........................................................................,

2) Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest ................................................................
tel. .............................................., e-mail .........................................................................

3) Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie ..........................................  tel. ..............................., e-mail ................................ Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i w granicach umocowania nadanego umową.

4) Obowiązki kierownika budowy w imieniu Wykonawcy pełnić będzie ……………...................................

§ 9.

1. Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże do Działu Inwestycji Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  przygotowaną zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dokumentacji odbiorowej powykonawczej zawartymi w SIWZ oraz dołączy oświadczenie kierownika budowy o kompletności dokumentacji powykonawczej.

§ 10.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .......................  złotych netto + 23% VAT = .................... złotych brutto (słownie ..................................................................................) zgodnie z ceną ofertową zaproponowaną przez Wykonawcę. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. l uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie, a Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z właściwą, obowiązującą stawką podatku VAT. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek i indeksacji cen.

5. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.
6. Faktury częściowe Wykonawca wystawia za wykonane elementy robót zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania, o jakim mowa w § 3 ust.3, na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

9. Do faktur Wykonawca dołączy odpowiednie protokoły odbioru stanowiące podstawę do ich wystawienia. W przypadku robót realizowanych z udziałem podwykonawcy (ów) do każdej z faktur Wykonawca dołączy także kopie faktur otrzymanych od podwykonawcy(ów).

10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy: ............................................................................. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołami o których mowa w ust. 9.

11. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie pomniejszona o kwoty wynagrodzeń zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcy(om).

§ 11.

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wskazując datę gotowości do odbioru.

2. Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nadają się one do usunięcia to Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawcą termin na usunięcie wad. 
4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nie nadają się one do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, lub

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie. 

5. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych prac do odbioru, to Zamawiający:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy z winy Wykonawcy - wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 3 ust. 2 do dnia skutecznego odbioru,

2) jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona - może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu wykonawcy lub wykonać je siłami własnymi, a kosztami za wykonane prace obciąży Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. 

8. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego.

9. Przepisy od ust. 1 do ust. 8 stosuje się odpowiednio w przypadku odbiorów częściowych
§ 12.

1. Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić na piśmie Zamawiającemu przed ich zakryciem.

2. Osoba upoważniona przez Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych robót j.w. do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru i zezwala, lub nie, na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający nie podejmie czynności odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy równoczesnym braku zastrzeżeń odnośnie zgłoszonych robót, roboty zanikające lub ulegające zakryciu uważa się za odebrane.

3. W razie zakrycia robót bez zezwolenia lub odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać czynności umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

§ 13.

1.   
Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto :

       w kwocie ………………………zł słownie:…………………………….………………….

       w pieniądzu *, w formie gwarancji, * poręczenia*  

2*
Zamawiający w terminie 7 dni , liczonych od daty wpływu zabezpieczenia w formie pieniądza , utworzy rachunek bankowy – lokatę terminową. Rachunek ten służyć będzie jedynie dla wykonania niniejszej umowy. 

Zwrot zabezpieczenia nastąpi: 


1)  70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od odbioru końcowego,


2) 30% sumy zabezpieczenia w terminie 15 dni od zakończenia okresu rękojmi,       określonego w § 15 ust.1.

3* Przedłożona gwarancja (poręczenie) Nr ……………….. wystawiona w dniu ………………………przez ………………………………………. do kwoty ………………..….. zł ważna jest do dnia ………………………… (30 dni od odbioru końcowego), a do kwoty ……… zł służącej zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi –  do dnia ………………….  (15 dni od zakończenia okresu rękojmi).


W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca niezwłocznie przedłoży gwarancję (poręczenie) z odpowiednio zmienionymi terminami.

4.
Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy  zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność, to wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie . Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia.

5*
W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku, o którym mowa w ust. 2. Polecenie przelewu lub wypłata, może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy. 

6*
W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może zrealizować gwarancję (poręczenie). Realizacja gwarancji może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia.

(* niepotrzebne pominąć)
§ 14.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) za przekroczenie któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 1 – 2 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 7, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każde zdarzenie,

4) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie.

5) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,
6) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie,
8) w przypadku niezastosowania się do wezwania zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie;
9) w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna                         w wysokości 5.000 zł za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 2 ust. 4.
3. Każda ze stron zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za odstąpienie od umowy z jej winy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 
6. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się. 
§ 15.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od daty o jakiej mowa w § 11 ust.8.

2. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie roboty oraz materiały, jakie zostały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek w terminie do 14 dni od daty pisemnego powiadomienia go o wadzie lub usterce przez Zamawiającego.

4. Jeżeli w ustalonym w ust. 3  terminie, usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie uniemożliwi korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 14 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz może obciążyć Wykonawcę kwotą do wysokości strat jakie poniesie Zamawiający  w okresie zaniechania swojej działalności z tego powodu. 

5. Jeżeli w ustalonym w ust. 3 terminie awaria, usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie nie wyłącza możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii, usterek lub wad lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym umową terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające z gwarancji i rękojmi oraz może  naliczyć Wykonawcy kary zapisane w § 14 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

7. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad, usterek lub awarii oraz naliczone Wykonawcy kary umowne zapisane  w § 14 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego na okres gwarancji i rękojmi zabezpieczenia, o którym mowa w § 13.

8. Nie później jednak niż 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi strony dokonają przeglądu przedmiotu umowy z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i usterek strony uzgodnią termin ich usunięcia. 

§ 16.

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy  na zasadach opisanych niżej.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego

3) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie robót bez przyczyny i niezwłocznie nie wznowił robót pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót. 

5) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności niezgodnie dokumentacją techniczną, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz przystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,

6) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 – 6 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania robót. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykonania niezbędne roboty zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów , które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym, 

5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt Wykonawcy.

8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 17.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku :
1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ.
2) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej,

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

f) niewypałów i niewybuchów,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

j) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.
3) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymania robót przez  Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy,

4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

5) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach  technologicznych,

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia  warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa,
e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Każda ze wskazanych w lit. a –e zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych:
a)
stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

b)
koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

c)
zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

d)
ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e)
nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.
6) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, 

7) zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

8) w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.

2.
Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

3. 
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

4.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

5.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §10 umowy. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych niniejszym paragrafie.
§ 18.

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 19.

1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną.

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

2) Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji i finansowania

3) Załącznik nr 3 – SIWZ + załączniki 
WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:










Załącznik nr 2 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezrozkopowo remontu sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej DN 250 o łącznej długości około 243,00 m za pomocą „rękawa” utwardzonego metodą termiczną, techniką ciasno pasowaną, montaż około 28 szt. kształtek kapeluszowych na odgałęzieniach bocznych oraz renowacja studni kanalizacyjnych w ilości 7 szt. środkami chemii budowlanej wraz z wymianą zwieńczeń studni.
Należy zwrócić szczególną uwagę na odcinek kanału dn250 łączący ul. Średniawskiego z Wojska Polskiego. Jest to kanał w bardzo złym stanie technicznym, który ulegał już awariom. Należy przewidzieć na tym odcinku zastosowanie rękawa którego konstrukcja po utwardzeniu będzie mogła wytrzymać całość przenoszonych na kanał obciążeń.

Remont dotyczy kanalizacji ogólnospławnej wykonanej z rur betonowych. Wymagane jest zastosowanie technologii gwarantującej szczelność oraz odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Naprawę należy wykonać przy zastosowaniu „rękawa” – wykładziny filcowej, nasączanej żywicą epoksydową lub poliestrową w całym obwodzie kanału. Zastosowany materiał do renowacji kanału musi przylegać do ścian rury.”
Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi koncepcję rozwiązania technologicznego na wykonanie renowacji przedmiotowej kanalizacji (do uzgodnienia z Zamawiającym) uwzględniając poniższe wymagania:

- zapewnienie odbioru ścieków z kanału i z przyległych posesji, w razie konieczności przetłaczanie ścieków na odcinku modernizowanego odcinka kanału ogólnospławnego,
- zajęcie terenu w obrębie studni montażowej przez którą odbywać się będzie instalacja rękawów,
- hydrodynamiczne czyszczenie kanałów i studni przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego niezbędnego przy usunięciu zanieczyszczeń z ich wywozem na wysypisko komunalne,

- frezowanie „ostrych” krawędzi i przeszkód w kanałach,

- wykonanie inspekcji TV stanu technicznego istniejącego kolektora po czyszczeniu, a przed jego renowacją, 
- wprowadzanie do wyczyszczonych odcinków kolektora rękawa o odpowiedniej średnicy z włókniny, nasączonego żywicą i utwardzonego metodą termiczną,
- utwardzenie rękawów 

- odtworzenie wlotów odgałęzień bocznych do kolektora (zinwentaryzowanych jako czynne za pomocą) robota frezującego
- przyłącza włączone do kanału, po renowacji kanału, należy uszczelnić za pomocą kształtek „kapeluszowych ” klasy B (długość min 40 cm i co najmniej 15 cm poza pierwsze połączenie w istniejącej rurze odgałęzienia). Ilość przyłączy do otwarcia zostanie określona na budowie po inwentaryzacji stanu faktycznego,
- wykonanie powykonawczej inspekcji CCTV,
- wykonanie renowacji istniejących studni polegającą na: naprawie kinety, wyrównaniu powierzchni studzienek i naprawie nieszczelności przy włączeniach przykanalików i włączeń bocznych, naprawie nieszczelności na połączeniach kręgów,

- zabezpieczeniu wewnętrznych ścian studni - naniesienie ochronnej powłoki wewnętrznej,

- wymianę stopni włazowych,

- badania, próby i raporty po wykonanej renowacji,

- odtworzenie nawierzchni dróg, chodników w pasie robót,

- uporządkowanie terenu.
Minimalne wymagania dla rur utwardzanych na placu budowy:

· sztywność obwodową dla obu średnic nie mniejsza niż 2 kN/m2. Założona sztywność obwodowa musi być potwierdzona po wykonaniu prac (utwardzeniu) przez odpowiednią placówkę badawczą, materiał wymagany dla potrzeb badania należy pobrać ze studzienki rewizyjnej, która zostanie wskazana przez inwestora. 
· rękaw utwardzony powinien być odporny na ścieranie,
· rękaw utwardzony musi mieć odporność chemiczną w zakresie pH 4-9, na temperaturę do 600C 

· odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar.

Średnica przewodu po renowacji nie może być zmniejszone o więcej niż 8 % w stosunku do pierwotnego przekroju.
Rękaw należy przygotować w fabryce dla konkretnego odcinka kanału (pomiędzy sąsiednimi studniami), na odpowiednią średnicę, grubość i długość. Czas od wyprodukowania rękawa do jego wprowadzenia do kanału i rozpoczęcia utwardzania nie może być dłuższy niż wynika to z cech zastosowanych materiałów i technologii jego wykonania. Wykonawca odpowiada za taką organizację robót (w tym transportu, załadunku i innych czynności pomocniczych), aby zapewnić spełnienie tego warunku. Wykonawca odpowiada za spełnienie wszystkich warunków zapewniających należyte wykonanie prac. 

Wszystkie roboty związane z  renowacją kanału i montażem kształtek kapeluszowych należy wykonać zgodnie z normą PN –EN  ISO 11296-4 – 2011
Materiały do renowacji studni kanalizacyjnych
Materiały użyte do naprawy konstrukcji studni w technologii chemii budowlanej powinny spełniać jednocześnie wszystkie następujące parametry:

· wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3,

· przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych 
>1,5 MPa /wg PN EN 1542:2000,

· odporność na działanie substancji chemicznych określona zmianą: wyglądu, wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości na odrywanie do 20%,

· odporność na roztwór wodny o stężeniu jonów SO-24 6000 mg/l - bez zmian wg. PN EN 13529:2005,

· wytrzymałość na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym powyżej 
2 MPa,

· przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 MPa przez 72 godziny,

· odporność na wysalanie,

· odporność na pH 3,5 do 10,

·  grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm,

· frakcja uziarnienia do 2 mm,

· stosunek wody do cementu w/c<0,45,

· klasa > C35/45.

Przed rozpoczęciem prac związanych z reprofilacją studni kanalizacyjnych należy wyczyścić dokładnie metodą hydrodynamiczną ściany studni. Do czyszczenia należy używać wody pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar).

Uszczelnienie ścian i włączeń do studni

W celu uszczelnienia ścian studni bądź włączeń należy usunąć skorodowany, osłabiony materiał w miejscu wypływu wody (minimalna głębokość 2cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce wycieku należy wcisnąć przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min – aż do związania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian od lewej i prawej strony do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywać od góry w dół.

Wystające, skorodowane elementy zbrojenia należy dokładnie oczyścić zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-4 (stopień czystości SA 2 1/2) i zabezpieczyć mineralną powłoka antykorozyjną zgodnie z wytycznymi ZTV-ING oraz klasami obciążeń M2/M3 zgodny z wymogiem 11 pkt. 11.1 PN-EN 1504-7 do ochrony stali zbrojeniowej, zapewniającą ochronę przed korozją oraz ochronę przed związkami alkalicznymi zawartymi w betonie.

Renowacja studni

Nadmiar wody pozostały po czyszczeniu należy usunąć np. sprężonym powietrzem pozostawiając powierzchnię wilgotną. Następnie na powierzchnię betonu należy nałożyć warstwę sczepną (nie jest ona wymagana w przypadku stosowania chemii budowlanej, której producent przewidział nakładanie bezpośrednio na oczyszczony beton).

Kolejnym etapem jest natrysk zaprawy do uzyskania grubości warstwy w granicach 6 – 50 mm, przy czym grubość do 50 mm można zastosować w przypadku silnej korozji ścian studni.

Po zakończeniu prac renowacyjnych należy przeprowadzić badania wykonanych powłok zgodnie z PN-EN 1542.

Wymiana włazów

Należy wymienić włazy na 7 studniach w ul. Średniawskiego. Istniejące studnie są betonowe o średnicy dn1200. Istniejące włazy są starego typu – kwadratowe, żeliwne. Należy wymienić uszkodzone elementy regulujące, a następnie ustawić nowy właz D400 na pierścieniach dystansowych z zastosowaniem zaprawy szybkowiążącej. Nawierzchnię wokół włazu należy odtworzyć zgodnie z zarządzeniem 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. Odbioru nawierzchni po robotach winien dokonać przedstawiciel Zarządcy Drogi. 
Uwagi do renowacji 
1. Preferowaną przez Zamawiającego metodą renowacji jest metoda bezwykopowa, odstąpienie od tej metody jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko dokonuje doboru technologii optymalnej dla stanu technicznego danego odcinka kanału i spełniającej wyżej wymienione kryteria Zamawiającego. 

3. Przy renowacji istniejących kanałów należy stosować metodę zapewniającą spełnienie następujących kryteriów:

a. Przepustowość hydrauliczna – nie mniejsza niż w przypadku kanału pierwotnego bez uszkodzeń i zanieczyszczeń, potwierdzona przez Wykonawcę obliczeniami hydraulicznymi.

b. Nośność i sztywność – przeniesienie rzeczywistych obciążeń – potwierdzona przez Wykonawcę obliczeniami ATV-M127 przy wykorzystaniu programu obliczeniowego liner B. (wg norm ATV A127P, ATV M127P część 2).

c. Odporność na korozję chemiczną dostosowana do stopnia agresywność ścieków.

d. Trwałość technologii – wymagany okres trwałości zastosowanej technologii, potwierdzony gwarancją Wykonawcy, wynosi 50 lat.

e. Szczelność kanału na infiltrację i eksfiltrację po wykonaniu renowacji, zweryfikowana próbą szczelności w trakcie prób końcowych.

4. Na jednym odcinku (od studni do studni) może być zastosowana tylko jedna technologia. Zmiany technologii mogą następować tylko w studniach.

5. Średnice kanałów należy zweryfikować przed zamówieniem rękawa tak aby spełniał on zapisy SIWZ. 

6. Wprowadzenie do wnętrza kanału nowego elementu konstrukcyjnego kanału, po zakończeniu procesu technologicznego ma zapewnić:

a. wymaganą nośność kanału poprzez przeniesienie całości obciążeń przypadających na dany odcinek w istniejących warunkach gruntowo-wodnych,

b. wymaganą sztywność przewodu,

c. szczelność kanału na całej długości poddanej renowacji.

7. Połączenie przykanalików z nową konstrukcją kanału kształtką uszczelniającą typu „B”, tj. poprzez wykonanie uszczelnienia przykanalika  oraz szczelne połączenie z nową konstrukcją kanału.

8. Szczelne połączenie nowej konstrukcji kanału z wewnętrzną powierzchnią studni.
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