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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla zamówienia sektorowego pod nazwą:

„Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej  w Szczecinie”.

CPV: 45.232410-9 Roboty w zakresie sieci kanalizacyjnych
CPV:   45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

ZATWIERDZAM:

                                                       Szczecin dnia:         .09. 2019 r.
Podstawa prawna:


Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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Rozdział   I
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

1. 
Zamawiający
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. M. Golisza 10,71 – 682 Szczecin

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063704, o kapitale zakładowym w wysokości – 222 334 500 zł.
NIP: 851-26-24-854,     REGON: 811931430.
tel.: (091) 422 12 61/66,  (091) 44-26-200,  fax: (091) 422 12 58


        zwik@zwik.szczecin.pl
2.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Tryb postępowania – przetarg nieograniczony.
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2 tej ustawy.
Rozdział   II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiot  zamówienia
 Przedmiotem zamówienia jest:     
„Remont kanalizacji sanitarnej  w ul. Wiosennej  w Szczecinie.”
2.        Opis zakresu zamówienia
  Zakres zamówienia obejmuje : 
      Remont kolektora sanitarnego dn 1400 metodą reliningu  wraz z  renowacją 2 komór 

      – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 
  Branża sanitarna 
        Remont kolektora sanitarnego z rur betonowych Ø 1400   - metodą reliningu  polegającą 

         na włożeniu do istniejącej rury dn 1400 rurę dn 1200 z żywic poliestrowych  (GRP) o 
         długości  około 121 mb
           oraz 

                ●   renowację 2  komór 
· zapewnienie ciągłości odbioru ścieków, 

· odtworzenie nawierzchni  i poboczy po robotach,
· utylizacja powstałych odpadów,
   Branża drogowa 
   Roboty odtworzeniowe

   Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia wszystkich elementów infrastruktury drogowej (jezdnie, pobocza, chodniki, zjazdy na posesje, wpusty deszczowe, krawężniki, oznakowanie pionowe i poziome i inne), obiektów budowlanych, zieleni, oraz wszelkich innych elementów zagospodarowania terenu, uszkodzonych bądź zniszczonych w wyniku prowadzenia robót. Sposób odtworzenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i odpowiednimi właścicielami i/lub zarządcami.

Po wykonaniu robót  ziemnych,  odtworzenia  nawierzchni  należy  wykonać zgodnie z     „Warunkami Technicznymi prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni” stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dn. 15.10.2014r.  (dostępny na stronie zditm ) 
   Warunki wykonawstwa  i odbioru:

· Roboty są objęte gwarancją i rękojmią za wady przez okres podany przez Wykonawcę w ofercie warunków wykonania zamówienia minimum 36 miesięcy 
· Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z  zakresem wymienionym  w pkt. 2 SIWZ oraz postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.
· Harmonogram rzeczowo –finansowy realizacji inwestycji zostanie  uzgodniony po wyborze wykonawcy przy zawieraniu umowy na realizację zadania.                                  Z harmonogramu powinno wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia  poszczególnych elementów robót. Harmonogram za zgodą stron może być aktualizowany w trakcie realizacji robót .
· Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia podziemnego termin rozpoczęcia robót i ewentualną potrzebę zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.
· Tymczasowe zajęcia terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na swój koszt.
· Wykonawca uzgodni pisemnie z właścicielami gruntów warunki, termin i czas prowadzenia  robót.
· Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać opracowania : Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projekt odtworzeń nawierzchni oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy dostosowany do realizowanego zakresu robót, wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień. 

· Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie , a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
· Wykonawca ma obowiązek dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
      dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich 

       materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia -  celem uzyskania ich   

      akceptacji przez Zamawiającego - przed ich wbudowaniem.
· Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach Dz. U. z 2016r poz. 716  z póź. zm. o odpadach. Do dokumentów odbiorowych wykonawca złoży oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.
inwentaryzacyjna przez zatwierdzeniem przez MODGiK winna 

· Wszystkie zmiany zakresu robót wynikłe w trakcie realizacji winny być zgłaszane zamawiającemu i wykonane tylko i wyłącznie po ich akceptacji przez zamawiającego
· Wykonawca  nie ponosi opłaty z tytułu  wykonywania 1 przeglądu wykonanych robót ( za ponowny przegląd   w przypadku  usterek lub niedoróbek wykonawca wystawi zlecenie dla danego rejonu).
· Roboty kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod. – kan. Wymagania w zakresie odbiorów dla Miasta Szczecina ZWiK.”
· Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  przygotowaną zgodnie z wytycznymi  ( 2 egz. forma papierowa + 1 egz. skan).
· Zamawiający wymaga, aby do każdego protokołu częściowego robót Wykonawca dostarczał:  atesty i deklaracje na wbudowane materiały zatwierdzone przez Inwestora, 
   Wytyczne  dla  dokumentacji  odbiorowej powykonawczej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji 
      powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej 
      Zamawiającemu –  inspektorowi nadzoru z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru 

      końcowego przedmiotu  umowy . 

2.   Dokumentacja powinna być : spięta, odpowiednio posegregowana.

3.   Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że 
      jest  to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

4.  Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i 
     przekazane w formie elektronicznej Inwestorowi w 2 egz.

5.  Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.  W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

       Rozdział I: Dokumenty Budowy 
1) Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę – przyjęte bez sprzeciwu

2) Protokół przekazania placu budowy

3) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu 

4)   Uprawnienia  kierownika budowy 

    Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 
1) Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w MODGiK             w skali 1:500

2) Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie

3) Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez inspektora

4) Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone:

a) ogólne zestawienia długości inwentaryzowanej sieci ,

         Dokumentacja być przedłożona inwestorowi celem weryfikacji.
       Rozdział III : Zastosowane Materiały i Urządzenia

1) Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat 

        Rozdział IV. Sprawozdania i potwierdzenia 
1) Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu 

2) Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i utylizacja odpadów niebezpiecznych
3) Potwierdzenie zapłaty za zużycie wody z tytuły płukania sieci (  w przypadku płukania sieci kanalizacyjnej starej i  po remoncie  ) 
         Rozdział V: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń 
1) Protokół z przeglądu i odbioru końcowego  kolektora i komór   
      Rozdział VI : Oświadczenia właścicieli działek 

1) Wykaz właścicieli działek

2) Oświadczenia właścicieli działek traktujące o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

3) Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców ( Zarząd dróg, Urząd Gminy itp.)
  Rozdział VII : Minimalny zakres badań  
Minimalny zakres badań przeprowadzanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie jest następujący:
1. Badanie wizualne oczyszczenia kanału i przygotowania do renowacji – Inspekcja  telewizyjna:                                                                                                                                                  1.1 Inspekcja telewizyjna
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej całości sieci kanalizacyjnej po zakończeniu remontu , w stanie zakrytym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis video i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Przed dokonaniem przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt Wykonawcy.
Inspekcja Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Inspekcja takich Robót będzie dokonana w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie:

· dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda dostarczona partia winna posiadać atest.
Materiały będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Wymaganiami Zamawiającego, 

2. Wymagania dodatkowe 

dostarczenia oryginałów wszelkich  protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika budowy.

Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz wersję elektroniczną (skan) –   w 2 egz. 


Wynagrodzenie  i  warunki  płatności 

1.
Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową – formularz nr 7 do siwz.


2.  Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego.




Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 




odbioru robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót, podpisany 

         przez  inspektora nadzoru.

    3.  Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktur – w przypadku nie 

         wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 

         z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia

         w zapłacie.
       Odbiór  końcowy
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w siwz         

     2. Podstawą wykonania przedmiotu umowy w terminie, będzie pismo zawiadamiające  o zakończeniu realizacji zadania.

     3.  Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego 

           odbioru i  przekazania do eksploatacji.
3.       Termin realizacji zamówienia
       Zamawiający wymaga, aby zadanie zostało zrealizowane w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy . 
Rozdział  III  
 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Opis sposobu przygotowania ofert
    1.
Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

     
1.1. Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia). 

1.2.
Dowód wniesienia wadium;

dla potwierdzenia dokonania wpłaty wadium wykonawca do swojej oferty winien załączyć: 

a) 
w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kopię potwierdzenia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, lub

b)
w przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniądz, kopię złożonego w kasie Zamawiającego dokumentu zabezpieczającego wadium.

       
1.3.
wypełniony i podpisany Formularz Nr 2(Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich) . 
         1.4   wypełniony i podpisany Formularz Nr 3(Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia) .


1.4. dokumenty i zaświadczenia określone w pkt.6 Rozdziału III SIWZ.


1.5.   Umowę spółki cywilnej, w przypadku wykonawców prowadzących  działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
              2.   
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.   Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ, obejmujące całość  zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. 
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być sporządzone w języku polskim, czytelnie i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
                  4.         Dokumenty w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. 
Dokumenty winny być aktualne, przedstawione w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego  przedstawiciela wykonawcy (imienną pieczęcią i podpisem). 

6.
Wszystkie strony dokumentów tworzących ofertę powinny być spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty oraz załączonych dokumentów była oznaczona kolejnym numerem. 
                  7.         Wszelkie  miejsca,  w  których  wykonawca  naniósł  poprawki,  winny być           
                     parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 
    8.         Dokumenty tworzące ofertę należy umieścić w  opakowaniu  

                zaadresowanym na zamawiającego i opisanym w następujący sposób:
Oferta na  wykonanie zadania pod nazwą:

            „Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej  w Szczecinie.”
”Nie otwierać przed dniem 04.10.2019 r. godz. 1005”
      9. 
      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i  złożeniem
                  oferty.
2.
Zmiana lub wycofanie oferty
1.
Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

2.
W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt.1. ppkt. 8  rozdziału III SIWZ z dopiskiem „Wycofane”.

3.
W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te załączyć. Powyższe oświadczenie jak i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej  jak w pkt. 1. ppkt.8   rozdziału III SIWZ, przy czym na kopercie powinien być dopisek „Zmiana”.
3.
Oferty składane wspólnie /konsorcja/
Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
kilku wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówieni (tzw. konsorcjum), to obowiązani są spełnić następujące wymagania:
1.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę,
2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać dołączony do oferty. Z pełnomocnikiem zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję w trakcie postępowania, ze skutkiem dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.
Warunki udziału w postępowaniu powinny zostać spełnione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg następujących zasad: 
a)    żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt. 5 rozdziału III SIWZ,
b) 
warunki określone w pkt. 6.3.1. i 6.3.2. rozdziału III SIWZ powinny być spełnione, przez co najmniej 1 z wykonawców lub łącznie przez wszystkich wykonawców.
4.
Formularz Nr 1 (Oferta warunków wykonania zamówienia) powinien być podpisany przez pełnomocnika i wskazywać wykonawców składających ofertę wspólną,
5.
Oferta wspólna winna być złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ; wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być przedłożone w następujący sposób: 
a) 
każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć Formularz Nr 2 (Oświadczenie wykonawcy) oraz dokumenty określone w pkt. 6.2. 1) –3) rozdziału III SIWZ, 
b) 
co   najmniej  jeden   z  wykonawców  ma  obowiązek  złożyć   dokumenty, 
o których mowa w pkt 6.3.1) i 6.3.2) rozdziału III SIWZ, 
c) 
inne dokumenty, nie wymienione  powyżej w pkt a) i b)  powinny być podpisane przez pełnomocnika i wskazywać wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
                   6.      Zalecane jest, aby wniesione wadium jednoznacznie wskazywało na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
      odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. 
4. 
Odrzucenie ofert
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą   odrzuceniu. Ofertę odrzuca się, jeżeli:
1. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

5. zawiera błędy w obliczeniu ceny, a w szczególności zastosowanie złej stawki podatku VAT,
6. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
8. wykonawca nie złożył w terminie wskazanym przez zamawiającego w stosownym wezwaniu wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
9. zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
      Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,                             w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
5.
Informacje dotyczące wykluczenia wykonawcy z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ustępie poprzedzającym;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty.  

5. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt 1 oraz 2  Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert Formularz nr 2 – (Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia). 
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.
Warunki udziału w postępowaniu 

  1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

      1) zdolności technicznej lub zawodowej:
         Minimalny poziom zdolności:

-
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)
wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną  robotę budowlaną, polegającą na budowie kanału sanitarnego  o średnicy min. 1000 mm i  długości min. 100 mb z rur z żywic poliestrowych(GRP) m, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00  zł brutto;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać np. co najmniej jeden z wykonawców w całości

b)
dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Wymagane doświadczenie zawodowe:

    -nie mniej niź 5-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie (jako kierownik budowy) sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać np. co najmniej jeden z wykonawców w całości)

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, według wzoru stanowiącego Formularz 3 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa niniejszym rozdziale w pkt 6.4., Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 pkt  6.8.1) SIWZ.

7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

UWAGA:

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

       W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

       Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;


W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

       Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;


W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

       Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 

      Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

   g)   Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj. złoży do oferty:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

     1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w pkt 5.1.12 Rozdziału III SIWZ, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
     2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji o:

- firmach oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cenach, terminach wykonania zamówienia, okresach gwarancji i rękojmi oraz warunkach płatności zawartych w ofertach.

      3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

      4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.      
7. 
Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między   zamawiającym a wykonawcą
  Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
8. Wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia    tysięcy złotych). Dla skuteczności wniesienia wadium wymagane jest uznanie rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w:

1)
   pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie, Nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360              

z dopiskiem:  
        „Wadium – Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej  w  Szczecinie”
                  2)
   poręczeniach bankowych 
3)     gwarancjach bankowych 

4)     gwarancjach ubezpieczeniowych

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione tytułem wadium będą uznane przez Zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem że będzie zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

c) kwotę gwarancji lub poręczenia,

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

· odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
· nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

· zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

f) Gwarancja musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

g) Zapisy w pkt. 8.2.4. odnoszą się również do poręczeń.

Oryginały gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń bankowych winny być złożone w kasie Zamawiającego; kasa Zamawiającego jest czynna od pon. do pt. w godz. 900 – 1430 .

3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na konto podane w formularzu ofertowym, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.

4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy :

1) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

2) który zostanie wykluczony z postępowania,

3) którego oferta zostanie odrzucona, 

7. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

         9.   Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta 

               zostanie uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego wykonawcy, zaliczane jest 

               przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.    Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ, porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

         W sytuacji, gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

          Zamawiający informuje jednocześnie, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

         Zamawiający przekaże treść wyjaśnień Wykonawcy który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, oraz zamieści je na stronie internetowej (wraz z zapytaniami) bez ujawniania źródła zapytania: 
         www.zwik.szczecin.pl/przetargi /
2.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ wiążącą dla wykonawców. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienie w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian, podając przy tym nowy termin składania ofert. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.
3.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający       i wykonawcy przekazują pisemnie.
4. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
5. 
Przedstawicielem zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w sprawach formalnych jest:  

Agnieszka Skotnicka tel.  91  44-26-276 w godz. 700 – 1500, e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl, fax 91 422 12 58 (czynny całą dobę).  
10.
Zakres ceny ofertowej              
1.   Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
2.   Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w rozdziale II.  Wykonawca dokona również wizji lokalnej przyszłego terenu budowy celem uwzględnienia wszystkich warunków  wpływających na ostateczną cenę oferty.

     Wykonawca winien złożyć ofertę cenową na całość zamówienia .
       3.    Cena  oferty winna  uwzględniać wszystkie  składniki  i  warunki  wpływające  na  nią,
               zarówno wynikające z zakres robót określony w rozdziału II jak również  nie ujęte w 
               niej, w  szczególności:  

· koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, 

· koszty Gwarancji/poręczenia 

· koszty ochrony mienia, warunków bhp i ppoż. na placu budowy,

· koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy łącznie   z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowaniem oraz uporządkowaniem terenu po likwidacji zaplecza, 
· koszty transportu ścieków poza remontowanym odcinkiem kanału,
· koszty pełnej obsługi geodezyjnej budowy,
· koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,
· koszty opracowania projektu odtworzenia nawierzchni wraz z jej zatwierdzeniem w ZDiTM ,
· koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby budowy wraz z jej zatwierdzeniem w WGKiOŚ Urzędu Miejskiego ,
· koszty zajęcia pasa drogowego, 
· koszty odtworzenia nawierzchni drogowej,
· koszty oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· koszty oczyszczenia remontowanego kolektora z osadów, 
· koszty transportu i  przekazaniem osadu na OSK ZDROJE” – koszt przyjęcia 1 tony osadu na OSK ZDROJE wynosi około 157 zł netto  +8% VAT
· koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, porządkowych, odtworzeniowych, składowania i recyklingu materiałów odpadowych,
· koszty wykonania robót,  przeprowadzenia prób, pomiarów, badań i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz usunięcia wszelkich wad w robotach stwierdzonych w trakcie prowadzenia robót czy ich odbioru,
· koszty utylizacji odpadów,
· koszt zużycia wody z tytułu płukania sieci kanalizacyjnej 
· podatek VAT wg. stawki obowiązującej w czasie wykonywania prac.   
Cena oferty musi obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
11.
Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert

1. 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Golisza 10                                                      w Szczecinie, w terminie do dnia 04.10.2019 r. do godz. 1000  w Sekretariacie pok. nr 124. Termin składania ofert może być zmieniony.   
2.      Każda złożona oferta zostanie opatrzona datą i godziną jej złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej, a także liczbą dziennika, pod którą została zarejestrowana.

3.
Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona jak w pkt. 1. ppkt. 7. Rozdziału III SIWZ, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty, w szczególności nie będzie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona we  wskazanym pokoju, lecz wpłynie do kancelarii zamawiającego.  

         4.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.10..2019 r. o godz. 1005 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,  przy ul. M.  Golisza 10  w Szczecinie, w sali konferencyjnej pok. nr 328. Termin otwarcia ofert może być zmieniony.
12.
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Przetargowym nr 69/2019 z dnia 03.09.2019 r.
            Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Szczecinie.
2.
Postępowanie Komisji Przetargowej jest jawne.
3.
Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu trwania gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. 
4.         Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:                                                                                                          
            - firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie,
            - ceny, długość gwarancji i rękojmi. 

5.    Wykonawca w odpowiedzi na powyższą  informację, złoży w terminie 3 dni oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

6. 
Komisja Przetargowa dokona badania oferty w celu wstępnego stwierdzenia, czy wykonawcy nie zostaną wykluczeni oraz czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni oraz oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny określonymi w SIWZ.

7. 
W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
8.         Zamawiający może poprawić  w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz 
            omyłki   rachunkowe  w  obliczeniu  ceny  z  uwzględnieniem   konsekwencji 
            rachunkowych dokonanych poprawek, jak również inne omyłki polegające na 

            niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty,

            Zamawiający niezwłocznie zawiadamiając o tym  wykonawcę którego oferta została 

            skorygowana.          

9. 
Zamawiający ma prawo wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu  lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy  lub  nie złożyli pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może także wezwać  wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień odnośnie oświadczeń i dokumentów, o których mowa z zdaniu pierwszym.

10. 
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

11. 
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

12.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                      w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą   one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt. 11. pakt. 3 rozdziału III.  
13.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 


1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,


2)
odrzuceniu ich ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,


3)
o ich  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
13.
Okres związania ofertą

1. 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. 
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 10 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.
Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

4.
Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
14.  Informacja o sposobie złożenia ofert dodatkowych przez wykonawców, którzy złożyli   najkorzystniejsze  oferty

1.
Z trzema wykonawcami, którzy spełnili  warunki wymagane w SIWZ oraz, złożyli najkorzystniejsze oferty, zamawiający może przeprowadzić dalsze negocjacje, dotyczące w szczególności ceny.

2.
W przypadku mniejszej liczby wykonawców, zamawiający zaprosi do negocjacji tych wykonawców, którzy spełnili warunki wymagane przez zamawiającego w SIWZ.

3.   Jeżeli wykonawcy lub któryś z wykonawców  nie wyraża  woli udziału  w negocjacjach, jego oferta w postępowaniu pozostaje niezmieniona i pozostaje on z nią związany.

4.
Negocjacje odbędą się w siedzibie zamawiającego. O terminie negocjacji wykonawcy zostaną poinformowani na piśmie. 

5.
Podjęcie negocjacji z wykonawcami nie powoduje ustania stanu  związania ofertą,
z wyjątkiem korzystniejszych dla zamawiającego zmian wynikających z oferty dodatkowej, o której mowa w pkt. 14.6

6.
Po przeprowadzonych negocjacjach zamawiający poprosi wykonawców, o których mowa w pkt.14.1i 14.2  do złożenia  dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny oferty oraz krótszego okresu rękojmi za wady na podstawie, których zaproszono wykonawcę do negocjacji.
7.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę dodatkową , z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty dodatkowe będą mniej korzystne od oferty wykonawcy, o którym mowa w pkt. 14.3. W takiej sytuacji zamawiający wybiera ofertę tego wykonawcy.

15.
Kryteria i sposób oceny ofert

1.
Kryterium oceny złożonych ofert: cena 100 %.    
2.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego importu usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
3. 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone  oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie  wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.       Zamawiający ma prawo do odstąpienia od wymagania ofert dodatkowych, o których mowa w pkt. 14.3 jeżeli korzysta z prawa negocjacji, o których mowa w pkt. 14 SIWZ niniejszego rozdziału.
5.
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
16.
Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy
W związku z tym, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione we wspomnianej ustawie.
17.
Zawarcie umowy
1. 
Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa o treści określonej w Formularzu Nr 6 (Wzór umowy). 

2. 
W razie potrzeby strony umowy mogą wprowadzić do tekstu Wzór umowy  zmiany. Zaproponowane przez wykonawców zmiany nie są wiążące dla zamawiającego.
3.      Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy. Jeżeli wykonawca nie dostarczy wymaganego dokumentu , sytuacja ta zostanie potraktowana jako okoliczność, o której mowa w Rozdziale III pkt. 8. ppkt 8.3  SIWZ i zostanie zastosowana procedura określona w Rozdziale III pkt 15 ppkt 6 .Do wykonawcy wybranego na podstawie Rozdziału III pkt.15 ppkt.6 będzie miała również zastosowanie procedura o której mowa w niniejszym punkcie.
18.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą będzie obowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny brutto. Zabezpieczenie powinno zostać wniesione przed dniem zawarcia umowy. 

W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniężna, wykonawca dostarczy wzór dokumentu (gwarancja/poręczenie) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty. Wzór w/w dokumentu winien zostać zaakceptowany przez zamawiającego, po czym zamawiający określi termin podpisania umowy. Oryginał dokumentu (gwarancji/poręczenia) winien zostać przekazany zamawiającemu najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy i winien obowiązywać od dnia zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą do 15 dnia liczonego od dnia upływu okresu gwarancji.   Nie dostarczenie w tym terminie dokumentu jw.  może być przez zamawiającego uznane jako odmowa podpisania umowy przez wykonawcę na warunkach określonych w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyć do pokrycia roszczeń przysługujących zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę oraz roszczeń z tytułu gwarancji. Dodatkowe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy ( Formularz nr 5)  oraz w umowie wykonania przedmiotu zamówienia (Formularz Nr 6). 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a.   pieniądzu,

b.   poręczeniach bankowych,

c.   gwarancjach bankowych,

d.   gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca obowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank PEKAO SA I/O Szczecin Nr 12 1240 3813 1111 0000 4375 6357.

5. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia bankowe wniesione jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy będą uznane przez zamawiającego za satysfakcjonujące pod warunkiem, że będą zawierać zapisy zawarte we wzorze gwarancji należytego wykonania umowy stanowiącego Formularz nr 5 do SIWZ oraz wskazywać wykonawców, a w przypadku wykonawców występujących wspólnie będą wymieniać wszystkich wykonawców.

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujący sposób:

                    1)       70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego,


        2)       30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu
       gwarancji.

 Gwarancja/poręczenie nie może wygasnąć wcześniej niż z upływem powyższych terminów.

19. Zmiany postanowień umowy

I.   Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
     umowy w przypadku :

1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez nowe osoby  warunków określonych w SIWZ.

2) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a)    zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b)    wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c)    szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d)    siły wyższej, klęski żywiołowej,

e)    jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,

f)    niewypałów i niewybuchów,

g)    wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

h)    odmiennych od przyjętych w  kosztorysie warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.),

i)    odmiennych od przyjętych w  kosztorysie warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

j)    konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.
3) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

a) wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

b) konieczności usunięcia błędów.

4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

5) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w SIWZ, w szczególności:

a)    w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b)    w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w kosztorysie geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach  technologicznych,
c)    w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w kosztorysie warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych na mapach podziemnych urządzeń instalacji  lub  obiektów infrastrukturalnych,     

d)    jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania SIWZ, 

e)    konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

Każda ze wskazanych  w lit. a –e  zmian  może  być powiązana ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony.

W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie

kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

a)
stawka roboczogodziny R -  średnie dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

b)   koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

c)
zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

d)
ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e)    nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  

          6)  zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów  wykonania  po stronie  Wykonawcy, 

7)  zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

8)  w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.

II. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 
              przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 
              zawierać: 

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

III. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych 
        okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz 
         z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną,
         w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

IV. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość   

       zmian  redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron
       ujawnionych w rejestrach publicznych.
 V. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których  

      wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 umowy.    

      Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót 
      zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru  inwestorskiego na zasadach 
      określonych w niniejszym paragrafie.
20.           Ubezpieczenie OC

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie realizacji zadania pn.: „Remont kolektora sanitarnego  w ul. Wiosennej w Szczecinie”, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający (w zakresie realizacji niniejszego kontraktu), podwykonawcy oraz inne podmioty zaangażowane formalnie przy realizacji niniejszego kontraktu.

2) Okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji inwestycji od daty podpisania kontraktu do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego, potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych ubezpieczeniem, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu, a także szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.

4) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialność cywilna za szkody powodujące roszczenia pomiędzy Ubezpieczonymi na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach (również stanowiących część składową nieruchomości), w czasie wykonywania zadania określonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstałym w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy – limit do wysokości sumy gwarancyjnej,

f) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 200.000,00 PLN,

g) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 200.000,00 PLN,

h) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN,

i) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunięcia lub neutralizacji substancji (szkody środowiskowe) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN,

j) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, niewynikające ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 200.000,00 PLN,

k) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – limit do wysokości sumy gwarancyjnej (dotyczy jeżeli będą używane takie pojazdy),

l) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone wskutek wibracji, osunięcia albo osiadania gruntu, w tym szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, kafarów i innych maszyn i urządzeń (jeżeli będą używane takie maszyny) – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN.

5) Czasowy zakres ochrony (trigger): act committed.

6) Zakres terytorialny ochrony: teren RP.

2. Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.
4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, przedłoży dedykowaną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu. Wykonawca przedłoży polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składek.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać umowę ubezpieczenia spełniającą powyższe warunki przez pełny okres realizowanej inwestycji.
21. Informacja dotycząca  podwykonawców.
1.  W sytuacji, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia powinien w swojej ofercie (na Formularzu Nr 1 Oferta warunków wykonania zamówienia) wskazać:

      1)   pełną nazwę podwykonawcy(ów)

               2)   zakres zamówienia, który będzie wykonywany przez podwykonawcę(ów).

2.  Warunkiem zawarcia umowy z podwykonawcą jest akceptacja projektu tej umowy   przez zamawiającego. Umowa powinna stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia     podwykonawcy(om) jest Zamawiający. 

3.  Brak oświadczenia w zakresie powierzenia podwykonawcom części zamówienia  będzie traktowany jak oświadczenie o samodzielnym wykonaniu całości  zamówienia.

     4.
Wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców wymagają pisemnej zgody zamawiającego
     5.    Podwykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie wg wzoru wzoru stanowiącego Formularz nr 3 do SIWZ.
22.
Przyczyny unieważnienia postępowania 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) 
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

2) 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie zwiększył tej kwoty.
3)
wystąpiła zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 
4)
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się  o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
ROZDZIAŁ IV:
ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1  : Mapa z zaznaczonym zakresem robót
Załącznik nr 2   : Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                 

Załącznik nr 3  : Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 2 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

               Remont  kolektora sanitarnego  dn 1400 metodą reliningu  o długości  ca 100 mb  wraz

                z renowacją 2 szt  komór w ul. Wiosennej   zgodnie z załącznikiem   mapowym 

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE :

    1).  Remont kolektora sanitarnego dn 1400 metodą reliningu  

    2).  Zakres robót niezbędnych do wykonania remontu:

· wykonanie wykopów  komór startowych  (głębokość  posadowienia kanału ca 3,0m do 4,5 m)  - ilość komór startowych określa  wykonawca według własnych potrzeb, 

· umocnienie  wykopów  komór  startowych  (  np. za pomocą obudowy o konstrukcji płytowo –słupowej itp. ) 

· oczyszczenie kanału z zalegającego osadu( należy  przyjąć 40%  zamulenia )

· wywiezienie osadu na OSK „ZDROJE”,
·  wprowadzenie do istniejącego kolektora dn 1400 mm  rur dn 1229 mm z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, o sztywności obwodowej nie mniej niż 10 000 [N/m2], o długości modułu decyduje Wykonawca.
· Wypełnienie przestrzeni między remontowaną a montowaną rurą, płynną zaprawą o dużej zdolności penetracji wąskich przestrzeni. 
·  renowacja komór studni rewizyjnych 2 szt   komór  o wymiarach około dł.2m x szer.2,5m x wys.2,5m  płytami z laminatu poliestrowego o gr 2-3 mm, 
· naprawę  kinet w  komorach studni  
· na wszystkich odrzutach  włączonych  w komorach rewizyjnych wykonać kaskady wewnętrzne.
· zapewnienie ciągłości odbioru ścieków. (odcinek kolektora przeznaczony do remontu   winien być wyłączony z eksploatacji). Należy przyjąć ca 200 m3/h 

· orientacyjny poziom napełnienia ściekami 50 % powierzchni przekroju  kanału dn 1400,
· wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ustawienie barier, tablic informacyjnych w ramach tymczasowej organizacji ruch na czas budowy.
· odtworzenie nawierzchni    i poboczy po robotach .

· wywiezienie gruzu i powstałych odpadów  na wysypisko.

· na głębokości ca 4- 4,5 występuje woda gruntowa ( przy obfitych opadach woda gruntowa może się podnieść nawet o 1m ( należy przewidzieć odwodnienie wykopu).

 Proponuje się następujący sposób prowadzenia remontu kolektora dn 1400 mm  oraz komór: 

1. wykonanie  wykopów dla  komory startowej i  dla wymiany , 

2. oczyszczenie kolektora z zalegających osadów i resztek zniszczonych ścian 

3. orientacyjny poziom ścieków to 1/2 wypełnienia kanału dn 1400
4. ilość  płynących ścieków jaką należy przyjąć to 200m3 /h 
5. wprowadzenie do oczyszczonej rury dn 1400 rury  z żywic poliestrowych   o średnicy dn 1200  na płozach . Wymagana sztywność obwodowa modułów dn 1200 SN 10000 [N/m2 ] zgodnie z naszymi Wytycznymi  projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod- kan .Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecina ,wydanie V 2017 rok
6. wypełnienie przestrzeni międzyrurowej  ( między starą  rurą WIPRO i nową rurą) zaprawą  o należytej płynności ( iniektem ). Zaprawa wypełniająca ( iniekt) powinna mieć właściwości płynne, niewielki ciężar objętościowy, stałą objętość, nie ulegać sedymentacji , powinna być odporna na korozję , mieć neutralne właściwości w stosunku do materiału z którego jest wykonana rura, odporność na starzenie się i odpowiednią wytrzymałość na ściskanie większą niż 1,0 [MPa] .
7. oczyszczenie 2  komór, komory o parametrach dł 2m , szer. 2,5m,  wys.2,5m

8.  naprawa ścian żelbetowych komór wraz z płytą nastudzienną  płytami z laminatu poliestrowego o gr 2-3mm. 

9. naprawa kinet polegająca na wyłożeniu  rurą z żywic poliestrowych 

10. montaż kaskad wewnętrznych na wszystkich odrzutach  włączonych do komór rewizyjnych.
Uwaga :

Wypełnianie przestrzeni międzyrurowej winno odbywać się przy udziale Zamawiającego. Na 3 dni przed planowanym wypełnianiem  przestrzeni należy powiadomić inspektora nadzoru i Rej III WGS.  
Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10, 71-682 Szczecin
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie tel. 91 44 26 231, adres e-mail: iod@zwik.szczecin.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1 ustawy; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień stosowanych w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - jeżeli dotyczy

5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: 

- do czasu zakończenia niniejszego postępowania, 

- przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosownie do art. 22 RODO

7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO

9) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie odnośnych danych osobowych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych czynności 
10) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą może być: Wykonawca oraz źródła publicznie dostępne takie jak CEIDG, KRS. 
11) podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego dane są zbierane
12) Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
ROZDZIAŁ V:
WZORY  FORMULARZY
Formularz nr 1 - Oferta warunków wykonania zamówi
Formularz nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i

                           podmiotach trzecich 
Formularz nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Formularz nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Formularz nr 5 - Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Formularz nr 6 - Wzór umowy 

Uwaga!; Wykonawca nie jest obowiązany użyć niniejszego formularza, powinien jednak  w przygotowanym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie żądane w formularzu oświadczenia i informacje.
Formularz nr 1

OFERTA 
WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego o przetargu nieograniczonym 
na udzielenie zamówienia pod nazwą:
            „Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej  w Szczecinie.”
1. W imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam(my), co następuje: 

    Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

     netto: ……….................................... zł, 

     brutto: ………................................. zł, 

         (słownie:……………………………………………………………………………)

w tym podatek VAT -  wg stawki 23% w kwocie ………………………….…… zł

2.    Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.

3.    Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
       i formie określonej w SIWZ.

4.  Termin płatności naszych faktur określamy na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu

     faktury kompletnej i prawidłowo wystawionej.

5. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres ………………licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
5.
Ponadto oświadczamy, że:

a)
zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;

b)
uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia;

c)
wzór umowy o wykonanie zamówienia stanowiący część SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku dokonania wyboru naszej oferty do podpisania umowy w takim brzmieniu - z uwzględnieniem warunków naszej oferty określonych w pkt. 1 - 5 powyżej - w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego;

d)
nasza oferta zawiera .................. ponumerowanych stron.

6.  Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera/ (właściwe podkreślić) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach.

………………………………………………………………………………………………

7.    Informacja o podwykonawcach:

...........................................................................................................................................................

8. Numer konta Wykonawcy……………………………………………………………………

 (miejsce i data)                                                                                      

                                                 (podpisy, pieczątki)
Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH

Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„  Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Szczecinie”

oświadczam(my), co następuje: 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale III pkt 6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):

1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale III pkt 6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):

	Lp.
	Pełna nazwa/firma i adres oraz KRS/CEiDG podmiotu trzeciego
	Wskazanie warunku określonego w Rozdziale III pkt 6.1., którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego  

	1.
	
	

	2.
	
	


2. Oświadczam, że podmiot/ty wymienione w pkt II. ppkt 1 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

............................................................

Formularz nr 3 – Oświadczenie wykonawcy


...........................................................

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„ Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Szczecinie ”

oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale III pkt 5.1. i 5.2.  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

..............................., dn. ...................   
..................................................................

                                                                          
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

   Formularz nr 4–oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
................................................................

(pieczęć wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
   „Remont kanalizacji sanitarneej w ul. Wiosennej w Szczecinie.”
1) Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):
	Lp.
	Nazwa


	Adres

	1.
	
	

	2.
	
	


 
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.



___________________________________________

                       (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

[image: image5]                                                                                                                                                                             
2) Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej. 
Uwaga! Należy wypełnić pkt 1)  albo  pkt 2)
..............................., dn. ...............................

................................................................

Formularz nr 5 –Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy    

WZÓR GWARANCJI NA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do:
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10 
           71-682 Szczecin. 

Dotyczy: wykonania przedsięwzięcia pn.„ Remont kanalizacji  sanitarnej w ul. Wiosennej w Szczecinie”.
                                                                                  nazwa zadania


My, niżej podpisani (nazwisko, nazwa firmy, adres) niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu (nazwa, adres Zamawiającego) jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu (nazwa i adres Wykonawcy) zapłaty kwoty (kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy) stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości:

1. 100% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do trzydziestego dnia od dnia odbioru końcowego.

2. 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do piętnastego dnia od dnia zakończenia okresu gwarancji.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego .

Sporządzono w: ___________________________, dnia _____________________

Nazwisko i imię: ____________________________________________________
W imieniu: __________________________________________________________

Podpis: _________________________

                         Formularz nr 7 – Wzór umowy 
UMOWA NR ………….
Zawarta w dniu .............................. r. w Szczecinie pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zarejestrowanym w  Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063704,NIP: 851-26-24-854,REGON: 811 931430,

kapitał zakładowy: 222.334.500 zł
adres: ul Maksymiliana Golisza 10, 71-682Szczecin 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
oraz 

I.      (Dla osób prawnych):

........................................................................................................................................................z siedzibą w ………………………………………………………

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ………………………………………..,  pod numerem ………………………………………

o kapitale zakładowym w wysokości …………….. zł (w pełni wpłacony),

NIP - ........................................... REGON - ................................................................................

zwanym /ą/ dalszej części umowy Wykonawcą, 

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

II.       (Dla osób fizycznych):

1. Panem /Panią/ ........................................................ zam. ........................................................

2. ................................................................................ zam. ........................................................

3. ................................................................................ zam. ........................................................

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ......................................................................

z siedzibą .................................................................. wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji              i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej 

NIP - ........................................... REGON - ................................................................................

zwanym /ą/ dalszej części umowy Wykonawcą, 

wspólnie zaś nazywanymi Stronami
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………. Postępowanie było prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 i ust.2 tej ustawy.

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość prac związanych  z realizacją  „Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Szczecinie.”  zwanych dalej „przedmiotem umowy”.
      2.  Wszelkie odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest  pisemnie  uzgadniać z 

           Zamawiającym.

      3.  Podstawą prawno – techniczną wykonania przedmiotu umowy jest:

1)  zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
2) oferta wykonawcy  stanowiąca załącznik nr 1 do umowy;

3) Wytyczne  projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów  wod- kan.

     Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta  Szczecina( dalej

     Wytyczne );
4) obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

     budowlano  – montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem 

      umowy;

    4.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-

        terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu 

        niniejszej umowy, w tym z terenem budowy i warunkami technicznymi wykonawstwa 

        robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

   5. W celu wykonania prac, o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

        przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie 

        świadczącego tego typu usługi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   i aktualnym 

        stanem wiedzy, a nadto ze wskazówkami Zamawiającego oraz wykorzystując wyłącznie

        odpowiedniej jakości materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty 

         i aprobaty techniczne.

  6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z otrzymanym 

      SIWZ . Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń , nawet na materiały i urządzenia 

      o podobnych właściwościach i parametrach wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia  robót przewidzianych umową ustala się na dzień  ………………….  

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień  …………………………..
3. Szczegółowy harmonogram realizacji i finansowania robót stanowi załącznik nr 2
 do niniejszej umowy.

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 po uzgodnieniu z Zamawiającym może podlegać aktualizacji  w trakcie wykonywania umowy. 

5. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego  podpisanego przez  upoważnionych przedstawicieli stron . Strony dopuszczają możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
§ 3.

    Zamawiający zobowiązuje się:

1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekazać Wykonawcy teren budowy,

2) dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy, a także dokonywać odbiorów  częściowych i odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,
3) dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4.

   Wykonawca zobowiązuje się:

1) przejąć i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami teren  budowy, 

2) zorganizować i utrzymać zaplecze budowy,

3) realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót uzgodnionego z Zamawiającym, 
4) zapewnić ciągłość odbioru ścieków 
5) zapewnić przejezdność wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego terenu  budowy a jeśli nie będzie to możliwe, zabezpieczyć dojazd do poszczególnych posesji przez okres prowadzenia robót,

6) uzgodnić we własnym zakresie i na własny koszt tymczasowe zajęcie terenów przyległych do terenu budowy , niezbędnych do prowadzenia robót,

7) uzgodnić z właścicielami nieruchomości na terenie których wykonywane są przyłącza, termin wykonywania robót oraz uzyskać potwierdzenie o uporządkowaniu terenu po wykonaniu robót,

8) wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami, 
9) wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt odtworzeń nawierzchni wraz z uzgodnieniem w ZDiTM,

10) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem ,

11) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska itp.,

12) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a ust.2 ustawy         z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.)

13) przestrzegać ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

14)  usunąć wady i usterki jakie zostaną ujawnione w trakcie odbiorów lub też w okresie gwarancji i rękojmi,

15) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

§ 5.

1.  Wykonawca  przedłożył  polisę   ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , o której  mowa  w  pkt. 20 Rozdziału III SIWZ. 
2.  Polisa, o której mowa w ust.1 utrzymywana będzie w pełnej mocy i skuteczności, podczas całego czasu realizacji robót. Jeżeli  ważność ubezpieczenia, które zawarł Wykonawca zgodnie z ust. 1   traci moc w okresie    obowiązywania umowy to wówczas Wykonawca niezwłocznie ( najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem ważności starej polisy) zawrze nową umowę ubezpieczenia w takim samym zakresie jednak z nowym okresem obowiązywania do czasu zakończenia  terminu realizacji umowy. 

     Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zawarcia umowy  ubezpieczenia, to wówczas    Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt. 

     Koszty poniesione przez Zamawiającego na ubezpieczenie Wykonawcy zostaną potrącone  

     z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie takie nie było możliwe, zostaną zaspokojone                  z    zabezpieczenia. 

3.  Wykonawca, od protokólarnego przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego powierzonego umową zakresu robót, ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich na zasadach ogólnych za szkody na terenie budowy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, wynikłe na skutek prowadzonych przez niego robót.

§ 6.

1. Wykonawca zleca do wykonania podwykonawcy(om) w rozumieniu art. 6471 k.c. następujący zakres robót:       .................................................................................................     

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt umowy                               z podwykonawcą (ami). Projekt umowy  powinien  stanowić, że płatnikiem wynagrodzenia podwykonawcy jest Zamawiający oraz określać warunki zapłaty zgodnie                                   z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, a także zawierać postanowienia § 17 niniejszej umowy.
       Ponadto projekt umowy powinien przewidywać w szczególności, że:

a) wniesienie przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, kaucji itp. Powinno nastąpić w innych formach niż pieniężne,

b) wszelkie zmiany umowy powinny następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że ważność tych zmian uzależniona jest od  uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,
c) płatność faktur częściowych i faktury końcowej następować będzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawcę zakresu rzeczowego robót zrealizowanych przez podwykonawcę.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy(ów).
§ 7.

1) Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest ...............................................................
tel. ..............................................., e-mail ........................................................................,

2) Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania go w sprawach związanych z bieżącą realizacją umowy jest ................................................................
tel. .............................................., e-mail .........................................................................

3) Obowiązki kierownika budowy w imieniu Wykonawcy pełnić będzie ……………...................................

§ 8.
1.  Wykonawca z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przekaże do Działu

     Inwestycji Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  przygotowaną   zgodnie z      wytycznymi dotyczącymi dokumentacji odbiorowej powykonawczej zawartymi w SIWZ 

     oraz dołączy oświadczenie kierownika budowy o kompletności dokumentacji     

     powykonawczej.

§ 9.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .......................  złotych netto + 23% VAT = .................... złotych brutto (słownie ..................................................................................) zgodnie z ceną ofertową zaproponowaną przez Wykonawcę. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. l uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej  realizacji  przedmiotu  niniejszej   umowy.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie, a Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia faktury z właściwą, obowiązującą stawką podatku VAT. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek i indeksacji cen.

5. Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 

6. Faktury częściowe Wykonawca wystawia za wykonane elementy robót zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania, o jakim mowa w § 2 ust.3, na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego oraz kierownika budowy.

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz kierownika budowy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1.

9. Do faktur Wykonawca dołączy odpowiednie protokoły odbioru stanowiące podstawę do ich wystawienia. W przypadku robót realizowanych z udziałem podwykonawcy (ów) do każdej z faktur Wykonawca dołączy także kopie faktur otrzymanych od podwykonawcy(ów).

10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy: ............................................................................. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołami o których mowa w ust. 9.

11. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie pomniejszona o kwoty wynagrodzeń zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcy(om).

§ 10.

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, wskazując datę gotowości do odbioru.

2. Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nadają się one do usunięcia to Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy i uzgodni z Wykonawcą termin na usunięcie wad. 
4. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i nie nadają się one do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, lub

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując przy tym prawo do domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie. 

5. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi tych prac do odbioru, to Zamawiający:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy z winy Wykonawcy - wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu od dnia ustalonego w § 2 ust. 2 do dnia skutecznego odbioru,

2) jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie wykona - może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu wykonawcy lub wykonać je siłami własnymi, a kosztami za wykonane prace obciąży Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. 

8. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego.

9. Przepisy od ust. 1 do ust. 8 stosuje się odpowiednio w przypadku odbiorów częściowych
§ 11.

1. Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek zgłosić na piśmie Zamawiającemu przed ich zakryciem.

2. Osoba upoważniona przez Zamawiającego dokonuje odbioru zgłoszonych robót j.w. do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru i zezwala, lub nie, na ich zakrycie. W przypadku, gdy pomimo pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, Zamawiający nie podejmie czynności odbiorowych w wyznaczonym terminie, przy równoczesnym braku zastrzeżeń odnośnie zgłoszonych robót, roboty zanikające lub ulegające zakryciu uważa się za odebrane.

3. W razie zakrycia robót bez zezwolenia lub odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać czynności umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

§ 12.

1.   
Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto :

       w kwocie ………………………zł słownie:…………………………….………………….

       w pieniądzu * , w formie gwarancji, * poręczenia*  

2*
Zamawiający w terminie 7 dni , liczonych od daty wpływu zabezpieczenia w formie pieniądza , utworzy rachunek bankowy – lokatę terminową. Rachunek ten służyć będzie jedynie dla wykonania niniejszej umowy. 
Zwrot zabezpieczenia nastąpi: 


1)  70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od odbioru końcowego,


2) 30% sumy zabezpieczenia w terminie 15 dni od zakończenia okresu gwarancji,       określonego w § 14 ust.1.

3* Przedłożona gwarancja (poręczenie) Nr ……………….. wystawiona w dniu ………………………przez ………………………………………. do kwoty ………………..….. zł ważna jest do dnia ………………………… (30 dni od odbioru końcowego), a do kwoty ……… zł służącej zabezpieczeniu roszczeń z tytułu gwarancji –  do dnia ………………….  (15 dni od zakończenia okresu gwarancji).

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca niezwłocznie przedłoży gwarancję (poręczenie) z odpowiednio zmienionymi terminami.

4.    Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy  zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność, to wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie . Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie umowy, co  nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność przed upływem  terminu zapłaty ostatniej  płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego zabezpieczenia.
5*   W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku, o którym mowa w ust. 2. Polecenie przelewu lub wypłata, może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia. W takim przypadku utrata prawa do oprocentowania lub obniżenie oprocentowania stanowi ryzyko Wykonawcy. 

6*

W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, Zamawiający celem zaspokojenia roszczenia może zrealizować gwarancję  (poręczenie). Realizacja gwarancji może nastąpić w każdym terminie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia.

(* niepotrzebne pominąć)
§ 13.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub  gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za zatrudnienie podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy taki przypadek.

3. Każda ze stron zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za odstąpienie od umowy z jej winy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 
§ 14.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji i rękojmi na okres ………licząc od daty o jakiej mowa w § 10 ust.8 .

2. Rękojmią i gwarancją objęte są wszystkie roboty oraz materiały, jakie zostały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek w terminie do 14 dni od daty pisemnego powiadomienia go o wadzie lub usterce przez Zamawiającego.

4. Jeżeli w ustalonym w ust. 3  terminie, usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie uniemożliwi korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz może obciążyć Wykonawcę kwotą do wysokości strat jakie poniesie Zamawiający  w okresie zaniechania swojej działalności z tego powodu. 

5. Jeżeli w ustalonym w ust. 3 terminie awaria, usterka lub wada nie zostanie usunięta, a jej wystąpienie nie wyłącza możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego części, Zamawiający ma prawo zastosować kary umowne wskazane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii, usterek lub wad lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym umową terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo wynikające z gwarancji i rękojmi oraz może  naliczyć Wykonawcy kary zapisane w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

7. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad, usterek lub awarii oraz naliczone Wykonawcy kary umowne zapisane  w § 13 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zatrzymanego na okres gwarancji zabezpieczenia, o którym mowa w § 12.

8. Nie później jednak niż 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi strony dokonają przeglądu przedmiotu umowy z którego zostanie sporządzony protokół pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i usterek strony uzgodnią termin ich usunięcia. 

§ 15.

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy  na zasadach opisanych niżej.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego

3) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany  w trybie administracyjnym lub cywilnym nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie robót bez przyczyny i niezwłocznie nie wznowił robót pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia robót. 

5) wykonywania robót niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności niezgodnie dokumentacją techniczną, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz przystąpienia do właściwego ich wykonania w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiającego,

6) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 – 6 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, bądź od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego do kontynuowania robót. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykonania niezbędne roboty zabezpieczające robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów , które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i wykonane do dnia odstąpienia oraz - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - przedstawi udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót – celem dokonania wzajemnych rozliczeń z Zamawiającym, 

5) Wykonawca na swój koszt, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty. W przypadku gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu materiałów lub (i) urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających robót wykonanych - obciążają Wykonawcę. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt Wykonawcy.

8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 16.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku :
1) zmiany kadry przewidzianej do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia 

    przez nowe osoby  warunków określonych w SIWZ.
      2)  konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas                                   

            opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 
            przedmiotu umowy w  przypadku:

a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej,

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na terenie budowy,

f) niewypałów i niewybuchów,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.),

i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

j) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy.
            3)  wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 
                 Zamawiającego , w szczególności :

wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy,
4) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,
5) powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwiązań technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji  projektowej, w szczególności:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji  projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach  technologicznych,

c) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia  warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia podziemnych urządzeń instalacji  lub  obiektów infrastrukturalnych,     

d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, ,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

Każda ze wskazanych  w lit. a –e  zmian  może  być powiązana ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony.
W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie
kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 

a)
stawka roboczogodziny R – średnia  dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,
b) koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

c)
zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu,

d)
ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.
e)  nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  

6)  zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów  wykonania  po stronie  Wykonawcy, 
7)  zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

8)  w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.

2.
Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

     1)      opis zmiany,

     2)      uzasadnienie zmiany,

     3)      koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

     4)      czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

3. 
Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz 
z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, 
w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

4.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
5.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość     nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 umowy.   Podstawą   wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru  inwestorskiego na zasadach określonych niniejszym paragrafie.

                                                                       § 17.
Klauzula informacyjna:

1. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:

2) administratorem danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie 

13) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie tel. 91 44 26 231, adres e-mail: iod@zwik.szczecin.pl

14) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa

15) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,

16) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w celu:

· zawarcia umowy i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 

· przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty

· przekazania dokumentacji do archiwum a następnie jej zbrakowania

17) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, okres rękojmi i gwarancji (jeżeli dotyczy), okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz okres archiwizacji

18) odbiorcami danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub umowę powierzenia przetwarzania danych

b) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

19) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania określonych czynności (jeżeli dotyczy), ,

20) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą jest Wykonawca,

21) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu informacji zawierających dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m. in.  wniosku o zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji umowy (jeżeli dotyczy).

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

· fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;

· treści klauzuli informacyjnej wskazanej w pkt 1.

4. Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 oświadczy wypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 

§ 18.

Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest niedopuszczalny bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
§ 19.

1. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów 
drogą polubowną.

2. W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji

     niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny 

     w Szczecinie.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

     Kodeksu cywilnego 

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

      egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

5.   Integralną część umowy stanowią:

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

2) Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji i finansowania
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